Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.05.2025 | № | 1772 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке и проведении 
отопительного периода 2025/2026 года

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234, в целях осуществления мониторинга своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения на территории города Боровичи и сельских поселений, входящих в состав территории муниципального района, к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года, проведения отопительного периода, повышения качества предоставления услуг населению и другим потребителям Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному 
периоду 2025/2026 года.

2. Создать районную межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2025/2026 года на территории города Боровичи и сельских поселений, входящих в состав территории Боровичского муниципального района (далее районная межведомственная комиссия), и утвердить её в прилагаемом составе

3. Районной межведомственной комиссии:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, планов с заслушиванием отчетов руководителей предприятий и организаций о ходе подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, подведомственных организаций к работе в отопительный период 2025/2026 года;

рм

2

3.2. Организовать в течение подготовительного периода проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду на объектах, расположенных на территории муниципального района;

3.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к прохождению отопительного периода в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234. В целях проведения проверки комиссия при необходимости проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее акт).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее паспорт) выдается Администрацией муниципального района по каждому объекту проверки на основании акта готовности и документов, подтверждающих выполнение требований по готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов:

для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября;

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не 
позднее 01 ноября.

В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Правил оценки готовности к отопительному периоду:

3

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения;

лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям, ТСЖ, ТСН, ЖСК, руководителям объектов социальной сферы:

4.1. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов подведомственного энергетического хозяйства, жилищного фонда, социально-культурных объектов к работе в отопительный период 
2025/2026 года с указанием графиков проведения и объемов работ, обеспечивающих готовность указанных объектов к пуску тепла;

4.2. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного периода;

4.3. Представлять в отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному периоду.

5. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых предприятий независимо от форм собственности:

при сдаче потребителями тепловой энергии объекта производить приемку в присутствии председателя или заместителя председателя районной межведомственной комиссии либо по согласованию с ними;

к отопительному периоду обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду и организовать работу по получению актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года не позднее 01 ноября 2025 года.

6. Рекомендовать руководителям управляющих и обслуживающих жилищный фонд организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК в целях подготовки к отопительному периоду:

4

6.1. Обеспечить выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, а именно:

6.1.1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

6.1.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

6.1.3. Разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

6.1.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

6.1.5. Надлежащее состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6.1.6. Надлежащее состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

6.1.7. Надлежащее состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6.1.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6.1.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

6.1.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

6.1.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

6.1.12. Плотность оборудования тепловых пунктов;

6.1.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

6.1.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

6.1.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

6.1.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

6.1.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;

6.2. Представить в Администрацию муниципального района не позднее чем за пять календарных дней до начала отопительного сезона акты проверок состояния дымовых и вентиляционных каналов.

5

6.3. При сдаче объектов теплоснабжающей организации необходимо не позднее чем за три дня направить уведомление в Администрацию муниципального района для участия в приемке объекта председателя или заместителя председателя районной межведомственной комиссии;

6.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду 2025/2026 года не позднее 15 сентября 2025 года, заблаговременно, не позднее 10 сентября 2025 года, представив в отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды администрации муниципального района Паспорт готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях (подписанный руководителем, уполномоченным должностным лицом управляющей организации или эксплуатирующей организации), Акт проверки готовности объекта к приему тепла (подписанный представителем теплоснабжающей организацией).

7. Руководителям объектов социально-культурной сферы обеспечить подготовку и получение паспортов готовности подведомственных объектов к отопительному периоду в срок до 15 сентября 2025 года.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 07.05.2024 № 1437 «О подготовке и проведении отопительного периода 2024/2025 года».

9. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района 
от 15.05.2025 № 1772

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное образование | Боровичский муниципальный район |  |
| 1.2. | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | на территории Боровичского муниципального района присутствуют жилые, административные здания |  |
| 1.3. | Единая теплоснабжающая организация | ООО «ТК Новгородская» |  |
| 1.4. | План подготовки к отопительному периоду 2025/2026 | Подготовка всех потребителей тепловой энергии, теплоснабжаю-щих организаций, муниципального образования |  |
| 2. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 2.1. | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 15.09.2021 |  |
|  | 2022-2023 гг. | 12.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 26.09.2023 |  |
| 2.2. | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | 16.05.2022 |  |
|  | 2022-2023 гг. | 02.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 гг. | 13.05.2024 |  |
| 2.3. | Погодные условия |  |  |
|  | 2021-2022 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: 0,30 С отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии): 1,90С |  |
|  | 2022-2023 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: 1,00 С отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии): 0,90С |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 гг. | среднемесячная температура за отопительный период: 0,40 С (с 06.10 по 11.05 включительно) отклонения от нормы среднемесячных температур (аномалии): нет |  |
| 3 Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка котельных | 58 котельных |  |
| 3.2. | Подготовка теплосетей | 80.42 км теплосетей в двухтрубном исчислении, из них: сети отопления – 67,84 км; сети ГВС – 12,58 км |  |
| 3.3. | Подготовка жилищного фонда | 504 дома с центральным отоплением 5 домов с индивидуальным отоплением 331 дом с печным отоплением |  |
| 3.4. | Объекты образования | 79 |  |
| 3.5. | Объекты здравоохранения | 25 |  |
| 3.6. | Объекты социального назначения | 9 |  |
| 3.7. | Объекты культмассо-вого назначения | 19 |  |

_______________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации муниципального района 
от 15.05.2025 № 1772

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2025/2026 года на территории города Боровичи 
и сельских поселений, входящих в состав территории 
Боровичского муниципального района

| Мелешев М.Е. | - | первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Яковлева О.Г. | - | заместитель председателя комитета, начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Яковлева М.А. | - | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Александрова О.В. | - | председатель комитета культуры Администрации Боровичского муниципального района |
| Гребинный Р.В. | - | генеральный директор ООО «ИПК Эльбор» (по согласованию) |
| Дорофеев А.А. | - | начальник Боровичского района теплоснабжения ООО ТК «Новгородская» (по согласованию) |
| Екимов А.А. | - | директор филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Боровичи (по согласованию) |
| Захарова О.И. | - | главный врач ГОБУЗ «Боровичская ЦРБ» (по согласованию) |
| Манукова. А.А. | - | генеральный директор АО «Боровичский комбинат строительных материалов» (по согласованию) |
| Нечаева С.А. | - | председатель комитета образования Администрации Боровичского муниципального района |
| Орлов М.В. | - | главный энергетик АО «Боровичский комбинат огнеупоров» (по согласованию) |
| Савельев К.В. | - | начальник ПО «Боровичские электрические сети» филиала АО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию) |
| Столбов А.Н. | - | начальник МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» |

2

| Сюгин В.Н. | - | исполняющий обязанности директора МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» |
| --- | --- | --- |
| Федоров М.Ю. | - | представитель по доверенности ООО «ТК Северная» (по согласованию) |
| Шамба И.В. | - | директор Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) |
|  | - | представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо-западное управление (по согласованию) |

________________________