Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.07.2025 | № | 2569 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории города Боровичи»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории города Боровичи», утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 14.12.2022 № 3674:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет, федеральный бюджет | бюджет города Боровичи | бюджет Боро-вичского муни-ципального района | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2023 | 12439,82866 | 65331,40343 | 46,051 | 77817,28309 |  |
| 2024 | 28192,75186 | 76799,6 | - | 104992,35186 |  |
| 2025 | 2425,54514 | 75125,410 | 252,96215 | 77803,91729 |  |
| Всего | 43058,12566 | 217256,41343 | 299,01315 | 260613,55224 | »; |

1.2. Изложить раздел «VI. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная 
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    М.Е. Мелешев

рм

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 03.07.2025 № 2569

«VI. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель | Срок реа-лиза-ции | Целевой показатель (номер це-левого по-казателя из паспорта муници-пальной про-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Формирование благоприятной среды для проживания граждан на территории г.Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Санитарная очистка: вывоз несанкцио-нированных навалов мусора, в том числе из городских контейнеров | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 2700,00 | 3202,00 | 2855,00 |
| 1.1.2. | Установка и ремонт урн для мусора | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - |  |
| 1.1.3. | Ремонт лестничного марша | МКУ «ЦРН» | 2023-2024 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 200,00 | - | 1550,00 |
| 1.1.4. | Ремонт детских площадок | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 250,00 | - |  |
| 1.1.5. | Ремонт скульптуры В.И.Ленина | МКУ «ЦРН» | 2023 | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 150,00 | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Ручная уличная уборка от случайного мусо-ра и благоустройство территорий города Боровичи с привлечением несовершенно-летних граждан, направленных отделом занятости населения города Боровичи ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1328,20 | 1718,50 | 2040,10 |
| 1.1.7. | Дезинсекция и дезинфекция (сквер «имени Кирова», парк «30-летия Октября», кладби-ще в д.Лука, оз.Крюково) (кв.метры) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 45,60 | 43,60 | 64,50 |
| 1.1.8. | Установка и ТО видеонаблюдения на об-щественных территориях г.Боровичи, Wi-Fi | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 477,6 | 549,30 | 667,65 |
| 1.1.9. | Содержание фонтанного комплекса | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 689,00 | 1016,00 | 1280,00 |
| 1.1.10. | Оплата газа и транспортировка к мемориалу | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | - | - | - | - |
| 1.1.11. | Предотвращение распространения борщеви-ка Сосновского | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 303,20 | 216,39546 | 317,10 |
|  |  |  |  | 1.1.2. | бюджет Борови-чского муници-пального района | 46,051 | - | 156,30 |
|  |  |  |  | 1.1.2. | областной бюджет | 242,06 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.12. | Демонтаж объектов, подлежащих сносу | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2 | бюджет город Боровичи | - | - | - |
| 1.1.13. | Оказание услуг по сбору отработанных ламп и автомобильных шин от населения | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 4,50 | 30,00 | 100,0 |
| 1.1.14. | Подготовка к праздничным мероприятия | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 304,5 | 332,00 | 1434,50 |
| 1.1.15. | Новогоднее оформление, монтаж и украшение новогодних елок | МКУ «ЦРН» | 2023-2024 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1214,1 | 945,00 | 0,0 |
| 1.1.16. | Содержание ливневой канализации | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.3 | бюджет города Боровичи | 2815,40 | 1980,00 | 1700,0 |
| 1.1.17. | Природоохранные мероприятия по ливневым стокам | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | 410,8 | 450,20 | 485,54 |
| 1.1.18. | Ремонт ливневой канализации на участках: перекрёсток ул.Физкультуры – ул.Совхоз-ная; ул.Физкультуры в районе д.92; ул.К.Либкнехту выезд на ул.Металлистов; Школьный бульвар в районе д.16; мкр.Сосновка от пекарни «Звезда» до выпуска через ул.Окуловская (прибл. 213 м; 8 колодцев); ул.Зои Космодемьянской – пер.Садовый и на ул.Майская; мкр.Раздолье в районе д.5; ул.А.Кокорина в районе д.88; | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.3 | бюджет города Боровичи | - | 2486,00 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Устинская в районе д.14; ул.Торфяная в районе д.8; Раздолье 5, ул.Энтузиастов, д.1А; ул.Металлистов в районе д.3; ул.А.Невского в районе д.75; ул.Ломоносовская – ул.Пушкинская; ул.Подбельского – ул.Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Валка деревьев, в том числе уборка порубочных остатков | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.4 | бюджет города Боровичи | 2097,20 | 1876,00 | 2348,0 |
| 1.1.20. | Ручная уборка | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 600,0 | - | - |
| 1.1.21. | Иные расходы (налоги, плата за негативное воздействие на окружающую среду) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы |  | бюджет города Боровичи | 103,80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.1.22. | Архитектурное освещение на объекте капи-тального ремонта моста Белелюбского в го-роде Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | областной бюджет | 9658,96066 | - | - |
| 1.1.23. | Ремонт подвесного пешеходного моста через р.Мста (пер.Новоселицкий) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 715,30 | 249,81 | - |
| 1.1.24. | Разборка деревянного настила на подвесном мосту через реку Мста после завершения паводка | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 25,90 |
| 1.1.25. | Восстановление деревянного настила подвесного моста через реку Мста, для предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан при павводке | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 202,82 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.26. | Изготовление и установка пяти информационных стендов в Сквере имени Кирова в городе Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 220,40 |
| 1.1.27. | Создание и (или) содержание мест (площа-док) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 595,20343 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Борови-чского муници-пального района | - | - | 96,66215 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1388,808 | - | 225,54514 |
| 1.1.28. | Поставка песко-соляной смеси | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 597,8 | 158,6 | - |
| 1.1.29. | Выполнение работ по ремонту клумбы, рас-положенной в районе д.32 по ул.Ленинградс-кая (замена бортового камня, замена грунта и устранение просадки) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 209,10 | - |
| 1.1.30. | Выполнение работ по замене бортового камня клумбы, расположенной на ул.Моло-дой Гвардии в мкр.Полыновка г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 240,00 | - |
| 1.1.31. | Выполнение работ по ремонту моста, распо-ложенного в районе ул.Колхозная, и подхо-дов к мосту | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 798,6 | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.32. | Выполнение работ по ремонту памятника воинам – автомобилистам, расположенного на ул.Советская г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 268,65 | - |
| 1.1.33. | Выполнение работ по ремонту технического памятника «Трактор», расположенного на ул.Окуловская г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 175,50 | - |
| 1.1.34. | Обеспечение двухмерных штриховых кодов (QR – код) на благоустроенных общественных территориях г.Боровичи) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 3,00 | - |
| 1.1.35. | Устройство площадки и установка МАФ «Детям войны» | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 1034,00 | 370,00 |
| 1.1.36. | Установка узла учета сточных вод | МКУ «ЦРН» | 2024-2025 годы | 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | 658,68 | 2276,20 |
| 1.1.37. | Благоустройство территории в мкр.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 938,30 | - |
| 1.1.38. | Установка декоративных фигур | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 1316,00 | - |
| 1.2. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Озеленение (посадка цветов и уход за ними) | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 3900,0 | 3900,0 | 4800,0 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Реализация практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории Новгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений победителей конкурсного отбора в рамках практики инициативного бюджетирования «Территориальное общественное самоуправление (ТОС)» | Адми-нистра-ция Бо-рови-чского муни-ципаль-ного района; МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 191,7 | 428,00 | 492,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,00 | 800,00 | 1200,00 |
| 1.3.1.1. | Благоустройство детской площадки около д.27 и д.29 по ул.В.Бианки – установка сетки малой «Пирамида», ТОС «Западный» | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 191,70 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,00 |  |  |
| 1.3.1.2. | Зона отдыха «Серебряный возраст»-создание зоны отдыха для жителей серебряного возраста между домами № 3 и № 29 по ул.В.Бианки, ТОС «Сосновка» (установка МАФов) | Адми-нистра-ция му-ници-паль-ного района | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.3. | «Непоседы» - установка дополнительного оборудования на детской площадке на территории д. № 15 по ул.Сушанская, ТОС «Дружный двор» |  | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.4. | «Лёвушки»-установка дополнительного оборудования на детской площадке между домами № 33 и № 39 по улице Чкалова, ТОС «Лёвушка» | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 182,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.5. | «Посиделкино»-благоустройство территории у д. № 45 по ул.Южная, ТОС «Южный» | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 82,00 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 200,00 | - |
| 1.3.1.6. | «Безопасное детство» – установка ограждения зоны общего пользования придомовой территории ТОС «Добрый дворик» г.Боровичи | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |
| 1.3.1.7. | Дооборудование детской спортивной площадки по ул.Чкалова ТОС «Левушка» г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |
| 1.3.1.8. | «Пусть звучит детский смех» - модернизация детской площадки ТОС «У озера» г.Боровичи | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.9. | «Уютный уголок» – благоустройство придомовой территории ТОС «Сосновка» г.Боровичи (установка МАФов, озеленение) | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |
| 1.3.1.10. | «Здоровейка» - модернизация детской пло-щадки ТОС «Дружный двор» г.Боровичи - 2 этап | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |
| 1.3.1.11. | «Посиделкино» - благоустройство придо-мовой территории ТОС Южный г.Боровичи (установка МАФов, озеленение) – 2 этап | Адми-нистра-ция муни-ципаль-ного района | 2025 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 82,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 200,00 |
| 2. | Задача 2. Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание городского кладбища в д.Лука, д.Хоромы | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.2.1 | бюджет города Боровичи | 527,50 | 527,50 | 527,50 |
| 3. | Задача 3. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наружное электроосвещение | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.3.1 | бюджет города Боровичи | 36810,00 | 41290,30 | 42345,20 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Содержание объектов уличного освещения | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.3.2, 1.3.3 | бюджет города Боровичи | 7300,00 | 8632,92527 | 7503,00 |
| 4. | Задача 4. Реализация практики инициативного бюджетирования «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Софинансирование мероприятий, направ-ленных на реализацию практики инициатив-ного бюджетирования «Народный бюджет» | МКУ «ЦРН» | 2023-2025 годы | 1.4.1 | областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 |
| 5. | Задача 5. Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области (построены, модернизированы и отремонтированы объекты капитального строительства коммунальной инфраструктуры и реализованы проекты по благоустройству общественных территорий, включая парки и скверы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство линий освещения по ул.Советская г.Боровичи |  | 2024 год | 1.3.3 | бюджет города Боровичи | - | 0,10354 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 1035,37411 | - |
| 5.2. | Устройство линий освещения по ул.Окуловская г.Боровичи |  | 2024 год | 1.3.3 | бюджет города Боровичи | - | 0,17119 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 1711,91365 | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Установка детских спортивно-игровых площадок на общественных территориях |  | 2024 год | 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 2,36454 | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет, федераль-ный бюджет | - | 23645,4641 | - |
| 6. | Задача 6. Реализация муниципального проекта инициативного бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка дополнительного оборудования на детской спортивной площадке в мкр.Ланошино | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет города Боровичи | - | 103,00 | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 77817,28309 | 104992,35186 | 77803,91729 |

_____________________________».