

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **29.01.2025** | № | **275** |

г.Боровичи

**О подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный   
план и Правила землепользования и застройки   
Прогресского сельского поселения**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 23.01.2025 № 16, на основании Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Подготовить проекты о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения в части перезонирования земельных участков с кадастровыми номерами 53:02:0122801:156, 53:02:0010401:157, расположенных по адресу: Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Прогресское сельское поселение, из зоны СХ2 (зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения) в зону П2 (зона предприятий III-V классов опасности).

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения;

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

рм

2

3.1. Рассмотреть предложения заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная   
искра» - «Официальный вестник», в бюллетени «Официальный вестник» Прогресского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения.

**Первый заместитель**

**Главы администрации района М.Е. Мелешев**

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.01.2025 № 275

**ПОРЯДОК И СРОКИ**

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений   
в Правила землепользования и застройки   
Прогресского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Работы | Сроки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения | январь  2025 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения | январь - апрель 2026 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, направление Главе муниципального района для принятия решения | апрель  2026 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения | апрель 2026 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Прогресского поселения | не более одного месяца со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | август  2026 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Прогресского сельского поселения | сентябрь  2026 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | сентябрь  2026 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.01.2025 № 275

**ПОРЯДОК И СРОКИ**

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Генеральный план Прогресского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Работы | Сроки |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Прогресского сельского поселения | январь  2025 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | январь – апрель  2026 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения, подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения, направление Главе муниципального района для принятия решения | апрель  2026 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения | апрель  2026 года не позднее, чем через 10 дней после получения проектов |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Прогресского сельского поселения | не более трех месяцев со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
| 6. | Внесение изменений комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Прогресского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главе муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения Совету депутатов Прогресского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | август  2026 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Прогресского сельского поселения | сентябрь  2026 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Прогресского сельского поселения в ФГИС ТП | сентябрь  2026 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.01.2025 № 275

**ПОРЯДОК**

направления в комиссию по землепользованию и застройке

Боровичского муниципального района предложений заинтересованных

лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения

1. С момента опубликования постановления Администрации муниципального района о подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Прогресского сельского поселения (далее проекты) в течение срока проведения работ по подготовке проектов заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данных проектов.

2. Предложения могут быть направлены:

по почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, д.48;

в устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

в форме электронного документа на адрес электронной почты - [arch@boradmin.ru](mailto:arch@boradmin.ru).

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проектов Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проектов, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_