

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **24.02.2025** | № | **664** |

г.Боровичи

**О внесении изменений в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция,   
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных   
дорог местного значения вне границ населенных пунктов   
в границах Боровичского муниципального района»**

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1 Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

рм

2

**«2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Протяженность участков автомо-бильных дорог местного значения, на которых выпол-няется капиталь-ный ремонт и ре-монт автомобиль-ных дорог общего пользования мест-ного значения с целью доведения их до нормативных требований от об-щей протяженности автомобильных дорог, % (показа-тель определен в соответствии с планом мероприятий) | 1,7 | 1,06 | 2,76 | 2,78 | 2,8 | 2,9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 |
| 1.1.2. | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль ав-томобильной до-роги общего поль-зования с кадаст-ровым номером 53:02:0000000:9933 Боровичского му-ниципального района % (показа-тель определен в соответствии с планом мероприятий) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Содержание авто-мобильных дорог местного значения, % (показатель оп-ределен исходя из общей протяжен-ности дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3

**3. Сроки реализации муниципальной программы:** 2018 - 2027 годы.

**4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации** **(тыс. рублей):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования | | | |  |
| областной бюджет, федеральный | бюджет муниципального района | внебюджет-ные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |  |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |  |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |  |
| 2022 | 18853,00 | 13954,60884 | - | 32807,60884 |  |
| 2023 | 18722,00 | 10359,63154 | - | 29081,63154 |  |
| 2024 | 20208,59074 | 14046,08987 | - | 34254,68061 |  |
| 2025 | 98424,00 | 13208,37955 | - | 111632,37955 |  |
| 2026 | 12283,00 | 11075,8 | - | 23358,8 |  |
| 2027 | 12283,0 | 14688,4 |  | 26971,4 |  |
| **ВСЕГО** | **232199,1** | **132890,1191** | **-** | **365089,20985** | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная   
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

**Первый заместитель**

**Главы администрации района М.Е. Мелешев**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 24.02.2025 № 664

**«IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источ-ник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Борович-ского муници-пального района» (далее МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной докумен-тации на капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровки-но – Су-шерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капи-тального ремонта предаварийного желе-зобетонного моста через реку Мста, расположенного по адресу: Новгородс-кая область, Боровичский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов - д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2020 -2021 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Работы по разработке проектно-смет-ной документации по проектированию освещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения протяженностью 0,942 км от д.Бобро-вик до границы с городским поселе-нием в сторону ул.Газа в г.Боровичи Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 196,00 | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровки-но - Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пально-го района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт гравийной дороги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт асфальто-бетоного покрытия на а/д Князево-Лудилово | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - | - | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт асфалто-бетонного покрытия на а/д «Волгино-Хвойная» - д.Спасское | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с го-родским поселением в сторону ул.Газа Боровичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.7. | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | 48,42088 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.9. | Ремонт покрытия на деформационных швах моста через р.Мста у д.Бобровик Боровичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт автомобильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Оку-ловка-Боровичи | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт автомобильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.12. | Ремонт автомобильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Ремонт автомобильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | 53,509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Бобровик до границы с городским поселением г.Боровичи в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.16. | Выполнение ремонтных работ на участках размыва дорожного | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения от дер.Бор до дер.Горка, до дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцово от автодороги Волгино – Хвойная Боровичского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «До-рога к дому»: до д.Елеково от автомобильной дороги "Черноземь – Опеченский Рядок - Опочно" с км 0+000 по км 1+596;  до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510;  от д.Кураково до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206;  до д.Горлово от автомобильной дороги "Кончанско-Суворовское – Удино" с км 0+000 по км 0+842;  до д.Барзаниха от съезда к д.Вишма с км 0+000 по км 1+050;  до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380;  до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750;  до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590;  до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | 342,35672 | - | - | - | - | - | - | - |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.18. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика» | 2020 – 2021 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.19. | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из дорожного фонда муниципального района на формирование муниципальных дорож-ных фондов поселений | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283;  до д.Перхово от д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787;  до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950;  до д.Марьинс-кое от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380;  до д.Михалево от дер.Староселье с км 0+300 по км 1+715; до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560;  до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877;  до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10389,853 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - | - | - |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения "Устюжна - Валдай" - Плавково - Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальтобетонным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Ремонт автомобильной дороги от д.Овсянниково до границы Боровичско-го и Окуловского районов Новгородс-кой области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Жаворонково от автодороги Укроево - Дерягино Боровичского района Новго-родской области с км 0,00 по км 1+056 | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - | - | - |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.22. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика» | 2022 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 712,09312 | - | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Борови-чского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика» | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 431,1829 | - | - | - | - | - |
| 1.2.24. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» «Боровичи – Юрино» Боровичского района Новгородской об-ласти с км0+538 по км 1+138  «Перёдки – Качалово» Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+900 | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361,4843 | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 597,9731 | - | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 176,18705 | - | - | - | - |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.25. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Доро-га к дому» «от д.Родишкино до д.Белавино» Боровичского района Новгородской области км.0+000 по км. 3-+290 | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3561,31376 | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 187,43758 | - | - | - |
| 1.2.26. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Боро-вичи-Юрино» Боровичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3497,66676 | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 184,08773 | - | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчика» | 2025-2027 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | 6141,5 | 6141,5 |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,237 | 323,237 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.28. | Ремонт деревянного моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Горбино от д.Опочно (в д.Стрелка) Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 599,66870 | - | - | - |
| 1.2.29. | Выполнение работ по ремонту тротуар-ной части с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части моста через реку Мста, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, в створе участка автодороги ул.Металлис-тов – д.Бобровик (в том числе услуги по строительному контролю) Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2025 год |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 80000,0 | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 808,2 | - | - |
| 1.2.30. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Боровичи-Юрино» (от км 2+700 до км 3+400) Боровичского района Новгородской области в рамках практики инициативного бюджетирования «Дорога к Дому», включая услуги по строительному контролю | МКУ «Служба заказчика» | 2025 |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 9212,0 | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 484,8425 | - | - |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3. | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль автомо-бильной дороги общего пользования с кадастровым номером 53:02:0000000:9933 Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет, феде-ральный | - | - | - | - | - | - | 1292,59074 | - | - | - |
| бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 0,129260 | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2027 годы | 1.2.1 | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 | 11857,01948 | 9212 | 6141,50 | 6141,50 |
| бюджет муници-пального района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 | 624,05369 | 484,8425 | 323,237 | 323,237 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика» | 2022 - 2026 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 6656,98936 | 5354,0868 | 5022,91443 | 11130,59455 | 10129,326 | 14041,926 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.3. | Вырубка кустарника в полосе отвода на автодорогах общего пользования местного значения Боровичского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проверка достоверности определения стоимости сметной документации | МКУ «Служба заказчика» | 2018-2022 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,00 | 140,00 | - | - | - |
| 2.5. | Содержание автодорог общего пользова-ния местного значения и искусственных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям на октябрь-декабрь 2018 года | МКУ «Служба заказчика» | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Выполнение работ по вырубке кустарни-ка в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - | - | - |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.10. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Павловка от границы городского поселения г.Боровичи | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Выполнение работ по вырубке кустарни-ка в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Любони от автомобильной дороги «Кончанско-Суворовское - Удино» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по вырубке кустар-ника в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до Любонского кладбища от автомобильной дороги «Кончанско-Суворовское - Удино» | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | Выполнение работ по вырубке кустарни-ка в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения Железковского сельского поселения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Выполнение работ по оканавливанию автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - | - | - |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.15. | Выполнение работ по содержанию железо-бетонного автодорожного моста через р.Мста (с правобережным подходом) у д.Бобровик и автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа | МКУ «Служба заказчика» | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Выполнение работ по изготовлению, установке и последующему демонтажу дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» (3т) на дорогах общего пользования местного значения Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2020- 2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика» | 2021-2025 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 3215,16009 | - | - | - | - |
| 2.18. | Оплата за потребление электроэнергии по освещению автомобильной дороги «д.Круппа-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служба заказчика» | 2022-2026 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 36,100 | 140,00 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | - |
| 2.19. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 182,04 | 200 | - | - | - |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.20. | Разработка проекта организации дорожного движения на период времен-ного ограничения движения транспортных средств на мост через р. Мста расположенного по адресу: Нов-городская обл. Боровичский р-н на территории участка а/д ул.Металлистов, г.Боровичи – д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - |
| 2.21. | Оборудование искусственной неровности в д.Скреплева Горушка в районе д.5 | МКУ «Служба заказчика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 126,78860 | - | - | - | - |
| 2.22. | Оформление и сопровождение госэкспертизы сметной документации в ГАУ "Госэкспертиза" Новгородской области" по объекту Устройство ВЛИ-0,23кВ с установкой 19 ж/б опор, со светодиодными светильниками для освещения автодороги от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул.Газа, в г.Боровичи Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 99,00 | - | - | - |
| 2.23. | Содержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Почино-Сокинскому и Перелучскому направлениям | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 6301,69473 | - | - | - |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.24. | Установка остановочного пункта на автомобильной дороге общего пользова-ния местного значения "Устюжна-Вал-дай -Плавково-Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика» | 2024 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 351,10375 | - | - | - |
|  | **Всего:** | | | | | **22672,34645** | **25836,45957** | **26390,52434** | **32083,37895** | **32807,60884** | **29081,63154** | **34254,68061** | **111632,37955** | **23358,8** | **26971,4** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».