Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.05.2017 | № 1277 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе города Боровичи

«Формирование современной городской среды

на территории города Боровичи»

В соответствии с Федеральном законом от 6 октября 2003 года                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 341 Устава Боровичского муниципального района, в целях комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города Боровичи, создания благоприятных и комфортных условий для проживания населения Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Боровичи «Формирование современной городской среды на территории города Боровичи».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района     В.Н. Сюгин

кн

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 04.05.2017 № 1277

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Боровичи «Формирование современной городской среды

на территории города Боровичи»

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Боровичского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства.

2. Соисполнители муниципальной программы:

МКУ «Центр по работе с населением».

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цель 1. Содействие повышению уровня благоустроенности территорий муниципальных образований |  |
| 1.1. | Задача 1. Благоустройство территории города Боровичи |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед.) | 24 |
| 1.1.2. | Благоустройство общественных территорий (ед.) | 1 |
| 1.1.3. | Обустройство городских парков (ед.) | 1 |

4. Срок реализации муниципальной программы: 2017 год.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 7902,16 | 13455,04 | 216,08 | 135,15 | 21708,43 |
| ВСЕГО | 7902,16 | 13455,04 | 216,08 | 135,15 | 21708,43 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства города Боровичи, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,  улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.

2

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории города Боровичи.

_______________________

3

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства

Одним из главных приоритетов развития территорий города Боровичи является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство территории общего пользования (центральная улица, площадь, набережная и др.).

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Муниципальная программа позволит благоустроить облик города Боровичи, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

В рамках данной муниципальной программы субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, связанных с благоустройством дворовых  территорий многоквартирных домов, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и включает следующие виды работ и их предельную стоимость:

ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.метр с установкой бортового камня) – 1,55 тыс.рублей;

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных столбов, стоимость за единицу) – 20,0 тыс.рублей;

установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс.рублей;

установка урн для мусора (стоимость за единицу) – 2,0 тыс.рублей.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является содействие повышению уровня благоустроенности территорий муниципальных образований.

Для достижения основной цели в рамках муниципальной программы должна быть решена задача «Благоустройство территории города Боровичи», направленная на:

4

создание условий для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей;

улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства территорий;

вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному краю;

обеспечение сохранности и обслуживания объектов благоустройства.

Срок реализации муниципальной программы: 2017 год.

Поскольку мероприятия муниципальной программы носят постоянный непрерывный характер, а финансирование их зависит от возможностей бюджета города Боровичи, то в пределах срока действия муниципальной программы возможны незначительные изменения.

Для реализации поставленной цели и решения задачи муниципальной программы, достижения планируемого значения показателя предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий;

благоустройство общественной территории;

обустройство городского парка.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит благоустроить дворовые территории города Боровичи, общественную территорию, городского парка, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

Ожидаемые конечные показатели муниципальной программы связаны с обеспечением надежной работы объектов городского внешнего благоустройства, экологической безопасностью, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории города Боровичи.

- III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Общий контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел экономики Администрации муниципального района (далее отдел экономики). Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы и направляет в отдел экономики.

5

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство территории города Боровичи |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.41 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 693,54 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,08 |
| 1.1.2. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.91 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 763,60 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,79 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,79 |
| 1.1.3. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, пер.Чайковского, д.6 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 121,13 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,24 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,24 |
| 1.1.4. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, Школьный бульвар, д.47 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 450,9 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,60 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,60 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, Школьный бульвар, д.51 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 254,2 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,59 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,59 |
| 1.1.6. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.25 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 716,25 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,31 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,31 |
| 1.1.7. | Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Международная, д. 6 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 621,4 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 6,34 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,34 |
| 1.1.8. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ботаническая, д.3 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 914,34 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,33 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,33 |
| 1.1.9. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.29 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 502,28 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,13 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,13 |
| 1.1.10. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.23 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 126,21 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,29 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,29 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.11. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Парковая, д.13 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 392,67 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,01 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,01 |
| 1.1.12. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Сушанская, д.21 А | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 1576,11 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 16,08 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16,08 |
| 1.1.13. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.71 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 794,65 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,11 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,11 |
| 1.1.14. | Ремонт дворовых проездов, установка урн: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.А.Кокорина, д.57 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 484,48 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,94 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,94 |
| 1.1.15. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, Школьный бульвар, д.55 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 415,09 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,24 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,24 |
| 1.1.16. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Сушанская, д.1 А | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 907,52 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 9,26 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,26 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.17. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.43 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 361,71 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,69 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,69 |
| 1.1.18. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Вышневолоцкая, д.48 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1. | областной бюджет | 824 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,41 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,41 |
| 1.1.19. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Кропоткина, д. 3 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 241,89 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,47 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,47 |
| 1.1.20. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.1 Мая, д.52 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 310,14 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,16 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,16 |
| 1.1.21. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.19 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 79,75 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,81 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,81 |
| 1.1.22. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Гоголя, д.71 А | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 533,91 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,36 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,36 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.23. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Ботаническая, д.10 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 325,49 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3,32 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,32 |
| 1.1.24. | Ремонт дворовых проездов: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Новоселицкая, д. 39 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | областной бюджет | 944,05 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 8,59 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,59 |
| 1.2. | Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство Парка 30 лет Октябрьской революции (устройство асфальтобетонного покрытия, установка скамеек и урн) | МКУ «МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.2 | областной бюджет | 6685,73 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 67,54 |
| 1.3. | Обустройство городских парков |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Благоустройство Парка 30 лет Октябрьской революции (спортивный газон, установка Детского комплекса Фиеста Кастл, установка тренажерного комплекса) | МКУ «МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.3 | областной бюджет | 1324,84 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,39 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 21708,43 |

_____________________________