Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.05.2017 | № 1395 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по проведению подготовительных мероприятий, направленных

на заключение концессионного соглашения в отношении систем

водоснабжения, водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2015 года                              № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по проведению подготовительных мероприятий, направленных на заключение концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения, водоотведения (далее план («дорожная карта»)).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий плана («дорожной карты») в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы администрации района    В.Н. Сюгин

па

| УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального района от 17.05.2017 № 1395 План мероприятиЙ («Дорожная карта») по проведению подготовительных мероприятий, направленных на заключение концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения, водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование перечня имущества объектов концессионного соглашения | 19.05.2017 | МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" |
| 2. | Подготовка расчета для получения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | 22.05.2017 | МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" |
| 3. | Внесение изменений в реестр муниципального имущества на основании инвентаризации имущества, проведенной МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" | 29.05.2017 | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |
| 4. | Опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества | 05.06.2017 | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества Администрации муниципального района |
| 5. | Разработка задания, формируемого в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 21 июля 2015 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее 115-ФЗ) | 10.06.2017 | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества, отдел правового обеспечения и контроля, отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Разработка критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения (статья 47 115-ФЗ) | 10.06.2017 | МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" |
| 7. | Утверждение постановления о заключении концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения, водоотведения | 17.06.2017 | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества, отдел правового обеспечения и контроля, отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |
| 8. | Утверждение конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения, водоотведения | 01.07.2017 | отдел по управлению и приватизации муниципального имущества, отдел правового обеспечения и контроля, отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района |

________________________________