Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.05.2017 | № 1440 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении плана мероприятий по борьбе с борщевиком

Сосновского на территории Боровичского муниципального района

на период 2017-2020 годов

В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Правительства Новгородской области от 28.04.2017 № 128-рз «О мерах по борьбе с борщевиком                       Сосновского на территории Новгородской области на период 2017-2020 годов», в целях недопущения распространения борщевика Сосновского на              территории Боровичского муниципального района Администрация                           Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Боровичского муниципального района на период 2017-2020 годов (далее План).

2. Рекомендовать:

2.1.  Главам сельских поселений муниципального района разработать планы мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственных территориях и обеспечить их выполнение;

2.2.  Руководителям сельскохозяйственных организаций, главам крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, обеспечить выполнение пунктов 5 и 7 Плана.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                 искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   И.Ю. Швагирев

па

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 18.05.2017 № 1440

ПЛАН

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Боровичского муниципального района

на период 2017-2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обследование мест распространения борщевика Сосновского на территории Боровичского муниципального района и определения занимаемых им площадей | апрель-май ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» |
| 2. | Определение обоснованного и наиболее эффективного выбора средств борьбы с борщевиком Сосновского на конкретной территории с учетом предварительной оценки стоимости выполнения работ | апрель-май ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» |
| 3. | Информирование сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, о необходимости проведения мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского | апрель-май ежегодно | управление сельского хозяйства Администрации муниципального района (далее управление сельского хозяйства) |
| 4. | Проведение разъяснительной работы с населением о механическом и химическом уничтожении борщевика Сосновского на территории поселений и соблюдении мер безопасности при скашивании и работе с пестицидами | май-июль ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) управление сельского хозяйства Боровичское отделение «Сельскохозяйственный консультационный центр филиала ОАПОУ «Старорусский агротехнический колледж» средства массовой информации (по согласованию) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Проведение неоднократного скашивания наземной зеленой массы борщевика Сосновского (не менее 3-х раз) в целях истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян в период до цветения | май-сентябрь ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства (по согласованию) |
| 6. | Проведение двукратной химической обработки зарослей борщевика гербицидами Примечание: применение гербицидов сплошного действия осуществляется в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации | май-июль ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства (по согласованию) |
| 7. | Проведение необходимых агротехнических мероприятий с учетом ландшафта и наличия техники (вспашка, дискование и выращивание с/х культур) | апрель-май ежегодно | руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства (по согласованию) |
| 8. | Проведение мониторинга и аккумулирование информации о выполняемой поселениями работе по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Боровичского муниципального района | постоянно | управление сельского хозяйства |
| 9. | Рекомендовать Главам сельских поселений предусмотреть выделение денежных средств на ликвидацию мест распространения борщевика Сосновского из средств, предусмотренных на благоустройство территорий поселений | ноябрь-декабрь ежегодно | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Рекомендовать Главам сельских поселений внести изменения в Правила благоустройства поселений в части: включить в обязанности физических и юридических лиц, расположенных на территории поселений, не допускать произрастания борщевика Сосновского на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или аренды (своевременное скашивание или применение химических методов уничтожения борщевика) | 2017 год | Администрации сельских поселений (по согласованию) МКУ «Центр по работе с населением» |

_________________________