

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **07.06.2017**  | № **1677** |

 г.Боровичи

**О внесении изменения в муниципальную программу**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и**

**содержание автомобильных дорог местного значения вне границ**

**населенных пунктов в границах Боровичского муниципального**

**района на 2015-2017 годы»**

Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2714, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

**Заместитель**

**Главы администрации района Н.А. Кондратьева**

кн

жение

Плок постановлению Администрации

муниципального района

от 07.06.2017 № 1677

«**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель\* | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
|  | **Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них** |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015-2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1525,62 | 1051,95 |
| областной бюджет | - | - | 335,41 |
| 1.1.1. | Проекты на реконструкцию подпорной стенки на а/д Б.Новоселицы | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016-2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1050,0 | 17,65 |
| областной бюджет | - | - | 335,41 |
| 1.1.2. | Проекты на ремонт а/д до кладбища «Ручейки» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 200,0 | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.4. | На ремонт ж/б моста ч/р р. Быстрица на автодороге «Коровкино-Сушерёвка» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 800,0 |
| 1.1.6. | Испытание мостач/р р.Юринка км 0+244 на автодороге «п. Первое мая - д.Коремера» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 234,3 |
| 1.1.7. | Проект на капитальный ремонт моста ч/р.Волжанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семери-цы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 275,62 | - |
|  | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений** |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015-2017 годы | 1.2 | бюджет муниципального района | 6910,8 | 6075,2 | 4344,4 |
| областной бюджет | 5817 | 1913,38 | 6816,84 |
| 1.2.1. | От а/д «Волгино-Хвойная» до д.Захарино км 0+000-0+518 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 22,707 | - | - |
| областной бюджет | 431,425 | - | - |
| 1.2.2. | От а/д «Раменье-Сестрёнки» до д.Карпово км 0+000-2+926 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 93,758 | - | - |
| областной бюджет | 1781,399 | - | - |
| 1.2.3. | Оплата долга за ремонт дорог, выполненный в 2014 году  | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 1570,4\*\* | 1570,4 | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.4. | «Перелучи-Изонино» -Каменец (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 328,422 | - | - |
| 1.2.5. | Кураково-Тухун (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 885,276 | - | - |
| 1.2.6. | Выполнение работ по вырубке кустарников в полосе отвода автомобильных дорог местного значения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 700,00 |
| 1.2.7. | До д.Малый Каменник от а/д до д.Тепецкое с км 0+000 по км 1+630 (ПГС) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1483,61 |
| 1.2.8. | До д.Деревцово от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+300; с км 1+560 по км 2+470 (ПГС) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1802,00 |
| 1.2.9. | От а/д «Боровичи-Папорть» до д.Каменник | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 57,365 | - | - |
| областной бюджет | 1089,941 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт мостов: через р.Круппа на км 0+062 а/д «Князево-Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 132,363 | 70,050 |  |
| областной бюджет | 2514,235 | 1330,86 | - |
| 1.2.11. | Изготовление техпаспорта на мост через р.Круппа на км 0+062 а/д «Князево-Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 2,41 | - |
| областной бюджет | - | 45,63 | - |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.12. | Ремонт а/д от д.Ровное до д.Золотово | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 46,33 | - |
| областной бюджет | - | 536,89 | - |
| 1.2.13. | Ремонт мостов: через р.Вол-жанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1441,76 | - |
| 1.2.14. | Технический надзор и экспертиза ремонта моста через р.Вол-жанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 94,00 | - |
| 1.2.15. | Обследование моста по типу А через р.Мста в районе д. Бобровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 286,99 | - |
| 1.2.16. | Кончанско-Суворовское с/п – 1,035км (до д. Клопчиха от д.Ра-менье с км 0 +000 по км 0+465 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 500 | - |
| 1.2.17. | Опеченское с/п – 11,625 км (до д.Холщагино от а/д Перелучи-Семерицы с км 0+000 по км 7+075 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1000 | - |
| 1.2.18. | Сушиловское с/п – 0, 385 км (асфальтобетон) (до д.Большой Вязник от автодороги «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с км 0+000 по км 0+385 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 500 | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.19. | Прогресское с/п – 2,21 км (до д.Деревцово от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+300, с км 1+560 по км 2+470 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 563,26 | - |
| 1.2.20. | До д.Большой Вязник от автодороги «Крестцы-Окуловка-Боро-вичи» с км 0+000 по км 0+385 до д.Мощеник от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+010 до д.Никитино от автодороги Боровичи-Травково-Шуя 0,00 по км 0+019 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 319,54 |
| областной бюджет | - | - | 6071,2 |
| 1.2.21. | До детского оздоровительного лагеря Дуденево с км 0+000 по км 1+755 (грунт)  | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 39,25 |
| областной бюджет | - | - | 745,64 |
| 1.2.22. | От а/д Загорье-Горушка до кладбища Ручейки (0+000-1+000) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| **2.** | **Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей** |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 3821,909 | 3049,08 | 347,95 |
| областной бюджет | - | 4417,62 | 5362,75 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.2. | Ямочный ремонт на а/д «Князево- Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| 2.1.3. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 3306,515 | 381,21 | 282,25 |
| областной бюджет | - | 4417,62 | 5362,75 |
| 2.1.4. | Содержание автодорожного моста через р.Мста, расположенного в створе ул.Металлистов-д.Боб-ровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 515,394 | 603,57 | - |
| 2.1.5. | Содержание автодорог общего пользования местного значения выполнено в 2015 году | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1914,3 | - |
| 2.1.6. | Приобретение дополнительных элементов оборудования для пункта весового контроля | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 150,0 | - |
| 2.1.7. | Проверка достоверности определения сметной стоимости сметной документации | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 65,7 |
|  | Всего по программе, тыс.руб. |  | 12727,8 | 16980,9 | 18259,3 |
|  | **Итого по программе, тыс.руб.** |  | **47968,0** |

\*- в 2017 году полномочия заказчика (за исключением функций технического заказчика) исполняет Администрация Боровичского муниципального района

\*\* работы выполнены, не оплачены в связи с отсутствием финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»