Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.01.2017 | № 184 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный

план и Правила землепользования и застройки Перёдского

сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 22.12.2016 № 7 Администрация Боровичского муниципального района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в графическую и текстовую части Генерального плана и Правил землепользования и застройки        Перёдского сельского поселения в части перевода из территориальной зоны Р.3 в зону Ж.1 земельного участка площадью 5000 кв.метров с кадастровым номером 53:02:0111001:93, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Боровичский р-н, Перёдское сельское поселение, д.Засыпенье.

2. Утвердить прилагаемые:

Порядок и сроки по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муници-пального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения.

2

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района и Администрации Перёдского сельского поселения.

Глава муниципального района   М.М. Костюхина

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.01.2017  № 184

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

о внесении изменений в Генеральный план и Правила                                    землепользования и застройки Перёдского сельского поселения

| № п/п | Работы | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальном сайте Администрации Перёдского сельского поселения | январь 2017 года |
| 2. | Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения во ФГИС ТП | январь 2017 года до августа 2017 года |
| 3. | Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, направление проекта Главе муниципального района для принятия решения | август 2017 года |
| 4. | Издание постановления о проведении публич-ных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения | август 2017 года не позднее чем через 10 дней после получения проекта |
| 5. | Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, опубликование заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района и Администрации Перёдского сельского поселения | не более одного месяца со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
| 6. | Обеспечение комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения. Подготовка и направление проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения Главе муниципального района | в течение 10 дней после проведения публичных слушаний |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7. | Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения Совету депутатов Перёдского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку | август 2017 года |
| 8. | Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения Совету депутатов Перёдского сельского поселения | сентябрь 2017 года |
| 9. | Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения в ФГИС ТП | сентябрь 2017 года |

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.01.2017  № 184

ПОРЯДОК

направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по

подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения

1. С момента  опубликования  постановления Администрации  муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения (далее проект) в течение срока проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района (далее Комиссия) предложения по подготовке данного проекта.

2. Предложения могут быть направлены:

2.1. По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района») по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48;

2.2. В устной форме по телефонам: 8(81664) 9-12-24, 9-12-54;

2.3. В форме электронного документа на адрес электронной почты -       architect@boradmin.ru.

При этом гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Перёдского сельского поселения, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

____________________