Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.02.2017 | № 243 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт

и содержание автомобильных дорог местного значения

в границах города Боровичи на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2713:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет города Боровичи | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| «2015 | 59514,59 | 24240,07 | - | 83754,66 |  |
| 2016 | 47873,00 | 24597,39 | - | 72470,39 |  |
| 2017 | 12321,00 | 22786,05 | - | 35107,05 |  |
| ВСЕГО | 119708,59 | 71623,51 | - | 191332,10 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района 	В.Н. Сюгин

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 06.02.2017 № 243

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015-2017 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | 4750 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 1173,78 | 1200,00 |
| 1.1.1. | Проектные работы: 2016 год: по реконструкции дороги: пер.Огородный. По ремонту на ж/б мосту ч/р.Мста (с подходами), ул.Сушанская, ул.Коммунарная, ул.Подбельского, ул.Бригадная, ул.Декабристов, ул.Боровичская, ул.Ржевская, ул.Советская, тротуара по ул.Тран-зитная, ул. Бригадная | МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1173,78 | 950,00 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год: ул. Гоголя (от ул.Советской до ул.Ф.Энгельса в проектные работы планируется включить работы по замене бордюров, ремонт а/д, тротуаров и устройства пешеходного перехода на перекрестке с ул.Дека-бристов) ул.Пушкинская (от ул.Де-кабристов до ул. Кооперативной), ул. Загородная- ул.Коммунистичес-кая (от ул. Красноармейской до ул.Кооперации + мостовое сооружение, ул.А.Кузнецова (от ул. Подбельского до ул. Ломоносовской), ул.С.Перовской от ул.Суворова до границы г.Боровичи), ул. Кропоткина- ул.Революции (от ул. Ленинградской до ул.К.Либкнехта), до Комбикормового завода (от ул.Ржевской.) ТРОТУАРЫ: ул. Подбельского от ул. Гоголя до п.Прогресс), ул. Ленинградская (от ул.К.Либкнехта до дома № 91 по ул.Ленинградской) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Проектно-изыскательские работы на строительство автодороги к мкр. Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2017 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 4750,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 250,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.2 | областной бюджет | 55598,42 | 43773,52 | 7571,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 6272,48 | 2034,31 | 813,75 |

3

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Ремонт путепровода по ул.Ржевской (3761,02 кв.м/0,4153 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 30409,00 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 311,00 |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. | Устройство тротуара по ул. Сушанской | МКУ «ЦРН» | 2017 год |  | - |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | 415,27 |  |
| 1.2.3. | Ремонт участков автодороги по ул.Пушкинской (ремонт выполнен в 2014 году, частичная оплата в 2015 году) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | бюджет города Боровичи |  | 238,98 |  | - |  | - |  |
| 1.2.4. | Ремонт участка дороги по ул. Окуловской (у ж/д переезда) (595 кв.м/ 0,07 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 189,42 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 9,97 |  | - |  | - |  |
| 1.2.5. | Установка и замена бортового камня по ул.Дзержинского (2015 г.) по ул.9 Января у музыкальной школы (2016 г.) по ул.Пушкинской (2017 г.) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | - |  | - |  | 1615,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 110,37 |  | 98,54 |  | 85,0 |  |
| 1.2.6. | Ремонт автодороги ул. К. Либкнехта (от ул.Гончарной), ул. Вишнёвая- ул. Заводская (от ул. Кольцова до ул.Металлистов) (9460 кв.м/0,88 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 5606,15 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 56,63 |  | - |  | - |  |
| 1.2.7. | Устройство покрытия из тротуарной плитки, замена бортовых камней (ул. Коммунарная) (750 кв.м) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 2020,43 |  | - |  | - |  |
| 1.2.8. | Ремонт участков дорог по ул. Подбельского, ул.Дзержинского, ул.Декабристов (4242 кв.м/0,4 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | бюджет города Боровичи |  | 1284,91 |  | - |  | - |  |

4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | Ремонт автодороги ул. Кооперативная (6658 кв.м/0,85 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | бюджет города Боровичи |  | 2019,56 |  | - |  | - |  |
| 1.2.10. | Ремонт автодороги по ул. Мира (9675,1 кв.м/1,254 км) | МКУ «ЦРН» | 2015-2016 годы |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 4483,22 |  | 2467,10 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 45,76 |  | 24,45 |  | - |  |
| 1.2.11. | Ремонт автодороги по ул. Совхозной (8923,8 кв.м/1,361 км) | МКУ «ЦРН» | 2015-2016 годы |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 4138,12 |  | 2553,30 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 41,80 |  | 25,79 |  | - |  |
| 1.2.12. | Ремонт автодороги по ул. Боровой (от ул. Ф.Энгельса до ул. Советской) (10186 кв.м/1,5 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 3708,30 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 37,46 |  | - |  | - |  |
| 1.2.13. | Ремонт автодороги по ул. Бумажников (от ул. Дружинников до ул.Пестовской ) и ул.Дружинников (от ул. Боровичской до пер. Заводского ) (9900 кв.м/1,552 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 |  | областной бюджет |  | 5102,38 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 51,54 |  | - |  | - |  |
| 1.2.14. | Ремонт автодороги по ул. Южной (978,2 кв.м/0,492 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  |  | 1.2 |  | областной бюджет | 1685,76 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 17,03 |  | - |  | - |  |

5

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.15. | Ремонт автостоянки и тротуара по ул. Дзержинского (в квартале от пер. Реппо до пер. Крестьянского) (765 кв.м) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 1.2 | областной бюджет | 276,07 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2,79 |  | - |  | - |  |
| 1.2.16. | Испытание образцов, взятых из а/б покрытия | МКУ «ЦРН» | 2015-2016 годы |  | 1.2 | бюджет города Боровичи | 24,25 |  | 48,5 |  | - |  |
| 1.2.17. | Ремонт тротуара по ул. Транзитной | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 406,45 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 4,11 |  | - |  |
| 1.2.18. | Ремонт дороги по ул. Сушанской | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 5697,49 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 57,55 |  | - |  |
| 1.2.19. | Ремонт дороги по ул. Декабристов | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 2148,69 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 21,7 |  | - |  |
| 1.2.20. | Реконструкция дороги по пер. Ого-родному (0,3 км). Сроки размещения закупки – сентябрь 2016 года с выполнением следующих мероприятий: устройство насыпи земляного полотна; установка бортового камня; устройство тротуара; | МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 3964 |  | 2308,82 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 40,04 |  | 121,52 |  |

6

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | устройство щебеночного основания. Работы по выполнению заключительных мероприятий запланированы на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Ремонт дороги на ж/б мосту через р.Мста с подходами к нему | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 9885,15 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 99,85 |  | - |  |
| 1.2.22. | Ремонт дороги по ул. Подбельского, проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 6915,30 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 69,85 |  | - |  |
| 1.2.23. | Ремонт дороги по улицам: Боровичская, Раздольская, Пестовская | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 5634,17 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 56,91 |  | - |  |
| 1.2.24. | Ремонт дороги по ул.Бригадной | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 1528,57 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 15,44 |  | - |  |
| 1.2.25. | Ремонт дороги мкр. Северный | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 1.2 | областной бюджет | - |  | 1053,07 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 55,42 |  | - |  |

7

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.26. | Ремонт дороги по ул. Физкультуры | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  |  | 1.2 |  | областной бюджет | - |  | 720,45 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 37,92 |  | - |
| 1.2.27. | Ремонт участков дорог по ул.1 Мая (от ул. Гоголя до ул. Мира, ул. Энтузиастов, от магазина «Магнит» до дома № 17 по ул. Энтузиастов) | МКУ «ЦРН» | 2017 год |  |  | 1.2 |  | областной бюджет | - |  | - |  | 1747,18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | - |  | 91,96 |
| 1.2.28. | Ремонт тротуара по ул.Пушкинской (протяженностью 140 м) | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  |  | 1.2 |  | областной бюджет | - |  | 799,78 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | 9,31 |  | - |
| 1.2.29. | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы |  |  | 1.2 |  | областной бюджет | - |  | - |  | 1900,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  |  | 1314,23 |  | 100,0 |
| 1.2.30. | Иные расходы (пени, налоги, гос- пошлина и др. обязательства) | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  |  | 1.2 |  | бюджет города Боровичи | - |  | 54,70 |  | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | - | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | 3916,17 |  | 4099,48 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 17967,59 |  | 21389,3 |  | 20772,3 |

8

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Содержание уличной дорожной сети (184 км) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 11947,11 |  | 15027,01 |  | 10181,89 |
| 2.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – с октября по 31декабря 2016 | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | - |  | 2840,50 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 149,50 |  | - |
| 2.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - долг за 2015 год | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 1387,10 |  | - |
| 2.1.4. | Паспортизация 21,1 км в соответствии с ВСН | МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | - |  | 380,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 20,00 |  | 100 |
| 2.1.5. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Понтонная | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | - |  | 135,98 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 7,16 |  | - |
| 2.1.6. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия битумной эмульсией улично-дорожной сети города Боровичи (2635 кв.м) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | 1446,17 |  | 743,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 76,11 |  | 39,20 |  | 2000 |
| 2.1.7. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | 100 |
| 2.1.8. | Обслуживание и ремонт переездных мостов (6 шт.) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 75,86 |  | 62,91 |

9

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.9. | Поставка ПСС (оплата долга за 2014, 2016 годы) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 4049,84 |  | - |  | 3327,5 |
| 2.1.10. | Поставка ПСС (3100 тонн) | МКУ «ЦРН» | 2015 год |  | 2.1 |  | областной бюджет |  | 2470,00 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 130,45 |  | - |  | - |
| 2.1.11. | Поставка ПСС | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 1640,35 |  | 4477,5 |  | 5000,0 |
| 2.1.12. | Регистрация дорог | МКУ «ЦРН» | 2016 год |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | 40,00 |  | - |
| 2.1.13. | Иные расходы (пени, налоги, гос- пошлина и др. обязательства) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы |  | 2.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 123,73 |  | 165,97 |  | - |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 83754,66 |  | 72470,39 |  | 35107,05 |
| Итого по программе |  | 191332,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________»