Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.11.2017 | № 3812 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2713, (далее муниципальная программа):

1.1.Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города Боровичи | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2015 | - | 59 514,59 | 24 240,07 | - | 83 754,66 |  |
| 2016 | - | 47 873,00 | 24 597,39 | - | 72470,39 |  |
| 2017 | 10686,1 | 14722,88 | 23 318,75 | - | 48727,73 |  |
| ВСЕГО | 10686,1 | 122110,47 | 72156,21 | - | 204952,78 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района     Б.А. Артемьев

- це

- Приложение

- к постановлению Администрации

- муниципального района

- от 15.11.2017 № 3812

- «IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015-2017 годы | 1.1 | субсидии из областного бюджета | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 1173,78 | 913,667 |
| 1.1.1. | Проектные работы 2016 год: по реконструкции дороги пер.Ого-родный по ремонту на ж/б мосту ч/р р.Мста (с подходами), ул.Сушанская, ул.Коммунарная, ул.Подбельского, ул. Бригадная, ул.Декабристов, ул.Боровичская, ул.Ржевская, ул. Советская, тротуаров по ул.Транзитной, ул.Бригадной | МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1173,78 | 514,71494 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год ул. Пушкинская (от ул. Декабристов до ул. Кооперативной), ул. Кропоткина-ул.Революции (от ул. Ленинградской до ул.К.Либкнехта), ремонт автодороги и тротуаров по ул.Ленинградской (от ул.К.Либк-нехта до ул.Металлистов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Проектные работы, выполненные в 2016 году: реконструкция пер. Огородный | МКУ«ЦРН» | 2017 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 398,95206 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.2 | из областного бюджета | 55598,42 | 43773,52 | 14722,88 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 6272,48 | 2034,31 | 1632,783 |
|  |  |  |  |  | из федерального бюджета | - | - | 10686,10 |
| 1.2.1. | Ремонт путепровода по ул. Ржевской (3761,02 кв.м/0,4153 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | 30409,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 311,00 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Ремонт участка дороги по ул. Л. Павлова - 257 м.п, ремонт участка дороги по ул.Энгельса - 336 м.п, ремонт участка дороги по ул. Красноармейской от пл. 1 Мая до ул. Пушкинской - 155 м.п, ремонт участка дороги по ул. Вельгийской - 182 м.п, ремонт ул.Ломоносов-ской, ремонт участка дороги по ул. Коммунарной | МКУ «ЦРН» | 2017 год | 1.1 |  | субсидии из областного бюджета | - | - | 5371,574 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 282,725 |
| 1.2.3. | Ремонт участков автодороги по ул.Пуш-кинской (ремонт выполнен в 2014 году, частичная оплата в 2015 году) | МКУ «ЦРН» | 2015 год | 1.2 |  | бюджет города Боровичи | 238,98 | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участка дороги по ул. Окуловской (у ж/д переезда) (595 кв.м/ 0,07 км) | МКУ «ЦРН» | 2015 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета |  | 189,42 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 9,97 | - | - |
| 1.2.5. | Замена бортового камня по ул. Дзержинского (2015 г.), по ул.9 Января у музыкальной школы (2016 г.), по ул. Пушкинской (2017 г.) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.2 | субсидии из областного бюджета |  | - | - | 1201,08 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 110,37 | 98,54 | 63,212 |
| 1.2.6. | Замена бортового камня по ул. Пушкинской (2017 г.) | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | - | - | 27,158 |
| 1.2.7. | Ремонт автодороги ул. К. Либкнехта (от ул.Гончарной), ул. Вишнёвая-ул. Заводская (от ул. Кольцова до ул.Металлис-тов) (9460 кв.м/0,88 км) |  |  |  | субсидии из областного бюджета |  | 5606,15 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 56,63 | - | - |

4

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. | Устройство покрытия из тротуарной плитки, замена бортовых камней (ул. Коммунарная) (750 кв.м) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015 год | 1.1 |  | бюджет города Боровичи | 2020,43 | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт участков дорог по ул. Подбельского, ул.Дзержинского, ул.Декабристов (4242 кв.м/0,4 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015 год | 1.2 |  | бюджет города Боровичи | 1284,91 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт автодороги по ул. Кооперативной (6658 кв.м/0,85 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015 год | 1.2 |  | бюджет города Боровичи | 2019,56 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт автодороги по ул. Мира (9675,1 кв.м/1,254 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015-2016 годы | 1.2 |  | субсидии из областного бюджета | 4483,22 | 2467,10 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 45,76 | 24,45 | - |
| 1.2.12. | Ремонт автодороги по ул. Совхозной (8923,8 кв.м/1,361 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015-2016 годы | 1.2 |  | субсидии из областного бюджета | 4138,12 | 2553,30 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 41,80 | 25,79 | - |
| 1.2.13. | Ремонт автодороги по ул. Боровой (от ул. Ф.Энгельса до ул. Советской) (10186 кв.м/1,5 км) |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015 год | 1.2 |  | субсидии из областного бюджета | 3708,30 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 37,46 | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт автодороги по ул. Бумажников (от ул. Дружинников до ул.Пестовской ) и ул.Дружинников (от ул. Боровичской до пер. Заводского ) (9900 кв.м/1,552 км) |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015 год | 1.2 |  | субсидии из областного бюджета | 5102,38 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 51,54 | - | - |

5

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.15. | Ремонт автодороги по ул. Южной (978,2 кв.м/0,492 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | 1685,76 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 17,03 | - | - |
| 1.2.16. | Ремонт автостоянки и тротуара по ул. Дзержинского (в квартале от пер. Реппо до пер. Крестьянского) (765 кв.м) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | 276,07 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2,79 | - | - |
| 1.2.17. | Испытание образцов взятых из а/б покрытия | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015-2016 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 24,25 | 48,5 | 50,0 |
| 1.2.18. | Ремонт тротуара по ул. Транзитной | МКУ «ЦРН» |  |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 406,45 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 4,11 | - |
| 1.2.19. | Ремонт дороги по ул. Сушанской | МКУ «ЦРН» |  |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 5697,49 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 57,55 | - |
| 1.2.20. | Ремонт дороги по ул. Декабристов | МКУ «ЦРН» |  |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 2148,69 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 21,7 | - |

6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.21. | Реконструкция дороги по пер. Ого-родному (0,3 км). Сроки размещения закупки сентябрь 2016 года с выполнением следующих мероприятий: - устройство насыпи земляного полотна; - установка бортового камня; - устройство тротуара; - устройство щебеночного основания. Работы по выполнению заключительных мероприятий запланированы на 2017 год | МКУ «ЦРН» |  | 2016-2017 годы | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 3964 | 4710,7839 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 40,04 | 121,52 |
| 1.2.22. | Ремонт дороги на ж/б мосту через р.Мста с подходами к нему | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 9885,15 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 99,85 | - |
| 1.2.23. | Ремонт дороги по ул.Подбельского, проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 6915,30 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 69,85 | - |
| 1.2.24. | Ремонт дорог по улицам Боровичской, Раздольской, Пестовской | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 5634,17 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 56,91 | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.25. | Ремонт дороги по ул.Бригадной | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 1528,57 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 15,44 | - |
| 1.2.26. | Ремонт дороги в мкр. Северный | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 1053,07 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 55,42 | - |
| 1.2.27. | Ремонт дороги по ул.Физкультуры | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 720,45 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 37,92 | - |
| 1.2.28. | Ремонт участков дорог по ул.1 Мая (от ул. Гоголя до ул. Мира, ул. Энтузиастов (от магазина «Магнит» до дома № 17 по ул.Энтузиастов) | МКУ «ЦРН» |  | 2017 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | - | 1624,946 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 85,523 |
| 1.2.29. | Ремонт тротуара по ул.Пушкинской (протяженностью 140 м) | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | 799,78 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 9,31 | - |
| 1.2.30. | Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети города Боровичи | МКУ «ЦРН» |  | 2016-2017 годы | 1.2 | субсидии из областного бюджета | - | - | 1814,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 1314,23 | 95,5 |

8

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.31. | Ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Ржевской (0,967км) | МКУ «ЦРН» |  | 2017 год |  | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 79,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | субсидии из федерального бюджета | - | - | 7823,29 |
| 1.2.32. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкинской (от ул. Декабристов до ул. Кооперативной) (0,573 км) | МКУ «ЦРН» |  | 2017 год |  | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 28,92 |
|  |  |  |  |  |  |  | субсидии из федерального бюджета | - | - | 2862,81 |
| 1.2.33. | Установка автопавильона на ул.Советской «Двигатель» (долг за 2016 год) | МКУ «ЦРН» |  | 2017 год |  | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 96,211 |
| 1.2.34. | Иные расходы (пени, налоги, гос- пошлина, проверка смет и др. обязательства) | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год |  | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 54,70 | 702,984 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  | 2015-2017 годы | 2.1 | субсидии из областного бюджета | 3916,17 | 4099,48 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 17967,59 | 21389,3 | 20772,3 |
| 2.1.1. | Содержание уличной дорожной сети (184 км) | МКУ «ЦРН» |  |  | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 11947,11 | 15027,01 | 11874,124 |
| 2.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – с октября по 31 декабря 2016 года |  | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 2.1 | субсидии из областного бюджета | - | 2840,50 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 149,50 | - |

9

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - долг за 2015 год |  | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 1387,10 | - |
| 2.1.4. | Паспортизация 21,1 км в соответствии с ВСН |  | МКУ «ЦРН» |  | 2016-2017 годы | 2.1 | субсидии из областного бюджета | - | 380,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,00 | 91,833 |
| 2.1.5. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Понтонной |  | МКУ «ЦРН» |  | 2016 год | 2.1 | субсидии из областного бюджета | - | 135,98 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 7,16 | - |
| 2.1.6. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия битумной эмульсией уличной дорожной сети города Боровичи (2635 кв.м) |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015-2017 годы | 2.1 | субсидии из областного бюджета | 1446,17 | 743,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 76,11 | 39,20 | 2000,0 |
| 2.1.7. | Ремонт автобусных остановок |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 100,0 |
| 2.1.8. | Обслуживание и ремонт ограждений на мосту через р.Мста и р.Круппа |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 75,86 | 115,608 |
| 2.1.9. | Поставка ПСС (оплата долга за 2014 год, за 2016 год) |  | МКУ «ЦРН» |  | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 4049,84 | - | 3327,5 |

10

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10. | Поставка ПСС (3100 тонн) |  | МКУ «ЦРН» | 2015 год | 2.1 | субсидии из областного бюджета | 2470,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 130,45 | - | - |
| 2.1.11. | Поставка ПСС |  | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 1640,35 | 4477,5 | 1672,5 |
| 2.1.12. | За работы, выполненные в 2016 году |  | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 4049,84 | - | 1492,985 |
| 2.1.13. | Регистрация дорог |  | МКУ «ЦРН» | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 40,00 | - |
| 2.1.14. | Ремонт переездной трубы по ул.9 Января |  | МКУ «ЦРН» | 2017 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 67,0 |
| 2.1.15. | Иные расходы (пени, налоги, гос- пошлина и др. обязательства, проверка смет, постановка на кадастровый учёт) |  | МКУ «ЦРН» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 123,73 | 165,97 | 30,75 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 83 754,66 | 72470,39 | 48727,73 |
| Итого по программе |  |  | 204952,78 |  |  |  |  |  |  |

_____________________»