Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.12.2017 | № 4134 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в Перечень услуг и (или) работ

по капитальному ремонту, сроков проведения,

сметной стоимости, источников финансирования

На основании статьи 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 23.10.2015 № 2167, изложив его в редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения,

сметной стоимости, источников финансирования

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | Наимено-вание источника финансирования | Сметная стоимость услуг и (или) работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г.Боровичи, линия 2-я кирпичного завода, д.15 | 266,7 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | за счет взносов на капитальный ремонт собранных на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор | 230163,44 |
| 2. | Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Мстинская, д.37 | 764,00 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 944777,00 |
| 3. | Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Набережная, д.15 | 1129,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета |  | 394442,07 40396,98 |

кн

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Боровичский р-н, д.Перелучи, ул.Новая, д.16 | 761,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | за счет взносов на капитальный ремонт собранных на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор | 114013,16 19614,13 |
| 5. | Боровичский р-н, д.Перелучи, ул.Новая, д.4 | 783,9 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета |  | 136791,35 18881,47 |
| 6. | Боровичский р-н, д.Железково, д.32 | 943,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета |  | 174101,53 19782,81 |
| 7. | г.Боровичи, пер.Кирпичный, д.12 | 531,70 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 627524,12 |
| 8. | г.Боровичи, пер.Ленинградский, д.3 | 673,30 | IV квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 906789,24 |
| 9. | г.Боровичи, пл.Труда, д.5 | 261,10 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 328033,20 |
| 10. | Боровичский р-н, с.Опеченский Посад, линия 2-я, д.155 | 366,10 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 690363,00 |
| 11. | Боровичский р-н, с.Опеченский Посад, линия 2-я, д.55 | 374,50 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 509637,00 |
| 12. | г.Боровичи, ул.Боровая, д.117 | 472,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 310532,00 |
| 13. | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.162 | 490,4 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 345832,00 |
| 14. | г.Боровичи, ул.Горького, д.18 | 749,19 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 566704,00 |
| 15. | г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.3 | 112,70 | 2016–2018 годы | изготовление проектной документации, ремонт крыши |  | 742661,96 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | г.Боровичи, ул.Загородная, д.53 | 583,64 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | за счет взносов на капитальный ремонт собранных на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор | 606932,00 |
| 17. | г.Боровичи, ул.К.Либкнехта, д.47 | 3226,4 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета |  | 503528,11 40702,55 |
| 18. | г.Боровичи, ул.Комсомоль-ская, д.22 | 310,20 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 525344,00 |
| 19. | г.Боровичи, ул.Комсомоль-ская, д.35 | 248,80 | 2016-2018 годы | изготовление проектной документации, ремонт крыши |  | 865030,66 |
| 20. | г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.23 | 1183,3 | IV квартал 2016 года | ремонт фасада |  | 313552,50 |
| 21. | г.Боровичи, ул.Окуловская, д.29 | 2228,0 | IV квартал 2016 года | ремонт фундамента |  | 209000,00 |
| 22. | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.22а | 146,70 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 251180,00 |
| 23. | г.Боровичи, ул.С.Перовской, д.90 А | 598,80 | III квартал 2016 года | ремонт фасада |  | 224463,72 |
| 24. | г.Боровичи, ул.Советская, д.122 | 136,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 255121,00 |
| 25. | г.Боровичи, ул.Советская, д.31А | 326,70 | 2016-2018 годы | изготовление проектной документации, ремонт крыши |  | 888642,91 |
| 26. | г.Боровичи, ул.Советская, д.60 | 103,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 315084,00 |
| 27. | г.Боровичи, ул.Тинская, д.145 | 804,45 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 523670,00 |
| 28. | г.Боровичи, ул.Ткачей, д.3 | 219,80 | III квартал 2016 года | ремонт крыши |  | 293623,00 |
| 29. | г.Боровичи, ул.Транзитная, д.26 | 1121,70 | 2016-2017 годы | изготовление проектной документации |  | 146309,38 |

_____________________».

4

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 23.12.2016 № 3220 «О внесении изменений в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования».

3. Направить настоящее постановление владельцу счета – региональному оператору.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная        искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                       Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   Б.А. Артемьев