Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2017 | № 4400 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения вне границ населенных пунктов в границах

Боровичского муниципального района на 2015-2017 годы»

Администрация Боровичского муниципального района                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство,  реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2015-2017 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2714:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 2015 | 5817,00 | 6910,8 | - | 12727,8 |  |
| 2016 | 6331,00 | 10649,9 | - | 16980,9 |  |
| 2017 | 12515,00 | 5793,4 | - | 18308,4 |  |
| ВСЕГО | 24663,00 | 23354,14 | - | 48017,1 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района    И.Ю. Швагирев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.12.2017 № 4400

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |
| 1.1.1. | Проекты на реконструкцию подпорной стенки на а/д Б.Новоселицы | МКУ «Центр по работе с населе-нием» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1050,00 | - |
| 1.1.2. | Проекты на ремонт а/д до кладбища «Ручейки» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 200 | - |
| 1.1.3. | Проект на капитальный ремонт моста р.Волжанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы-Холщагино» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 275,62 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |
| 1.2.1. | От а/д Волгино-Хвойная до д.Захарино км 0+000-0+518 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | областной бюджет | 431,425 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 22,707 | - | - |
| 1.2.2. | От а/д «Раменье-Сестрёнки» до д.Карпово км 0+000 - 2+926 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | областной бюджет | 1781,399 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 93,758 | - | - |
| 1.2.3. | Оплата долга за ремонт дорог, выполненный в 2014 году | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 1570,4* | 1570,4 | - |
| 1.2.4. | «Перелучи-Изонино» - Каменец (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 328,422 | - | - |
| 1.2.5. | Кураково-Тухун (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 885,276 | - | - |
| 1.2.6. | До детского оздоровительного лагеря «Дуденево» с км 0+000 по км 1+755 (грунт) | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 12.1 | областной бюджет | - | - | 622,616 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 32,770 |
| 1.2.7. | Кредиторская задолженность за 2016 год | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 3256,150 |
| 1.2.8. | До д.Деревцово от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+300; с км 1+560 по км 2+470 (ПГС) | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1585,76 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | От а/д «Боровичи-Папорть» до д.Каменник | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.2.1 | областной бюджет | 1089,941 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 57,365 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт мостов: через р.Круппа на км 0+062 а/д «Князево-Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | областной бюджет | 2514,235 | 1330,86 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 132,363 | 70,050 | - |
| 1.2.11. | Изготовление техпаспорта на мост через р.Круппа на км 0+062 а/д «Князево-Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | областной бюджет | - | 45,63 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 2,41 | - |
| 1.2.12. | Ремонт а/д от д.Ровное до д.Золотово | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.2.1 | областной бюджет | - | 536,89 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 46,33 | - |
| 1.2.13. | Ремонт мостов: через р.Волжанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1441,76 | - |
| 1.2.14. | Технический надзор и экспертиза ремонта моста через р.Волжанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 94,00 | - |
| 1.2.15. | Обследование моста по типу А через р.Мста в районе д. Бобровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 286,99 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.16. | Кончанско-Суворовское с/п - 1,035км (до д.Клопчиха от д. Ра-менье с км 0 +000 по км 0+465 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 500 | - |
| 1.2.17. | Опеченское с/п - 11,625 км (до д.Холщагино от а/д Перелучи-Семерицы с км 0+000 по км 7+075 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1000 | - |
| 1.2.18. | Сушиловское с/п - 0,385 км (асфальтобетон) (до д.Большой Вязник от автодороги «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с км 0+000 по км 0+385 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 500 | - |
| 1.2.19. | Прогресское с/п - 2,21 км (до д.Деревцово от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+300 с км 1+560 по км 2+470 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 563,26 | - |
| 1.2.20. | До д.Большой Вязник от автодороги «Крестцы-Окуловка-Боровичи» с км 0+000 по км 0+385 до д.Мощеник от автодороги «Волгино-Хвойная» с км 0+000 по км 1+010 до д.Никитино от автодороги Боровичи-Травково-Шуя 0,00 по км 0+019 | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | областной бюджет | - | - | 5464,081 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 287,584 |
| 1.2.21. | Ремонт участков дорог автодороги до д.Кузово | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | областной бюджет | - | - | 400,473 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  |  | 21,078 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 2.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МКУ «Центр по работе с населением», Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2015-2017 годы | 1.2.1 | областной бюджет | - | 4417,62 | 5362,750 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 3306,515 | 381,21 | 282,250 |
| 2.2. | Содержание автодорожного моста через р. Мста, расположенного в створе ул.Металлистов-д.Бобровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 515,394 | 603,57 | - |
| 2.3. | Содержание автодорог общего пользования местного значения выполнено в 2015 году | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1914,3 | - |
| 2.4. | Приобретение дополнительных элементов оборудования для пункта весового контроля | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 150,0 | - |
| 2.5. | Проверка достоверности определения стоимости сметной документации | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 292,800 |
| 2.6. | Выполнение работ по вырубке кустарников в полосе отвода автомобильных дорог местного значения | Отдел ЖК,ДХ,Т,С и Б | 2017 год | 1.2.1 | областной бюджет | - | - | 665,080 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 35,008 |
|  | Всего по программе |  | 12727,8 | 16980,9 | 18308,4 |

* работы выполнены, не оплачены в связи с отсутствием финансирования.

____________________________»