Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.05.2018 | № 1623 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменения в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение  в  муниципальную  программу  города  Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   	И.Ю. Швагирев

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.05.2018 № 1623

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Корректировка проекта по реконструкции пер. Огородного | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 300,00 | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 1300,00 | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы на капитальный ремонт дорог | МКУ «ЦРН» | 2019-2020 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | - | 749,77 | 709,57 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Сушанской (от ул.Сушанской д.2А до ул.С.Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 400,00 | - | - |
| 1.1.5 | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Подбельского (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 700,00 | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт а/д ул.Кропоткина – ул.Революции (от ул. Ленинградской до ул.К.Либкнехта) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 5494,17 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 289,17 |
| 1.2.2 | Ремонт улично-дорожной сети (картами) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 627,83 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 33,04 |
| 1.2.3 | Ремонт а/д ул. Советская (участок № 1 от дома № 23 до пересечения с ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | 3000,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | 157,9 | - |
| 1.2.4 | Ремонт а/д ул.Советская (участок № 3 от ул.Шоссейной до конца моста через р. Вельгия) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | 3122,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | 164,31 | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5 | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет |  | 6122,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 323,00 | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 400,00 | - | - |
| 1.2.7. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 100,00 | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт автомобильных дорог города Боровичи (софинансирование к областной субсидии) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 257,60 | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 2000,00 | - | - |
| 1.2.10. | Иные расходы (проверка смет) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 131,21 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская (от ул. Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет |  | 9547,80 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 95,534 | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет |  | 12452,20 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 125,866 | - | - |
| 1.2.13. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.С.Перовской (от дома № 93 до дома № 117) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 1382,7 | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | 19288,47 | 18856,90 | 19677,00 |
| 2.2. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | 45,15 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 54971,53 | 26050,88 | 26830,78 |

____________________________»