Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.09.2018 | № 3348 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Обеспечение

населения качественной питьевой водой и очистка сточных

вод на территории Боровичского муниципального района

на 2016-2018 годы»

Администрация Боровичского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее  муниципальная  программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2015 № 2148:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2016 | - | - | 68,9 | - | 68,9 |  |
| 2017 | 5468,0 | - | 356,69 | - | 5824,69 |  |
| 2018 | 11127,9982 | - | 1064,69118 | - | 12192,68938 |  |
| ВСЕГО | 16595,9982 | - | 1490,28118 | - | 18086,27938 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная  
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Глава администрации района   В.Е. Ткачук

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 27.09.2018 № 3348

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1.Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2016-2018 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 68,9 | 68,9 | 170,0 |
| 1.2. | Проектирование БОС в д.Прошково Железковс-кого с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Проектирование БОС в д.Волок Волокского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.4. | Проектирование БОС в д.Ёгла Ёгольского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.5. | Проектирование БОС в д.Речка Железковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.6. | Проектирование БОС в с.Опеченский Посад Опеченского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в д.Прошково Железковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.8. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в д.Иевково Сушиловского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.9. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в п.Травково Травковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.10. | Строительство БОС в д.Прошково Железковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.11. | Строительство БОС в с.Опеченский Посад Опеченского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.12. | Строительство БОС в д.Волок Волокского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.13. | Строительство БОС в д.Речка Железковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.14. | Строительство БОС в д.Ёгла Ёгольского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.15. | Строительство ЗСО и павильонов скважин в д.Прошково Железковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Иевково Сушиловского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.17. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в п.Травково Травковского с/п | Администрация | 2016-2018 годы | 1.1.1 | - | - | - | - |
| 1.18. | Разработка проектов обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в населенных пунктах Боровичского муниципального района | Администрация | 2018 год | 1.1.1. | областной бюджет | - | - | 3158,7282 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 350,9698 |
| 1.19. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды | Администрация | 2017-2018 годы | 1.1.2 | областной бюджет | - | 5254,0 | 5254,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 276,53 | 275,69138 |
| 1.20. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Администрация | 2017 год | 1.1.2 | областной бюджет | - | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 5,26 | - |
| 1.21. | Установка систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Администрация | 2017-2018 годы | 1.1.2 | областной бюджет | - | 114,0 | 114,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | 6,0 | 6,0 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения | Администрация | 2018 год | 1.1.1 | областной бюджет | - | - | 2139,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 237,7 |
| 1.23. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Администрация | 2018 год | 1.1.2 | областной бюджет | - | - | 234,27 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 12,33 |
| 1.24. | Установка систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Администрация | 2018 год | 1.1.2 | областной бюджет | - | - | 228,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | 12,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 68,9 | 5824,69 | 12192,68938 |

__________________________»