Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 07.11.2018 | № 3919 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе города Боровичи «Обеспечение

инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,

предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного

строительства семьям, имеющим трех и более детей»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановления Администрации муниципального района от 29.04.2014 № 1187 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более        детей», в соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная              искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                  Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    В.Е. Ткачук

кн

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 07.11.2018 № 3919

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно

для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим

трех и более детей»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Боровичского муниципального района в лице отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды (далее Администрация).

2. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения города Боровичи путем строительства сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, сетей централизованного водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение централизованных сетей водоснабжения, км | - | 3,24 | 6,51 | 2,85 |
| 1.1.2. | Увеличение централизованных сетей водоотведения, км | - | 2,74 | 6,51 | 2,85 |
| 1.2. | Задача 2.Развитие газораспределительной сети |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение количества газифицированных земельных участков (домовладений), ед. | 34 | 307 | 135 | 135 |
| 1.2.2. | Прирост протяженности газораспределительной сети, км | 0,59 | 9,79 | 2,42 | 2,42- |
| 1.3. | Задача 3. Развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Увеличение количества электрифицированных земельных участков (домовладений), ед. | - | 307 | 270 | - |
| 1.3.2. | Прирост протяженности сетей электроснабжения, км | - | 2,15 | 6,86 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Увеличение количества земельных участков (домовладений), обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед. | - | 77 | 135 | 135 |
| 1.4.2. | Прирост протяженности дорожной сети, км | - | 3,7 | 3,45 | 5,2 |
| 2. | Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и развитие дорожной сети, % | - | 81,0 | 19,0 | 21,0 |
| 2.1.2. | Прирост темпов жилищного строительства, кв.м | - | 1000,0 | 1500,0 | 1500,0 |

Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы, являются данные государственного и ведомственного статистического учета (Приложение № 1 к муниципальной программе).

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2022 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |
| 2019 | - | - | - | 3120,21 | - | 3120,21 |
| 2020 | - | - | - | 17319,46 | 77367,93 | 94687,39 |
| 2021 | - | - | - | 14665,36 | 3550,0 | 18215,36 |
| 2022 | - | - | - | 40072,81 | 10815,0 | 50887,81 |
| ВСЕГО: | - | - | - | 75177,84 | 91732,93 | 166910,77 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Основные результаты:

развитие кредитно-финансовых механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры;

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

повышение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

3

формирование конкурентного профессионального рынка коммунальных услуг;

повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций;

увеличение темпов жилищного строительства и создание условий для развития непроизводственной сферы;

повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

- I. Общая характеристика текущего состояния в области

- развития инженерной и транспортной инфраструктуры,

- приоритеты и цели

На территории города Боровичи сформированы микрорайоны жилищной застройки «Северный», «Западный», «Раздолье», «Пригородный», а также микрорайон на выезде из города Боровичи по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая сторона кадастровый квартал 53:22:0011901) до границы с Железковским сельским поселением, для целей обеспечения земельными участками, предоставляемыми на бесплатной основе для жилищного строительства, семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет (далее земельный участок, многодетная семья).

Коммунальная и дорожная инфраструктура на территориях микрорайонов и прилегающей территории по границам микрорайонов отсутствует.

Приоритетной задачей города Боровичи является развитие жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, концентрации технологическим возможностям очистных сооружений.

Развитие жилищного строительства определяет темпы роста производственной сферы города Боровичи.

Современное состояние в коммунальной сфере показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В целях создания благоприятных условий и создания социально-бытовых условий жизни человека особое внимание будет уделено развитию

2

систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, сети газораспределения и транспортной инфраструктуры.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабное инфраструктурное обустройство систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов, а также дорожной сети.

- II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

- и прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять Администрация и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных её исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных:

риск ответственного исполнителя (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности её исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы её задачам. Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной

3

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости её успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации программ за счет средств бюджетов разных уровней, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управление в рамках её реализации:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, коммунальной и дорожной инфраструктуры в отдельных участках района, а также потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для  муниципальной программы можно оценить как умеренный.

- III. Механизм управления реализацией муниципальной

- программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития города и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района, организующий взаимодействие по вопросам

4

жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства.

Администрация осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация заключает с организациями жилищного, энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными Администрацией.

Администрация осуществляет мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей формируются до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

5

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2020 год | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | 2500,0 | - | - |
| 1.2. | На выезде из города Боровичи по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая сторона, кадастровый квартал 53:22:0011901) до границы с Железковским сельским поселением | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | - | 250000 | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети для обеспечения инфраструктурного обустройства земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2020-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | областной бюджет | - | 39580,61 | - | 55,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 6819,46 | - | 3040,28 |
| 2.1.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 1819,46 | - | - |
| 2.1.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.2.1, 1.2.2 | областной бюджет | - | 39580,61 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 5000,0 | - | - |
| 2.1.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | областной бюджет | - | - | - | 55,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 272,99 |
| 2.1.4. | Строительство дорожной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 2767,29 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Микрорайон жилищной застройки «Пригородный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2021-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | областной бюджет | - | - | 1775,0 | 5325,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 5000,0 | 15000,0 |
| 2.2.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1., 1.1.2. | бюджет города Боровичи | - | - | 1582,63 | 4747,88 |
| 2.2.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | областной бюджет | - | - | 1750,0 | 5250,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 471,02 | 1413,06 |
| 2.2.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | областной бюджет | - | - | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 320,29 | 960,88 |
| 2.2.4. | Строительство дорожной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 2626,06 | 7878,18 |
| 2.3. | Микрорайон жилищной застройки «Раздолье» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2020-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | областной бюджет | - | 29925,0 | - | 109,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 5000,0 | 2165,36 | 6190,2 |
| 2.3.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 2165,36 | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.2.1, 1.2.2 | областной бюджет | - | 29925,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 5000,0 | - | - |
| 2.3.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | областной бюджет | - | - | - | 109,5 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 438,23 |
| 2.3.4. | Строительство дорожной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 5751,97 |
| 2.4. | Микрорайон жилищной застройки «Северный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2019-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | областной бюджет | - | 7862,32 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 3120,21 | 3000,0 | - | 842,33 |
| 2.4.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1.1, 1.1.2 | областной бюджет | - | 7862,32 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 3000,0 | - | - |
| 2.4.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2019-2020 годы | 1.2.1, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | 3120,21 | - | - | - |
| 2.4.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1., 1.3.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 17,0 |
| 2.4.4. | Строительство дорожной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 825,33 |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | На выезде из города Боровичи по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая сторона кадастровый квартал 53:22:0011901) до границы с Железковским сельским поселением | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | областной бюджет | - | - | 1775,0 | 5325,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 5000,0 | 15000,0 |
| 2.5.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 1582,63 | 4747,88 |
| 2.5.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | областной бюджет | - | - | 1750,0 | 5250,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 471,02 | 1413,06 |
| 2.5.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | областной бюджет | - | - | 25,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 320,29 | 960,88 |
| 2.5.4. | Строительство дорожной сети | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 2626,06 | 7878,18 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 3120,21 | 94687,39 | 18215,36 | 50887,81 |

_____________________________

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года»

Источники получения информации, необходимой для определения

оценки эффективности реализации муниципальной программы

| Номер целевого показателя в программе | Целевой показатель | Источник получения информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.1. | Увеличение централизованных сетей водоснабжения, км | информация водоснабжающих организаций по форме государственного статистического наблюдения 1-водопровод |
| 1.1.2. | Увеличение централизованных сетей водоотведения, км | информация организаций, осуществляющих водоотведение (канализование) хозяйственно-бытовых сточных вод по форме государственного статистического наблюдения 1-канализация |
| 1.2.1. | Увеличение количества газифицированных земельных участков (домовладений), ед. | информация АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 1.2.2. | Прирост протяженности газораспределительной сети, км | информация АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» |
| 1.3.1. | Увеличение количества электрифицированных земельных участков (домовладений), ед. | информация электроснабжающих организаций |
| 1.3.2. | Прирост протяженности сетей электроснабжения, км | информация электроснабжающих организаций |
| 1.4.1. | Увеличение количества земельных участков (домовладений) обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед. | информация отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |
| 1.4.2. | Прирост протяженности дорожной сети, км | информация отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |

2

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и развитие дорожной сети, % | информация организаций, осуществляющих водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение, отдела жилищно- коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района |
| 2.2. | Увеличение темпов индивидуального жилищного строительства | информация отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |

_____________________