Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.02.2018 | № 399 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Благоустройство территории

города Боровичи на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 341 Устава Боровичского муниципального района, в целях комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города Боровичи, создания благоприятных и комфортных условий для проживания населения       Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Благоустройство города Боровичи на 2017-2019 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2016 № 2739:

1.1. Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |  |
| 2017 | - | 55530,156 | - | 55530,156 |  |
| 2018 | - | 49437,00 | - | 49437,00 |  |
| 2019 | - | 49710,00 | - | 49710,00 |  |
| ВСЕГО | - | 154677,156 | - | 154677,156 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   Б.А. Артемьев

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 09.02.2018 № 399

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня и качества благоустройства и санитарного содержания территории города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ручная уборка территории города Боровичи: зимний период - 48138 кв.м летний период - 133904 кв.м | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 6566,214 | 5410,8 | 9000 |
| 1.1.2. | Санитарная очистка: вывоз несанкционированных на-валов мусора, в том числе из городских контейнеров, 3700 куб.м | МКУ «Центр работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 2786 | 2700 | 2600 |
| 1.1.2.1. | Санитарная очистка: вывоз несанкционированных на-валов мусора (оплата выполненных услуг в 2016 году) | МКУ «Центр работе с населением» |  | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 184,64 | 194,2 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Подготовка к праздничным мероприятиям: пр.Гагарина, ул.Подбельского, ул.Гоголя, ул.Кооперативная, ул.Ком-мунарная, сквер имени Кирова, парк Победы. Ремонт хоккейной коробки, ремонт тренажеров, ремонт стел, ремонт памятников | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 655,75 | 550 | 550 |
| 1.1.4. | Установка и ремонт урн для мусора, 50 шт. | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. | Ремонт ливневой канализации (Школьный бульвар в районе домов №№ 16, 18, ул.Вышневолоцкая, д.43, Школьный бульвар в районе домов №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, ул.Устюженская-пер.Устюженский, пер. Мошенской, ул.Парковая) | МКУ «Центр но работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 1000 | 415 | - |
| 1.1.6. | Содержание ливневой канализации | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 1509,42 | 1586 | 1200 |
| 1.1.6.1. | Инвентаризация системы ливневой канализации | МКУ «Центр по работе с населением» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 500 | - |
| 1.1.7. | Валка деревьев | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 927 | 600 | 1610 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8. | Установка спортивных и детских площадок, 1 шт. | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 500 | - |
| 1.1.9. | Поставка и установка световых панно в 2016 году (оплата долга 2016 года). Ремонт световых панно (2018 год) | МКУ «Центр по работе с населением» |  | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 319 | 100 | - |
| 1.1.10. | Предотвращение распространения борщевика, 4 га | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.11. | Окос травы на территории города Боровичи, 420000 кв.м | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 480 | 700 | 700 |
| 1.1.12. | Оплата газа и транспортировка к мемориалу | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 40 | 40 |
| 1.1.13. | Ремонт пешеходных и подвесных мостов (подвесной мост ул. Парковая - пер. Новоселицкий) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 842,43 | 100 | - |
| 1.1.14. | Дезинсекция (сквер имени Кирова, парк 30-летия Октября, кладбище в д.Лука, оз.Крюково) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 60 | 60 | 60 |
| 1.1.15. | Благоустройство мест отдыха (р.Мста, городской пляж, оз.Крюково, хоккейная коробка ул.Сушанская) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 29,9 | 200 | 50 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.16. | Ручная уличная уборка от случайного мусора и благоустройство территорий города Боровичи с привлечением несовершеннолетних граждан, направленных отделом занятости населения города Боровичи ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 771 | 1200 | 1200 |
| 1.1.17. | Проектно-сметные работы на ремонт дренажа от домов №№ 24, 26 по ул.Транзитной | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 196,76 |  |  |
| 1.1.18. | Топографо-геодезические работы для проектирования водоотведения от домов №№ 24, 26 по ул.Транзитной (работы выполнены в 2016 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 99,24 | - | - |
| 1.1.19. | Выполнение работ по устройству кольцевого дренажа и пластового дренажа от здания МКД № 26 по ул.Транзитной | МКУ «Центр по работе с населением» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1600 | - |
| 1.1.20. | Оказание услуг по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп от населения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 100 | 100 |
| 1.1.21. | Ликвидация свалки и устройство контейнерной площадки в мкр Усть-Брынкино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 66 | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.22. | Иные расходы (пени, штрафы, проверка смет) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 136,67 | 50 | - |
| 1.2. | Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание городского кладбища в д.Лука, д.Хоромы | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 396,523 | 745 | 600 |
| 1.2.2. | Подготовка мест под захоронения на городском кладбище Лука | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 300 | - | - |
| 1.3. | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Наружное электроосвещение | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 27497,335 | 22800 | 22800 |
| 1.3.2. | Содержание объектов уличного освещения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 7417,376 | 6500 | 6500 |
| 1.3.3. | Иные расходы (пени, штрафы) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 17,632 | 20 | - |
| 1.4. | Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Озеленение (посадка цветников и уход за ними, 1444 кв.м) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 2587,156 | 2500 | 2500 |
| 1.4.2. | Посадка цветников и уход за ним (оплата долга 2016 года) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017-2019 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 550,11 | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 55530,156 | 49437 | 49710 |

__________________________»