Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2018 | № 4777 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых

бесплатно для индивидуального жилищного строительства

семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2014 № 2950:

1.1. Изложить пункты 3, 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения города Боровичи путем строительства сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, сетей централизованного водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение централизованных сетей водоснабжения, км | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Увеличение централизованных сетей водоотведения, км | - | - | - | - |

кн

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Задача 2.Развитие газораспределительной сети |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение количества газифицированных земельных участков (домовладений), ед. | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Прирост протяженности газораспределительной сети, км | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие систем электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Увеличение количества электрифицированных земельных участков (домовладений), ед. | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Прирост протяженности сетей электроснабжения, км | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Увеличение количества земельных участков (домовладений), обеспеченных транспортной инфраструктурой, ед. | - | - | - | - |  |
| 1.4.2. | Прирост протяженности дорожной сети, км | - | - | - | - |  |
| 2. | Цель 2. Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и развитие дорожной сети, % | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Прирост темпов жилищного строительства, кв.м | - | - | - | - | »; |

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 2015 | - | - | - | 240,0 | - | 240,0 |  |
| 2016 |  |  |  | 4306,35 | - | 4306,35 |  |
| 2017 | - | - | - | 2720,29 | - | 2720,29 |  |
| 2018 | - | - | - | 578,00 | - | 578,00 |  |
| ВСЕГО | - | - | - | 7844,64 | - | 7844,64 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                    искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                   Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района  В.Е. Ткачук

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.12.2018 № 4777

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2016-2017 годы | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | 120,0 | 1250,0 | 1118,75 | - |
| 1.2. | Микрорайон жилищной застройки «Раздолье» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2016-2017 год | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | 1250,0 | - | 507,48 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Микрорайон жилищной застройки «Северный» | Администрация, МКУ «ЦРН | 2016-2017 годы | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | 120,0 | 1806,35 | 1510,88 | 52,1 |
| 1.4. | Иные расходы (пени и другие обязательства) | Администрация, МКУ «ЦРН | 2016-2017 годы | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | - | 90,66 | 18,42 |
|  | Всего |  |  |  |  | 240 | 4306,35 | 2720,29 | 578,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 240 | 4306,35 | 2720,29 | 578,00 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |

___________________________»