Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01.03.2018 | № 709 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие архитектуры и градостроительства

в городе Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства в городе Боровичи на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4162, изложив пункт 6 раздела  «VI. Подпрограмма «Организация разработки и корректировки документации территориального планирования и градостроительного зонирования города Боровичи» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная                 искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Глава муниципального района      И.Ю. Швагирев

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 01.03.2018  №  709

«6. Мероприятия подпрограммы «Организация разработки и корректировки документации территориального

планирования и градостроительного зонирования города Боровичи»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Организация разработки и корректировки документации территориального планирования и градостроительного зонирования города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и внесение изменений в генеральный план Боровичского городского поселения и Правила землепользования и застройки Боровичского городского поселения | отдел архитектуры и градостроительства | 2019 год | 1.1, 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 463,0 | - |
| 1.2. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории в городе Боровичи | отдел архитектуры и градостроительства | 2018-2020 годы | 1.3 | бюджет города Боровичи | 435,45 | 88,2 | 88,2 |
| 1.3. | Подготовка документации по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям | отдел архитектуры и градостроительства | 2018 год | 1.3 | бюджет города Боровичи | 264,35 | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 699,8 | 551,2 | 88,2 |

________________________»