Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.03.2018 | № 892 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Формирование современной городской

среды на территории города Боровичи на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 341 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Формирование современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2022 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 
№ 4175:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2018 | 4570,687 | 15301,860 | 5351,248 | 1532,455 | 26756,25 |  |
| 2019 | 4570,687 | 15301,860 | 5351,248 | 1532,455 | 26756,25 |  |
| 2020 | 4570,687 | 15301,860 | 5351,248 | 1532,455 | 26756,25 |  |
| 2021 | 4570,687 | 15301,860 | 5351,248 | 1532,455 | 26756,25 |  |
| 2022 | 4570,687 | 15301,860 | 5351,248 | 1532,455 | 26756,25 |  |
| ВСЕГО | 22853,435 | 76509,3 | 26756,24 | 7662,275 | 133781,25 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции;

1.3. Изложить приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе в редакции:

кн

2

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий,

городских парков, сформированный по предложениям

граждан по муниципальной программе

| № п/п | Наименование территории | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Благоустройство общественных территорий, в том числе: |  |
| 1.1. | Улица Сушанская напротив ГОБОУ «Школа-интернат № 1» | 2020 год |
| 1.2. | Сквер Победы | 2021 год |
| 1.3. | Благоустройство ул.Ленинградской, дома №№ 45-47 | 2018 год |
| 1.4. | Площадь 1 Мая | 2019 год |
| 1.5. | Благоустройство набережной Октябрьской Революции (правобережная часть реки) | 2022 год |
| 1.6. | Сквер 30-летия Октября (нижняя часть) | 2018 год |
| 2. | Благоустройство городских парков, в том числе: |  |
| 2.1. | Благоустройство территории парка 30-летия Октября | 2018 год |

_____________________»;

«Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий,

требующих благоустройства в 2018-2022 годах

| № п/п | Наименование территории | Виды работ по благоустройству согласно минимальному перечню | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ул.Сушанская, д.12 | асфальтирование | 2018 год |
| 2. | ул.В.Бианки, д.9 | асфальтирование | 2018 год |
| 3. | ул.Ленинградская, д.44 | асфальтирование | 2018 год |
| 4. | ул.В.Бианки, д.27 | асфальтирование | 2018 год |
| 5. | пр.Титова, д.1 | асфальтирование | 2018 год |
| 6. | ул.Горького, д.17 | асфальтирование | 2018 год |
| 7. | ул.В.Бианки, д.14 | асфальтирование | 2018 год |
| 8. | ул.В.Бианки, д.32, 34, ул.Садовая, д.28 | асфальтирование | 2018 год |
| 9. | Школьный бульвар, д.49 | асфальтирование | 2018 год |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | ул.В.Бианки, д.31 | асфальтирование | 2018 год |
| 11. | ул.Подбельского, д.27 | асфальтирование | 2018 год |
| 12. | ул.Парковая, д.5 | асфальтирование | 2018 год |
| 13. | Школьный бульвар, д.53 | асфальтирование | 2018 год |
| 14. | ул.В.Бианки, д.21 | асфальтирование | 2018 год |
| 15. | ул.Сушанская, д.21 | асфальтирование | 2018 год |
| 16. | ул.К.Либкнехта, д.47 | асфальтирование | 2018 год |
| 17. | ул.Сушанская, д.13 | асфальтирование | 2018 год |
| 18. | ул.Энгельса, д.16 | асфальтирование | 2018 год |
| 19. | ул.В.Бианки, д.12 | асфальтирование | 2018 год |
| 20. | ул.Ботаническая, д.3А, 5 | асфальтирование | 2018 год |
| 21. | Заводская набережная, д.1 | асфальтирование | 2018 год |
| 22. | ул.Загородная, д.49А | асфальтирование | 2018 год |
| 23. | наб.60 лет Октября, д.7 | асфальтирование | 2018 год |
| 24. | ул.Дзержинского, д.91 | асфальтирование | 2018 год |
| 25. | наб.60 лет Октября, д.5 | асфальтирование | 2018 год |
| 26. | ул.Физкультуры, д.50 | асфальтирование | 2019 год |
| 27. | ул.Ленинградская, д.32 | асфальтирование | 2019 год |
| 28. | ул.Дзержинского, д.59 | асфальтирование | 2019 год |
| 29. | наб.60 лет Октября, д.1 | асфальтирование | 2019 год |
| 30. | ул.Сушанская, д.9 | асфальтирование | 2019 год |
| 31. | ул.Свободы, д.18 | асфальтирование | 2019 год |
| 32. | ул.Сушанская, д.2 | асфальтирование | 2019 год |
| 33. | Ленинградский переулок, д.3 | асфальтирование | 2019 год |
| 34. | ул.Тинская, д.26 | асфальтирование | 2019 год |
| 35. | ул.Сушанская, д.1 | асфальтирование | 2019 год |
| 36. | ул.Новоселицкая, д.39 | асфальтирование | 2019 год |
| 37. | ул.Ботаническая, д.8 | асфальтирование | 2019 год |
| 38. | ул.Вышневолоцкая, д.36 | асфальтирование | 2019 год |
| 39. | ул.Рабочая, д.21 | асфальтирование | 2019 год |
| 40. | ул.Боровая, д.122, ул.Декабристов, д.57 , ул.1 Мая, д.66 | асфальтирование | 2019 год |
| 41. | ул.Декабристов, д.55 | асфальтирование | 2020 год |
| 42. | ул.Московская, д.50 | асфальтирование | 2020 год |
| 43. | ул.Декабристов, д.54 | асфальтирование | 2020 год |
| 44. | ул.Международная, д.33 | асфальтирование | 2020 год |
| 45. | ул.Садовая, д.26 | асфальтирование | 2020 год |
| 46. | ул.А.Кокорина, д.26 | асфальтирование | 2020 год |
| 47. | ул.Гоголя, д.133 | асфальтирование | 2020 год |
| 48. | ул.Гоголя, д.131 | асфальтирование | 2020 год |
| 49. | ул.Дзержинского, д.4 | асфальтирование | 2020 год |
| 50. | ул.Сушанская, д.19А | асфальтирование | 2020 год |
| 51. | ул.Валдайская, д.45 | асфальтирование | 2020 год |
| 52. | ул.Гончарная, д.12 | асфальтирование | 2020 год |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | ул.Вельгийская, д.13 | асфальтирование | 2020 год |
| 54. | ул.Кузнецова, д.4 | асфальтирование | 2020 год |
| 55. | ул.Пушкинская, д.17 | асфальтирование | 2020 год |
| 56. | ул.Фрунзе, д.10 | асфальтирование | 2021 год |
| 57. | ул.Кузнецова, д.2 | асфальтирование | 2021 год |
| 58. | ул.Пуцита, д.5 | асфальтирование | 2021 год |
| 59. | ул.Пушкинская, д.66 | асфальтирование | 2021 год |
| 60. | ул.Ленинградская, д.25 | асфальтирование | 2021 год |
| 61 | ул.А.Кокорина,д.54 | асфальтирование | 2021 год |
| 62. | ул.Новоселицкая, д.28 | асфальтирование | 2021 год |
| 63. | ул.Ленинградская, д.29 | асфальтирование | 2021 год |
| 64. | ул.Рабочая, д.15А | асфальтирование | 2021 год |
| 65. | ул.Пуцита, д.7 | асфальтирование | 2021 год |
| 66. | ул.Коммунарная, д.40 | асфальтирование | 2021 год |
| 67. | ул.Гоголя, д.129 | асфальтирование | 2021 год |
| 68. | наб.60 лет Октября, д.2 | асфальтирование | 2021 год |
| 69. | ул.Южная, д.45 | асфальтирование | 2021 год |
| 70. | ул.Подбельского, д.20 | асфальтирование | 2021 год |
| 71. | ул.Новгородская, д.8 | асфальтирование | 2021 год |
| 72. | ул.Гоголя, д.90 | асфальтирование | 2021 год |
| 73. | ул.Южная, д.47 | асфальтирование | 2021 год |
| 74. | ул.Энгельса, д.18 | асфальтирование | 2021 год |
| 75. | ул.Пушкинская, д.70 | асфальтирование | 2021 год |
| 76. | ул.Советская, д.130Б | асфальтирование | 2022 год |
| 77. | мкр.Раздолье, д.6 | асфальтирование | 2022 год |
| 78. | мкр.Раздолье, д.10 | асфальтирование | 2022 год |
| 79. | мкр.Раздолье, д.7 | асфальтирование | 2022 год |
| 80. | ул.Вышневолоцкая, д.43 | асфальтирование | 2022 год |
| 81. | ул.Устюженская, д.9А | асфальтирование | 2022 год |
| 82. | ул.Ботаническая, д.5 | асфальтирование | 2022 год |
| 83. | ул.Тухунская, д.17А | асфальтирование | 2022 год |
| 84. | ул.Некрасовская, д.4 | асфальтирование | 2022 год |
| 85. | мкр.Раздолье, д.9 | асфальтирование | 2022 год |
| 86. | ул.Революции, д.9 | асфальтирование | 2022 год |
| 87. | ул.Сушанская, д.8 | асфальтирование | 2022 год |
| 88. | ул.Кропоткина, д.5 | асфальтирование | 2022 год |
| 89. | ул.Сушанская, д.23 | асфальтирование | 2022 год |
| 90. | ул.Сушанская, д.10 | асфальтирование | 2022 год |

________________________».

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная  
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Глава администрации района   Б.А. Артемьев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 19.03.2018 № 892

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий (в том числе изготовление проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории) | отдел ЖК, ДХ,ТСиБ, уполномоченное предприятие | 2018-2022 годы | 1.1.1-1.1.6 | федеральный бюджет | 13855,944 | 13855,944 | 13855,944 | 13855,944 | 13855,944 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4138,791 | 4138,791 | 4138,791 | 4138,791 | 4138,791 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных в городе Боровичи | отдел ЖК, ДХ, ТСиБ, уполномоченное предприятие | 2018-2022 годы | 1.1.1-1.1.6 | местный бюджет | 4881,795 | 4881,795 | 4881,795 | 4881,795 | 4881,795 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1532,455 | 1532,455 | 1532,455 | 1532,455 | 1532,455 |
| 2. | Задача 2. Благоустройство городских парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство городских парков (в том числе изготовление проектно-сметной документации по благоустройству городского парка) | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | федеральный бюджет | 1445,916 | 1445,916 | 1445,916 | 1445,916 | 1445,916 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 431,896 | 431,896 | 431,896 | 431,896 | 431,896 |
| 2.2. | Проведение работ по благоустройству городских парков, расположенных на территории города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | местный бюджет | 469,453 | 469,453 | 469,453 | 469,453 | 469,453 |
| 2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры* | отдел ЖК, ДХ, ТСиБ, МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | - | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3.Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства города Боровичи | отдел ЖК, ДХ, ТСиБ | 2018-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  |  |  |  | 26756,25 | 26756,25 | 26756,25 | 26756,25 | 26756,25 |

______________________

* мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Доступная городская среда в г.Боровичи на 2017-2019 годы».

_______________________»