Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.12.2019 | № 4302 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых

бесплатно для индивидуального жилищного строительства

семьям, имеющим трех и более детей»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 07.11.2018 № 3919 (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |  |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | 2500,0 | - | 2500,0 |  |
| 2021 | - | - | - |  | - | - |  |
| 2022 | - | - | - |  | - | - |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | 2500,0 | - | 2500,0 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

кн

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная              искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте                  Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Е. Ткачук

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 31.12.2019 № 4302

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Микрорайон жилищной застройки «Пригородный» | МКУ «ЦРН | 2020 год | 1.1-1.4 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | На выезде из города Боровичи по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая сторона, кадастровый квартал 53:22:0011901) до границы с Железковским сельским поселением | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1-1.4 | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети для обеспечения инфраструктурного обустройства земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | МКУ «ЦРН | 2020-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1.1, 1.1.2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Строительство газораспределительной сети | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.2.1, 1.2.2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Строительство систем электроснабжения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Строительство дорожной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Микрорайон жилищной застройки «Пригородный» | МКУ «ЦРН | 2021-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1., 1.1.2. | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2. | Строительство газораспределительной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Строительство систем электроснабжения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 2.2.4. | Строительство дорожной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Микрорайон жилищной застройки «Раздолье» | МКУ «ЦРН | 2020-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1, 1.1.2 | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Строительство газораспределительной сети | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.2.1, 1.2.2 | - | - | - | - | - |
| 2.3.3. | Строительство систем электроснабжения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Строительство дорожной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Микрорайон жилищной застройки «Северный» | МКУ «ЦРН | 2019-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 2500,0 | - | - |
| 2.4.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1.1, 1.1.2 | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2. | Строительство газораспределительной сети | МКУ «ЦРН» | 2019-2020 годы | 1.2.1, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | - | 2500,0 | - | - |
| 2.4.3. | Строительство систем электроснабжения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1., 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 2.4.4. | Строительство дорожной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | - | - | - | - | - |
| 2.5. | На выезде из города Боровичи по автодороге «Устюжна-Валдай» (левая сторона кадастровый квартал 53:22:0011901) до границы с Железковским сельским поселением | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1-1.4, 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.5.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1.1, 1.1.2 | - | - | - | - | - |
| 2.5.2. | Строительство газораспределительной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.2.1, 1.2.2 | - | - | - | - | - |
| 2.5.3. | Строительство систем электроснабжения | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.3.1, 1.3.2 | - | - | - | - | - |
| 2.5.4. | Строительство дорожной сети | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.4.1, 1.4.2 | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | - | 2500,0 | - | - |

_________________________________________»