Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.01.2019 | № 69 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района на 2018-2020 годы»

Администрация Боровичского муниципального района                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2018-2020 годы»  (далее  муниципальная  программа),  утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Изложить пункт 1 в редакции:

«1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района (далее отдел ЖК,ДХ,Т и ООС).

1.1.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |
| 2019 | 12144,00 | 6323,8 | - | 18467,8 |  |
| 2020 | 6072,00 | 10972,3 | - | 17044,3 |  |
| ВСЕГО | 24434,00 | 33750,44645 | - | 58184,44645 | »; |

кн

2

1.2. Заменить в разделе III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения» аббревиатуру «ЖК,ДХ,ТСиБ» на                     «ЖК,ДХ,Т и ООС».

1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   	В.Е. Ткачук

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 15.01.2019 № 69

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 490,0 | - | - |
| 1.1.2. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Сорокино | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1078,4 |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 2713,333 | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018-2019 годы | 1.2.1 | областной бюджет | - | 5932,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1343,78376 | 4172,05 | - |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильной дороги от а/д Загорье-Горушка до кладбища Ручейки (0+000-1+000) | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 900,00 |
| 1.2.3. | Ремонт участка дороги от д.Сорокина до д.Рябиновка | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1700,525 | - |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт дороги до д.Сорокино | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1345,329 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт шпунтовой стенки на а/д Б.Новоселицы | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 4619,1 |
| 1.2.6. | Ремонт дороги от д.Дымово до д.Остров | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | - | 2000,00 |
| 1.2.7. | Ремонт гравийной дороги Лудилово-Вашнево | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 1292,93383 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на а/д Князево-Лудилово | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | областной бюджет | 163,55328 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 8,61448 |  |  |
| 1.2.9. | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 389,388 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на а/д «Волгино – Хвойная» - д.Спасское | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 548,392 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с городским поселением в сторону ул.Газа Боровичского района Новгородской области | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 5901,009 | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 681,66186 | - | - |
| 1.2.13. | Ремонт асфальтобетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | областной бюджет | 919,99672 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 48,42088 |  |  |
| 1.2.14. | Ремонт покрытия на деформационных швах моста через р.Мста у д.Бобровик Боровичского района Новгородской области | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 238,610 | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018-2020 годы | 1.2.1 | областной бюджет | 5134,45 | 6212,00 | 6072,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 270,23464 | 327,95 | 548,571 |  |  |  |
| 2.2. | Вырубка кустарника в полосе отвода на автодорогах общего пользования местного значения Боровичского района | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 2000,00 | - | 380,9 |  |  |  |
| 2.3. | Проверка достоверности определения стоимости сметной документации | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018-2020 годы | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 100,0 | 123,275 | 100,0 |  |  |  |
| 2.4. | Содержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям на октябрь-декабрь 2018 года | отдел ЖК, ДХ, Т и ООС | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 427,965 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 22672,34645 | 18467,80 | 17044,3 |  |  |  |

__________________________»