Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.07.2020 | № 1797 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменения в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района                                            К.В. Сератинский

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 22.07.2020 № 1797

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Дзержин-ского (от ул. Коммунарной до наб. Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» |  | 2018-2019 годы |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 620,00 |  | 620,00 | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» |  | 2018-2019 годы |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 1007,50 |  | 1007,50 | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Сушанской (от ул.Сушан-ской, д.2А до ул. С. Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 283,63 |  | - |  | - |

2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Подбельского (от ул.Сель-ской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018, 2020 годы |  | 1.1 | бюджет города Боровичи | 672,50 |  | - |  | 1393,00 |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе проект планировки территории с проектом межевания) на реконструкцию автомобильных дорог от съезда с моста по ул. Декабристов до перекрестка с ул.С. Перовской, по ул.С.Перовской до пересечения с ул.А.Невского, ул.А.Нев-ского до поворота на пер.Огородный города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 | бюджет города Боровичи | - |  | - |  | 1782,45 |
| 1.1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от пер. Огородного до ул. С.Перовской г. Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 | бюджет города Боровичи | - |  | - |  | 1704,236 |
| 1.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул.9 Января (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.9 Января (тротуары); ул.Л.Толстого (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Комму-нарной до ул.А.Кузнецова); ул.Ленин-градской (от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от ул.Метал-листов до ул.Новоселицкой); | МКУ «ЦРН» |  | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет |  | 6122,00 |  | 68214,60 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 323,00 |  | 689,992 | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Подбельского (тротуары от ул.Ком-мунарной до ул.А.Кузнецова и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Лядова; ул.Окуловская; ул.Комму-нарной (от ул.Московской до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Револю-ции (от ул.Ленинградской до ул.К.Либк-нехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либк-нехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Командиров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фадеева; ул.Бригадная; ул.Рабочая; ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Боро-динская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Некрасовская; ул.Междуречье; ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 299,30 | 300,00 | - |
| 1.2.3. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 99,00 | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет |  | - | 11994,39693 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 2200,00 | 632,11744 | - |
| 1.2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул. Ботанической от ул.Энгельса до ул. Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | 396,60307 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | 20,88193 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий) | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 247,73 | 690,381 | 318,27986 |
| 1.2.7. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от ул. Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет |  | 9457,90 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 95,535 | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет |  | 12452,20 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | 125,865 | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт участков автомобильных дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 1499,93 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт тротуаров по ул. Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Дзержин-ского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | 199,96 | - | - |
| 1.2.11. | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | 29685,40 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | 299,908 | - |
| 1.2.12. | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | - | - | 159,198 |
| 1.2.13. | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | - | 762,00 | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.14. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул. С.Перов-ской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи |  | - | 1671,17 | - |
| 1.2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога от д. Бобровик до ул. Газа, ул. Пушкинская, ул. Металлистов, ул. 9 Января, ул. Окуловская, ул. Ленинградская, ул. Пушкинская – ул. Загородная, ул. Коммунарная, ул. Л.Толстого, ремонту тротуаров по ул. А.Кузнецова, ул. Подбельского, проезду Гагарина, ул.9 Января, ул. Советской, ул. С.Перовской, ул. Гоголя, ул.Гончарная | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 50000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 505,10 |
| 1.2.16. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ул. Кооперации, ул.Ком-мунистическая, ул.Декабристов (от ул.А.Кузнецова до пл. Володарского), пл. Труда, ул. А.Кузнецова (от ул. Подбельского до ул. Декабристов) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 202,04 |
| 1.2.17. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи: ул. Транспортная, ул.ул. В.Бианки, ул. Молодой Гвардии, ул.Шоссейная, ул.Пестовская, ул.Устю-женская, ул. А.Невского, ул.Тракторная, ул. Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 5114,76844 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 269,22656 |
| 1.2.18. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул. Береговая, ул. Связи, ул. С.Перовской, ул. Гоголя, ул. Калинина, ул. Порожская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 7285,23156 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 383,47344 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.19. | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пер. Огородный до ул. С.Перовской в г. Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | 34000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | 343,468 |
| 1.2.20. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муниципального района |  | - | - | 3863,48 |
| 1.2.21. | Проверка смет | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муниципального района |  | - | - | 46,68 |
| 1.2.22. | Испытания образцов а/б покрытий | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муниципального района |  | - | - | 88,32 |
| 1.2.23. | Ремонт переездного моста | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муниципального района |  | - | - | 107,674 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | 19096,22 | 16841,81463 | 20686,241 |
| 2.2. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | 62,98 | 126,835 | - |
| 2.3 | Ямочный ремонт дорог по г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | 500,00 | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Ямочный ремонт дорог по г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет муниципального района |  | - | - | 893,620 |
| 2.5. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | - | - | 224,492 |
| 2.6. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул.Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боровичи |  | - | 22,8 | - |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 55365,25 | 133976,4 | 129370,97886 |

_____________________________»