Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.12.2020 | № 3303 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения  в постановление Администрации

муниципального района от 12.11.2020 № 2866

Администрация Боровичского муниципального района                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 12.11.2020 № 2866 «Об осуществлении бюджетных инвестиций», изложив пункты 1, 2, 3, 4 в редакции:

«1. Осуществить в 2020-2021 году бюджетные инвестиции в размере 81,20148390  млн.руб., в том числе: за счет средств фонда развития моногородов - 26,742871 млн.руб., за счет средств областного бюджета - 53,64659806 млн.руб., за счет средств бюджета города Боровичи -    0,81201484 млн.руб., на реализацию мероприятий по строительству локально-очистных сооружений (ЛОС) и сети наружной ливневой канализации для  индустриального парка «Преображение».

Направление инвестирования: строительство объектов инфраструктуры к индустриальному парку «Преображение».

Наименование главного распорядителя: Администрация Боровичского муниципального района.

Наименование заказчика: МКУ «Центр по работе с населением».

Срок ввода в эксплуатацию: 2021 год.

Сметная стоимость строительства объекта: 61,455680 млн.руб.

Общий размер бюджетных инвестиций: 2020 год – 16,44195659 млн. руб., 2021 год – 64,75952731 млн.руб.

Протяженность сетей ливневой канализации: 1966,5 метра.

Производительность: 3,0 л/с.

2. Осуществить в 2020-2021 году бюджетные инвестиции в размере 27,770000 млн.руб., в том числе: за счет средств фонда развития моногородов - 14,25783808 млн.руб., за счет средств областного бюджета -                  7,35041586 млн.руб., за счет средств бюджета города Боровичи -           6,16174606 млн.руб., на реализацию мероприятий по строительству наружных сетей водоснабжения и водоотведения к границам земельного участка по

2

адресу: Новгородская область, г.Боровичи, местечко Перевалка, Индустриальный парк «Преображение».

Направление инвестирования: строительство объектов инфраструктуры к индустриальному парку «Преображение».

Наименование главного распорядителя: Администрация Боровичского муниципального района.

Наименование заказчика: МКУ «Центр по работе с населением».

Срок ввода в эксплуатацию: 2021 год.

Сметная стоимость объекта: 30,527580 млн.руб.

Общий размер бюджетных инвестиций: 2020 год – 10,98578347 млн. руб., 2021 год – 16,78421653 млн.руб.

Протяженность сетей водоснабжения: 2 294,5 метра.

3. Осуществить в 2020-2021 году бюджетные инвестиции в размере 39,88372960 млн.руб., в том числе: за счет средств фонда развития моногородов - 37,51064362 млн.руб., за счет средств областного бюджета -             1,97424868 млн.руб., за счет средств бюджета города Боровичи -           0,39883730  млн.руб., на реализацию мероприятий по строительству газопровода среднего давления к объекту «Индустриальный парк «Преображение», местоположение: Новгородская область, г.Боровичи, в границах кадастровых кварталов 53:22:0010921; 53:22:0010915.

Направление инвестирования: строительство объектов инфраструктуры к индустриальному парку «Преображение».

Наименование главного распорядителя: Администрация Боровичского муниципального района.

Наименование заказчика: МКУ «Центр по работе с населением».

Срок ввода в эксплуатацию: 2021 год.

Сметная стоимость строительства объекта: 42,09660097 млн.руб.

Общий размер бюджетных инвестиций: 2020 год – 11,36686170 млн. руб., 2021 год – 28,51686790 млн.руб.

Протяженность газопровода среднего давления: 1578 метра.

4. Осуществить в 2020-2021 году бюджетные инвестиции в размере 76,106183 млн.руб., в том числе: за счет средств фонда развития моногородов - 44,118183 млн.руб., за счет средств областного бюджета - 31,988 млн.руб., на реализацию мероприятий по реконструкции улично-дорожной сети для индустриального парка «Преображение», расположенного в производственной зоне на территории г.Боровичи Новгородской области

Направление инвестирования: строительство объектов инфраструктуры к индустриальному парку «Преображение».

Наименование главного распорядителя: Администрация Боровичского муниципального района.

Наименование заказчика: МКУ «Центр по работе с населением».

Срок ввода в эксплуатацию: 2021 год.

3

Сметная стоимость строительства объекта: 76,106290 млн.руб.

Общий размер бюджетных инвестиций: 2020 год – 13,23545489 млн. руб., 2021 год – 62,87072811 млн.руб.

Протяженность: 921,8 метра, категория - улица местного значения в производственной зоне.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова