Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.02.2020 | № 507 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения

и водоотведения) на территории городского поселения

г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав

Боровичского муниципального района на 2021-2023 годы

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлениями Администрации муниципального района от 25.09.2018 № 3312 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Боровичского городского поселения», от 30.10.2015 № 2222 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории поселений Боровичского муниципального района», Порядком подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 21.02.2020 № 446, Уставом Боровичского муниципального района                       Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы.

це

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    К.В. Сератинский

УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- муниципального района

от 27.02.2020 № 507

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения

и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и

сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального

района, на 2021-2023 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; постановление Администрации Боровичского муниципального района от 25.09.2018 № 3312 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Боровичского городского поселения»; 2 постановление Администрации Боровичского муниципального района от 30.10.2015 № 2222 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории поселений Боровичского муниципального района»; |
|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 02.11.2018 № 3853; муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2018 № 4080. |
| Заказчик: | Администрация Боровичского муниципального района. |
| Разработчик: | муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ». |
| Цель разработки инвестиционной программы: | реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»; реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи»; повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение населения питьевой водой; увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). |
| Задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий; |
|  | 3 привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ. |
| Основные условия разработки инвестиционной программы: | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам. |
| Сроки разработки инвестиционной программы: | в течение 90 дней после вступления в силу настоящего Технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2021-2023 годы. |
| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| Источники финансирования: | привлеченные средства; собственные средства; бюджетные средства; прочие внебюджетные источники. |
| Требования к инвестиционной программе: | инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с настоящим Техническим заданием и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; в инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей. Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48. Инвестиционная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; |
|  | 4 инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию; сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и затраты на их финансирование (в том числе проектно-сметная документация); объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию. |
| Риски при возможных срывах: | 1. Макроэкономические риски: состояние финансовой системы; уровень доходов населения; непредвиденный рост издержек производства вследствие инфляционного процесса. 2. Микроэкономические риски: финансовое состояние предприятия; снижение объемов производства. 3. Правовые риски: утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 4. Экономические риски: снижение объемов финансирования в связи с низком уровнем платежеспособности потребителей услуг. |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

_______________________

Приложение № 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ по МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

| № п/п |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиционная программа на 1 год | Инвестиционая программа на 3 года | Стоимость мероприятия, | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | Мероприятия | Инвестиционная программа на 1 год | Инвестиционная программа на 3 года | Стоимость мероприятия, | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | Мероприятия |
|  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2387,69 | 7163,08 | 682,62 | 682,62 | - | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны скв. № 219 в н.п.Починная Сопка Боровичского района | 1763,47 | 5290,41 | 5290,41 | 1763,47 | 1763,47 | 1763,47 | строительство канализационных очистных сооружений в н.п. Опеченский Посад с устройство наружной системы водоотведения от жилых домов и строительством ограждения зоны санитарной охраны |
|  |  |  |  | 592,76 | 592,76 | - | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны скв. № 136 (275) в н.п. Травково Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 466,5 | 466,50 | - | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны скв. № 582 в н.п. Иевково Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 466,5 | - | 466,50 | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны скв. № 66-72 в н.п. Перелучи Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 234,95 | 234,95 | - | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны скважины в н.п. Волок Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 153,62 | - | 153,62 | - | строительство ограждения зоны санитарной охраны здания станции обезжелезивания в н.п. Перелучи Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1206,36 | - | 1206,36 | - | строительство станции водоподготовки н.п. Кировский |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1157,79 | - | - | 1157,79 | строительство станции водоподготовки н.п. Тухун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1044,19 | - | 1044,19 | - | строительство станции водоподготовки н.п. Железково |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1157,79 | - | - | 1157,79 | строительство станции водоподготовки н.п.Кончанское-Суво-ровское |  |  |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2387,69 | 7163,08 | 7163,08 | 1976,83 | 2870,67 | 2315,58 | - | 1763,47 | 5290,41 |  | 5290,41 |  | 1763,47 |  | 1763,47 |  | 1763,47 |  | - |  |
|  | ВСЕГО | 12453,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________

Приложение № 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 60 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0,628 | 0,628 | 0,628 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели качества |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

___________________

Приложение № 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории городского поселения г.Боровичи и сельских поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

Перечень

мероприятий по защите централизованных систем

водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов

от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство ограждения территории скважин, станций водоподготовки | 2021-2023 | защита от террористи-ческих актов, предотвра-щение возникновения аварийных ситуаций, сни-жение риска чрез-вычайных ситуаций |
| 2. | Установка системы охранной сигнализации с выводом на диспетчерский пульт | 2022-2023 | защита от террористи-ческих актов, предотвра-щение возникновения аварийных ситуаций, сни-жение риска чрезвычай-ных ситуаций |

_______________________