Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.03.2020 | № 811 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                        ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет города Боровичи | внебюджетные средства | всего |  |
| 2018 | 28032,10 | 27333,15 | - | 55365,25 |  |
| 2019 | 110291,00 | 23685,4 | - | 133976,40 |  |
| 2020 | 62400,00 | 26984,96386 | - | 89384,96386 |  |
| ВСЕГО | 200723,1 | 78003,51386 | - | 278726,61386 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   К.В. Сератинский

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.03.2020 № 811

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Дзержин-ского (от ул. Коммунарной до наб. Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» |  | 2018 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 620,00 |  | 620,00 | - |
| 1.1.2 | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» |  | 2018 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 1007,50 |  | 1007,50 | - |
| 1.1.3 | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Сушанской (от ул.Сушан-ской, д.2А до ул. С. Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  |  | 283,63 |  | - |  | - |

2

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Проектные работы по реконструкции участков дорожной сети, включая тротуары на ул. Подбельского (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  | 672,50 |  | - |  | 1393,00 |
| 1.1.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе проект планировки территории с проектом межевания) на реконструкцию автомобильных дорог от съезда с моста по ул. Декабристов до перекрестка с ул.С. Перовской, по ул.С.Перовской до пересечения с ул.А.Невского, ул.А.Невского до поворота на пер.Огородный города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2019-2020 годы |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | 1782,45 |
| 1.1.6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от пер.Огородного до ул.С.Перовской г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | 1704,236 |
| 1.1.7 | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги по пер.Огородный г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 |  | бюджет города Боровичи |  | - |  | - |  | 500,00 |
| 1.2 | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт а/д ул.Кропоткина – ул.Револю-ции (от ул. Ленинградской до ул.К.Либк-нехта) | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Ремонт улично-дорожной сети (картами) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул.9 Января (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.9 Января (тротуары);ул.Л.Толстого (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Ленинградской (от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Подбельского (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Лядова; ул.Окуловская; ул.Коммунарной (от ул.Московской до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Революции (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либкнехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Командиров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фадеева; ул.Бригадная; ул.Рабочая; ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Бородинская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Некрасовская; ул.Междуречье; ул.Свободы | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | 6122,00 | 68214,60 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 323,00 | 689,992 | - |
| 1.2.4 | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 299,30 | 300,00 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.5. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 99,00 | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.1 | областной бюджет | - | 11994,39693 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2200,00 | 632,11744 | - |
| 1.2.7 | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул.Ботанической от ул.Энгельса до ул.Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 396,60307 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,88193 | - |
| 1.2.8. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 247,73 | 690,381 | 318,27986 |
| 1.2.9. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от ул. Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 9457,90 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 95,535 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 12452,20 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 125,865 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт участков автомобильных дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1499,93 | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт тротуаров по ул. Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Дзержин-ского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 199,96 | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.13. | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 29685,40 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 299,908 | - |
| 1.2.14. | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 159,198 |
| 1.2.15. | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 762,00 | - |
| 1.2.16. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул. С.Перовской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1671,17 | - |
| 1.2.17. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога от д. Бобровик до ул. Газа, ул. Пушкинская, ул. Металлистов, ул. 9 Января, ул. Окуловская, ул. Ленинградская, ул. Пушкинская – ул. Загородная, ул. Коммунарная, ул. Л.Толстого, ремонту тротуаров по ул. А.Кузнецова, ул. Подбельского, проезду Гагарина, ул.9 Января, ул. Советской, ул. С.Перовской, ул. Гоголя, ул.Гончарная | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 50000,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 505,10 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.18. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи: ул. Транспортная, ул.В.Бианки, ул.Молодой Гвардии, ул.Шоссейная, ул.Пестовская, ул.Устю-женская, ул. А.Невского, ул. Тракторная, ул. Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 6170,63565 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 324,80435 |  |  |  |
| 1.2.19. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул. Береговая, ул. Связи, ул.С.Перовской, ул. Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 6229,36435 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 327,89565 |  |  |  |
| 1.2.20. | Ремонт участка автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.А.Кузнецова | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 19096,22 | 16841,81463 | 19700,00 |  |  |  |
| 2.2. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 62,98 | 126,835 | - |  |  |  |
| 2.3. | Ямочный ремонт дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 500,00 | - | - |  |  |  |
| 2.4. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 270,00 |  |  |  |
| 2.5. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул.Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 22,8 | - |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 55365,25 | 133976,4 | 89384,96386 |  |  |  |

_______________________».