Новгородская область

    - АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.10.2021 | № 3080 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу города Боровичи «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 24.12.2013 № 2831:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения города Боровичи путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произве-ден из водопро-водной сети и которые не отве-чают гигиени-ческим нормати-вам по санитарно-химическим показателям, % | 60,1 | 59,8 | 58,2 | 57,5 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произве-ден из водопро-водной сети и которые не отве-чают гигиеничес-ким нормативам по микробиологи-ческим показа-телям, % | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | - | - | - |
| 1.1.3. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающей-ся в замене, % | 48,5 | 48,1 | 47,5 | 46,9 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | - | - | - |
| 1.2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) города Боровичи за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающей-ся в замене, % | 50,0 | 49,9 | 49,3 | 48,1 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | - | - | - |
| 1.2.2. | Объем сточных вод, пропущен-ных через очист-ные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | - | - | - |
| 1.2.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3. Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля муници-пального имущест-ва, требующего капитального ремонта, % | 22,1 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения города Боровичи, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие газораспределительной сети города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Прирост протяжен-ности газораспре-делительной сети, км | 0,9 | - | - | 4,2 | 0,13 | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы в городе Боровичи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.3. Изложить пункт 6 раздела «V. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Боровичи» муниципальной программы в прилагаемой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению);

1.3. Изложить пункт 6 раздела «VI. Подпрограмма «Газификация города Боровичи» муниципальной программы в прилагаемой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению);

1.4. Изложить пункт 6 раздела «VII. Подпрограмма «Энергосбережение города Боровичи» муниципальной программы в прилагаемой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению);

1.5. Изложить пункт 6 раздела «VIII. Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального имущества» муниципальной программы в прилагаемой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению);

1.6. Исключить раздел «IX. Подпрограмма «Реализация проекта местных инициатив граждан».

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная  искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   А.Н. Герасимов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.10.2021 № 3080

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Испол-нитель меро-приятия | Срок реали-зации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта программы) | Источник финан-сиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1.1. | Реализация подпрограм-мы «Развитие инфраструк-туры водо-снабжения и водоотведения города Боровичи» | МКУ «ЦРН» | 2014-2023 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1 | бюджет города Боровичи | 2097,85 | 1776,38 | 1446,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 21000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | 31714,08 | 49,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Реализация подпрограм-мы «Газифи-кация города Боровичи» | МКУ «ЦРН» | 2014-2017 годы | 2.2.1, 2.3.1, 2.4.3 | бюджет города Боровичи | 2035,58 | 5001,73 | 3983,50 | 327,641 | - | - | - | - | - | - |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение города Боровичи» | МКУ «ЦРН» | 2014- 2023 годы | 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1-3.3.4 | бюджет города Боровичи | 3416,52 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | 695,20 | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.4. | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт муни-ципального имущества» | МКУ «ЦРН» | 2014-2023 годы | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 | бюджет города Боровичи | 2886,1 | 1822,96 | 1216,00 | 1474,85 | 683,88 | 1053,10 |  | 821,935 |  | 500,0 |  | 700,0 |  | 500,0 |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 63150,13 | 9346,07 | 6679,25 | 1847,891 | 744,23 | 1053,100 |  | 821,935 |  | 500, |  | 700,0 |  | 500,0 |  |  |

__________________________»

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.10.2021 № 3080

«6. Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Боровичи»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали-зации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта подпро-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения города Боровичи путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство магистрального водопровода с установкой пожарных гидрантов к индивидуаль-ным жилым домам по ули-цам Целинной, Фурманова, Фадеева, Заречной, Чернышевского, Бумажников, | МКУ «ЦРН» | 1 этап -2016 год | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | бюджет города Боровичи | - | 1177,07 | 1446,80 | - | - | - | - | - |  | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздольской, наб.Бумажников протяжен-ностью 3336,0 п.метра в 2 этапа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектные работы по реконструкции системы водоснабжения станции обезже-лезивания | МКУ «ЦРН» | 2014 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | бюджет города Боровичи | 168,03 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.3. | Станция обезже-лезивания воды, г.Боровичи Новгородской области. Строительство | МКУ «ЦРН» | 2014 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | бюджет города Боровичи | 1051,91 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 31714,08 | 49,80 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) города Боровичи за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство канализацион-ной сети по ул.А.Невского, пер.Огородному | МКУ «ЦРН» | 2014 год | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | бюджет города Боровичи | 311,65 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Отвод ливнево-дренажных вод от жилых домов № 24, № 26 по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи ул.Транзитная | МКУ «ЦРН» | 2015 год | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | бюджет города Боровичи | - | 599,3 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 54811,93 | 1826,18 | 1446,8 | - | - | - | - | - |  | - | - |

________________________________»

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.10.2021 № 3080

«6. Мероприятия подпрограммы «Газификация города Боровичи»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Развитие газораспределительной сети города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подземного газопровода низкого давле-ния, установки ГРПШ, прокладки газопровода среднего давления к 80 индивидуальным жилым домам на ул.Заводской и ул.Южной, к домам по ул.Кольцова от ул.Солодовни-ковой с установкой | МКУ «ЦРН» | 2015-2016 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 5001,73 | 3983,5 | - | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШРП (длиной 100 метров), к домам по улицам Полевой, Никитина, Гороховой, Угловской, пер.Красному общей протяженностью 1,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство подземного газопровода низкого давле-ния, установки ГРПШ, прокладки газопровода среднего давления к 8 многоквартирным (40 квартир) и 6 индиви-дуальным жилым домам в мкр Комбикор-мового завода протяженностью 0,932 км | МКУ «ЦРН» | 2014 | 2.1 | бюджет города Боровичи | 1927,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы по строительству распределительного газопровода по пер.Озёрному | Админист-рация, МКУ «ЦРН» | 2014 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | 108,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Строительство газопровода распределитель-ного низкого давления по пер.Озёрному к 5 индивидуаль-ным жилым домам общей протяженностью 133,62 п.метра | МКУ «ЦРН» | 2017 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 327,64 | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  | - | - | - | - | 2035,58 | 5001,73 | 3983,5 | 327,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

________________________»

Приложение № 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.10.2021 № 3080

«6. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение города Боровичи»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление информацион-ной поддержки и пропаганды энергосбереже-ния и повыше-ния энергети-ческой эффек-тивности на территории города Боровичи, в том числе: подготовка и размещение в средствах мас-совой информа-ции информа-ционного | Админист-рация | 2014-2023 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | материала о простейших технических решениях энергосбереже-ния в быту; распространение социальной рекламы в области энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности в порядке, уста-новленном законодатель-ством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство блок-модуль-ной котельной в мкр Сосновка производительностью 10МВт | МКУ «ЦРН» | 2014 | 3.1-3.4 | бюджет города Боровичи | 785,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Подключение блок-модуль-ной котельной ТКУ-350 для отопления многоквартир-ного дома, расположен-ного по адресу ул.Ленинград-ская, д.3 | МКУ «ЦРН» | 2014 | 3.1-3.4 | бюджет города Боровичи | 1075,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Разработка (актуализация) схем теплоснаб-жения | МКУ «ЦРН» | 2014 | 3.1-3.4 | бюджет города Боровичи | 435,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Строительство блок-модуль-ной газовой котельной ТКУ-350 по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинград-ская, в районе дома № 3 | Админист-рация, МКУ «ЦРН» | 2014- 2015 годы | 3.1-3.4 | бюджет города Боровичи | 1120,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 695,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 3416,54 | 695,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |

______________________________»

Приложение № 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.10.2021 № 3080

«6. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показа-теля из паспорта подпрог-раммы) | Источник финанси-рования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | МКУ «ЦРН» | 2014-2023 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 2396,1 | 885,40 | - | 1474,85 | 683,88 | 257,100 | 821,935 | 500,0 | 700,0 | 500,0 |
| 1.2. | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов муниципального жилого фонда | МКУ «ЦРН» | 2014-2016 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 140,0 | 105,40 | 1216,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Выполнение работ по опреде-лению пожарной безопасности объекта (много-квартирный дом, | Админист-рация | 2019 год | 1.1.-1.3 | Бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 796,0 | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расположенный по адресу: Новгородской обл., г.Боровичи, ул. Транзитная, д.26) с целью пригодности для проживания граждан с выдачей рекомендаций по противопо-жарным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение работ по капи-тальному ремонту муни-ципального имущества тепло-, водо- снабжения и водоотведения | МКУ «ЦРН» | 2014-2015 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 350,0 | 832,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 2886,1 | 1822,96 | 1216,0 | 1474,85 | 683,88 | 1053,100 | 821,935 | 500 | 700 | 500 |

___________________________»