Новгородская область

    - АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.10.221 | № 3125 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении технического задания на корректировку

инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения

и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Администрации муниципального района от 25.01.2021 № 70 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Боровичского городского поселения», от 25.01.2021 № 71 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории поселений Боровичского муниципального района», Уставом Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   О.В. Рыбакова

кн

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- муниципального района

от 29.10.2021 № 3125

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы по развитию системы

коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения)

на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

| Наименование инвестиционной программы: | инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы. |
| --- | --- |
| Основание для корректировки инвестиционной программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; постановление Администрации Боровичского муниципального района от 25.01.2021 № 71 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Боровичского городского поселения»; |

2

|  | постановление Администрации Боровичского муниципального района от 25.01.2021 № 70 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на территории поселений Боровичского муниципального района»; |
| --- | --- |
|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 02.11.2018 № 3853 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи», утвержденная постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 16.11.2018 № 4080 |
| Заказчик: | Администрация Боровичского муниципального района. |
| Разработчик: | муниципальное унитарное предприятие «Боровичский ВОДОКАНАЛ». |
| Цель корректировки инвестиционной программы: | реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района»; реализация муниципальной программы «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории города Боровичи»; повышение надежности работы системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; обеспечение населения питьевой водой; увеличение объемов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства; достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию). |
| Задачи инвестиционной программы: | разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения; определение финансовой потребности организаций коммунального комплекса для реализации программных мероприятий; |

3

|  | привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ. |
| --- | --- |
| Основные условия корректировки инвестиционной программы: | обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным коммунальным инфраструктурам. |
| Сроки корректировки инвестиционной программы: | в течение 15 дней после вступления в силу настоящего Технического задания. |
| Срок реализации инвестиционной программы: | 2021-2023 годы. |
| Обоснование возможности технической реализации: | наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, материалами. |
| Источники финансирования: | привлеченные средства; собственные средства; бюджетные средства; прочие внебюджетные источники. |
| Требования к корректировке инвестиционной программы: | инвестиционная программа должна быть скорректирована в соответствии с настоящим Техническим заданием и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; в инвестиционной программе должны быть отражены показатели существующего состояния инженерных систем: надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; доступность товаров и услуг для потребителей. Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 48. Инвестиционная программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка; |

4

|  | инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры согласно Приложению № 1 к настоящему Техническому заданию; сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и затраты на их финансирование (в том числе проектно-сметная документация); объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций согласно Приложению № 3 к настоящему Техническому заданию. |
| --- | --- |
| Риски при возможных срывах: | 1. Макроэкономические риски: состояние финансовой системы; уровень доходов населения; непредвиденный рост издержек производства вследствие инфляционного процесса. 2. Микроэкономические риски: финансовое состояние предприятия; снижение объемов производства. 3. Правовые риски: утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 4. Экономические риски: снижение объемов финансирования в связи с низком уровнем платежеспособности потребителей услуг. |
| Плановые значения показателей надеж-ности, качества и энергетической эффективности объектов централизо-ванных систем водоснабжения и водоотведения для выполнения инвестиционной программы: | в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. |

_______________________

«Приложение № 1

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ по МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ»

| № п/п |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестиционная програм-ма на 1 год | Инвестиционая програм-ма на 3 года | Стои-мость меро-приятия, тыс.руб. | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | Мероприятия | Инвестиционная программа на 1 год | Инвестиционная программа на 3 года | Стои-мость меро-приятия, тыс.руб. | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | Мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | МУП «Боро-вичский ВОДО-КАНАЛ» | 2607,597 | 7822,79 | 162,04 | 162,04 |  |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скв. № 219 в н.п.Починная Сопка Боровичского района | 5254,930 | 15764,79 | 5290,41 | 1763,47 | 1763,47 | 1763,47 | Строительство канализацион-ных очистных сооружений в н.п. Опеченс-кий Посад с устройством наружной систе-мы водоотве-дения от жилых домов и строи-тельством ограждения зоны санитарной охраны |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 162,04 | 162,04 |  |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скв. № 582 в н.п.Иевково Боровичского района |  |  | 2800,00 | 2800,00 |  |  | Проектирование строительства канализацион-ных очистных сооружений в н.п. Опеченский Посад с устрой-ством наружной системы водо-отведения от жилых домов и строительством ограждения зоны санитар-ной охраны |
|  |  |  |  | 194,106 | 194,106 |  |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скв. № 1798 в н.п.Железково Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1070,432 | 1070,432 |  |  | Строительство станции водо-подготовки н.п.Железково |  |  | 7023,95 | 3511,975 | 3511.975 |  | Проектирование строительства канализацион-ных очистных сооружений в н.п.Прошково с устройством наружной системы водо-отведения от жилых домов и строительством ограждения зоны санитар-ной охраны |
|  |  |  |  | 194,106 | 194,106 |  |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скважины № 13 с.Опе-ченский Посад Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 194,106 | 194,106 |  |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скважины № 1-75 и с.Опеченский Посад Боровичского района |  |  | 64,66 | 64,66 |  |  | Устройство наружной системы водо-отведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Горная, 19 |
|  |  |  |  | 153,62 |  | 153,62 |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны здания стан-ции обезжеле-зивания в н.п.Перелучи Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1206,36 |  | 1206,36 |  | Строительство станции водо-подготовки н.п.Кировский |  |  | 63,64 | 63,64 |  |  | Устройство наружной системы водоотведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Рабочая, 33 |
|  |  |  |  | 466,50 |  | 466,50 |  | Строительство ограждения зоны санитар-ной охраны скв. № 66-72 в н.п. Перелучи Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1044,19 |  | 1044,19 |  | Строительство станции водо-подготовки н.п. Опечен-ский Рядок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1157,79 |  |  | 1157,79 | Строительство станции водо-подготовки н.п.Тухун |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1157,79 |  |  | 1157,79 | Строительство станции водо-подготовки н.п.Кончанско-Суворовское |  |  | 316,53 | 316,53 |  |  | Устройство наружной системы водоотведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Мира, 104 |
|  |  |  |  | 97,60 | 97,60 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Бригадная, у д. №58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,24 | 46,24 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул. Подбель-ского, д.97 |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 48,47 | 48,47 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.А.Кокоринад.90 |  |  | 83,44 | 83,44 |  |  | Устройство наружной системы водоотведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул. Бригадная,у д. № 58 |
|  |  |  |  | 28,74 | 28,74 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Новосёлов, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 46,85 | 46,85 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Кропотки-на, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21,12 | 21,12 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.С.Лазо, д.6 |  |  | 82,81 | 82,81 |  |  | Устройство наружной системы водо-отведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Горняков, 20 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 83,58 | 83,58 |  |  | Устройство наружной системы водоснабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул. Коммунарная, д.57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 103,51 | 103,51 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Строителейд.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55,24 | 55,24 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: Боровичский район, д.Ёгла ул.Совхозная, д.37 |  |  | 39,35 | 39,35 |  |  | Устройство наружной системы водо-отведения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.С.Лазо, д.6 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 72,61 | 72,61 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: г.Боровичи, ул.Новая, д.7 кв. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 55,75 | 55,75 |  |  | Устройство наружной системы водо-снабжения жилого дома по адресу: Боровичский район, п.Прогресс, ул.Шоссейная, 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2607,60 | 7822,79 | 7822,79 | 2636,54 | 2870,67 | 2315,58 |  | 5254,93 | 15764,79 | 15764,79 | 8725.875 | 5275.445 | 1763,47 |  |
|  | ВСЕГО | 23587,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________

Приложение № 2

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения

| № п/п | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | Ед. Изме-рения | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подавае-мой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределитель-ную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 60 | 60 | 60 |
| 1.2. | Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организа-цией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснаб-жение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадле-жащих организации, осуществляю-щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/куб.м | 0,628 | 0,628 | 0,628 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатели качества |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля сточных вод, не подвергаю-щихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.1.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 2.2 | Показатель надежности и бесперебойности |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/куб.м | 0,69 | 0,69 | 0,69 |

_____________________

Приложение № 3

к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры

(в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Боровичского муниципального района, на 2021-2023 годы

Перечень

мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Строительство ограждения территории скважин, станций водоподготовки | 2021-2023 годы | защита от террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Установка системы охранной сигнализации с выводом на диспетчерский пульт | 2022-2023 годы | защита от террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций |

_______________________