Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.01.2022 | № | 166 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Обеспечение населения

качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории

Боровичского муниципального района»

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 02.11.2018 № 3853:

1.1. Изложить пункты 3, 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения |  |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |
| 1.1.1. | Уменьшение сброса вредных веществ в водные объекты, т/год | 6,1 | 1,02 | 0,9 | - | - | 0 |  |
| 1.1.2. | Увеличение количества источников питьевой воды надлежащего качества, шт. | 15 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.1.3. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям % | 42,6 | 41,8 | 41,2 | - | - | - |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % | 88,67 | 88,51 | 88,34 | - | - | - | »: |

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |  |
| --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района | внебюд-жетные средства | всего |  |
| 2019 | 7903,59561 | - | 1545,7607 | - | 9449,35631 |  |
| 2020 | 2292,7537 | - | 1346,573 | - | 3639,3267 |  |
| 2021 | 5390,49443 | - | 2850 | - | 8240,49443 |  |
| 2022 | - | - | 700 | - | 700 |  |
| 2023 | - | - | 700 | - | 700 |  |
| 2024 | - | - | 700 | - | 700 |  |
| ВСЕГО | 15586,84374 | - | 7842,3337 | - | 23429,17744 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

ВрИО заместителя

Главы администрации района   И.А. Странникова

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.01.2022 № 166

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной програм-мы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования* по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2024 годы | 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района | 495,00 | 346,5730 | 1350,00 | 200 | 200 | 200 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57,98296 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Разработка проек-тов обустройства зон санитарной охраны источников питьевого водо-снабжения в населенных пунктах Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2022-2024 годы | 1.1.1 |  | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Обслуживание систем очистки воды в муници-пальных образова-тельных учрежде-ниях области | комитет образования АБМР | 2019годы | 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района | 12,13626 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 137,96374 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | 645,7572 | 663,23436 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4971,7728 | 1352,08866 | - | - | - | - |
| 1.5. | Приобретение и монтаж оборудова-ния для очистки воды | МКУ «Служба заказчика», МУП «Боро-вичский ВОДОКАНАЛ» | 2019 годы | 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района | 92,86724 | - | - | - | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1764,47756 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию сетей централизо-ванного водоснаб-жения, объектов водоподготовки и подачи воды | МКУ «Служба заказчика» | 2019-2020 годы | 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района | 300,00 | 288,08356 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 971,39855 | 932,60951 | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Изготовление ПСД «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» и «Реконструкция системы водоснаб-жения г.Боровичи» (с расширением Бабинского водо-забора с присоеди-нением месторож-дения "Фермер-ский" и "Греблош-кий" и строитель-ством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Боровичи) | МКУ «Служба заказчика» | 2021 год. | 1.1.2 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 1500,0 | 500 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 5390,49443 | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  | 9449,35631 | 3582,58909 | 8240,49443 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

_____________________________»