Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2022 | № | 3933 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменения в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Строительство,

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог местного значения вне границ

населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района»

Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района   					     О.В. Рыбакова

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 30.12.2022 № 3933

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капи-тальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» | 2018 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 490,0 | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино – Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» | 2018-2019 годы | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта предаварийного железо-бетонного моста через реку Мста, расположен-ного по адресу: | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» | 2020 -2021 год | 1.1.1 |  | бюджет муници-пального района | -- | - |  | 2973,00 | 2973,00 |  | - |  | - |  | - |  |

2

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская область, Борович-ский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов – д.Бобровик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино - Сушерёвка | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Ремонт гравийной дороги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на а/д Князево-Лудилово | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018-2019 годы | 1.1.1 | областной бюджет |  | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.4 | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 389,388 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.5 | Ремонт асфальто-бетонного покры-тия на а/д «Волгино-Хвойная» - д.Спасское | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 548,392 | - | - | - | - | - | - |  |

3

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6 | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с город-ским поселением в сторону ул.Газа Боровичского района Новгород-ской области | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 5901,009 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.7 | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 681,66186 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.8 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | 919,99672 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | 48,42088 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.9 | Ремонт покрытия на деформацион-ных швах моста через р.Мста у д.Бобровик Боровичского района Новгород-ской области | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | 238,610 | - | - | - | - | - | - |  |

4

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | 422,78135 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | 22,25165 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.11 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | 819,22948 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | 43,11734 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.12 | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | 210,68249 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.13 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | 53,509 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.14 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - |  |

5

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от д.Бобровик до границы с город-ским поселением г.Боровичи в сторону ул. Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - |  |
| 1.2.16 | Выполнение ремонтных работ на участках размы-ва дорожного полотна автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного зна-чения от дер.Бор до дер.Горка, до дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцово от автодороги Волгино – Хвойная Борович-ского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 225,598 | - | - | - | - | - |  |

6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: до д.Елеково от автомобильной дороги "Черноземь - Опеченский Рядок - Опочно" с км 0+000 по км 1+596; до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомобильной дороги "Кончанско-Суворовское - Удино" с км 0+000 по км 0+842; до д. Барзаниха от съезда к д. Вишма с км 0+000 по км 1+050; до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380; | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2020 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | - | 342,35672 | - | - | - | - |  |

7

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590; до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2020 – 2021 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - |  |
| 1.2.19 | Иные межбюджет-ные трансферты бюджетам поселе-ний из дорожного фонда муници-пального района на формирование муниципальных дорожных фондов поселений | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | 4999,774 | - | - | - | - |  |
| 1.2.20. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2021 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | 10389,853 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | 546,835 | - | - | - |  |

8

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283; до д.Перхово от д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинское от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Михалево от дер.Староселье с км 0+300 по км 1+715; до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения "Устюжна -Валдай" - Плавково - Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с км 0+030 по км 0+120; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-ий участок с асфальтобетонным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Новгород-ской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Овсянниково до границы Боровичского и Окуловского районов Новгородской области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Жаворонково от автодороги Укроево - Дерягино Боровичского района Новгородской области с км 0,00 по км 1+056. | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2021 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | 3158,0 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | 31,9 | - | - | - |  |

11

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.22 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2022 год | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | - | 712,09312 | - | - |  |
| 1.2.23 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | - | 431,1829 | - | - |  |

12

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2023 -2024 годы | 1.1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | - | - | 7245,75798 | 7245,75798 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | - | - | 381,35612 | 381,35612 |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание авто-мобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018-2024 годы | 1.2.1 | областной бюджет |  | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 5323,24202 | 5323,24202 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 280,17088 | 280,17088 |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2022 - 2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | - | 6656,98936 | 6656,98936 | 6656,98936 |  |
| 2.3. | Вырубка кустар-ника в полосе отвода на автодо-рогах общего пользования местного значения Боровичского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Проверка досто-верности опреде-ления стоимости сметной документации | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,0 | 200,00 |  |

13

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Содержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям на октябрь-декабрь 2018 года | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | 427,965 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 – 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 400,0 | - | 400,0 | - | 110,0 | 110,0 |  |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 1000,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019-2023 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | 277,88364 | - |  |
| 2.9. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомобильной | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 443,294 | - | - | - | - | - |  |

14

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дороге общего пользования местного значения до д. Белавино от д. Родишкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Павловка от границы городско-го поселения г.Боровичи | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 13,758 | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Любони от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворовское - Удино» | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 37,956 | - | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомобильной дороге общего | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 17,892 | - | - | - | - | - |  |

15

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пользования местного значения до Любонского кладбища от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворовское - Удино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомобильной дороге общего пользования местного значения Железковского сельского поселения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 75,0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.14. | Выполнение работ по оканавливанию автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения Боровичского района | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2019-2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | 200,0 | - |  |
| 2.15. | Выполнение работ по содержанию железобетонного автодорожного моста через р.Мста (с правобережным подходом) у | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | 746,04645 | - | - | - | - |  |

16

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Бобровик и автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Выполнение работ по изготовлению, установке и последующему демонтажу дорож-ных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-щейся на ось транспортного средства» (3т) на дорогах общего пользования местного значения Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2020 – 2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - |  |
| 2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения Борович-ского муниципаль-ного района | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2021-2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | - | 597,88364 |  |
| 2.18. | Оплата за потреб-ление электроэнер-гии по освещению автомобильной | МКУ «Служба заказчика Боровичского муниципаль-ного района» |  | 2022-2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района |  | - | - | - | - | 36,100 | 140,0 | 140,0 |  |

17

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дороги «д.Круппа-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 |  | 32083,37895 |  | 32807,60884 |  | 20765,4 |  | 20935,4 |  |  |

________________________»