Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.06.2023 | № | 1826 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Повышение безопасности дорожного

движения в городе Боровичи»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Повышение безопасности дорожного движения в городе Боровичи» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4149,

1.1. Изложить пункты 3, 4, 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель 1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Совершенствование организации системы безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование улично-дорожной сети для обеспече-ния безопасности дорожного движения, % (на основе анализа развития улично-дорожной сети) | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 |
| 1.1.2. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, % (согласно статистике по ДТП) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 1.1.3. | Сокращение числа пострадав-ших и погибших в дорожно-транспортных происшествий, % (согласно статистике по ДТП) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

2

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет |  | бюджет муници-пального района | бюджет города Боровичи | внебюд-жетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 2018 | - | - |  |  | 4429,575 | - | 4429,575 |  |
| 2019 | - | - |  |  | 4346,26846 | - | 4346,26846 |  |
| 2020 | - | - |  |  | 3332,833 | - | 3332,833 |  |
| 2021 | - | - |  |  | 5460,00 | - | 5460,00 |  |
| 2022 | - | - |  | 6387,54676 | 2389,73331 | - | 8777,28007 |  |
| 2023 | - | - |  |  | 6000,00 | - | 6000,00 |  |
| 2024 | - | - |  |  | 6000,00 |  | 6000,00 |  |
| Всего | - | - |  | 6387,54676 | 31958,40977 | - | 38345,95653 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 02.06.2023 № 1826

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целевой показа-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Улучшение качества средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ТО, замена дорожных знаков | МКУ «ЦРН» | 2018-2024 годы | 1.1.1-1.1.3 | бюджет города Боровичи | 1038,70 | 957,75185 | 646,904 | 1000,00 | 1722,87631 | 2292,32147 | 2292,32147 |
| 1.1.1. | Содержание и ТО дорожных знаков | МКУ «ЦРН» | 2018-2024 годы | 1.1.1-1.1.3 | бюджет города Боровичи | 498,70 | 957,75185 | 646,904 | 1000,00 | 1722,87631 | 2292,32147 | 2292,32147 |
| 1.1.2. | Установка (замена) знаков 5.19.1, 5.19.2 на щитах со световозвра-щающей флоуресцент-ной плёнкой желто-зеленого цвета: | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1.1-1.1.3 | бюджет города Боровичи | 540,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Советская и ул.Тинская – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Коммунарная (от пл.1 Мая к парку 30-летия Октября) – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц Коммунарной – 9 Января – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Пушкинская, д.26 – 4 шт. | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1.1-1.1.3 | бюджет города Боровичи | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Парковая в районе дома № 23 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.С.Перовской, у дома № 32 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц С.Перовской и Сушанской – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Сушанская, у дома № 16 – 8 шт. |  |  |  |  | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Сушанская, у дома № 18 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Гоголя, д.85 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Гоголя и ул.Физкультуры - 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | пр.Гагарина, у дома № 9 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Ленинградская, д.48 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Ленинградская, д.60 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц К.Либкнехта и Заводской – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Окуловская у ЦСП АО «БКО» - 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Тинская (у Автомира) – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц Тинской и Красно-армейской – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | пл.Спасская, д.1 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Советская, в районе дома № 130А – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц Гоголя и Советской – 8 шт. |  |  |  |  | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | перекресток улиц С.Перовской и Сенной – 8 шт. |  |  |  |  | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Металлистов, д.22 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
|  | ул.Суворова, д.3 – 4 шт. |  |  |  |  | 20,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Содержание и ТО светофоров, установка пешеходных светофо-ров и звуковых сигналов, замена контроллеров | МКУ «ЦРН» | 2018-2023 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 625,00 | 698,359 | 817,415 | 600,00 | 598,074 | 800,00 | 800,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 262,71992 | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Нанесение дорожной разметки | МКУ «ЦРН» | 2018-2023 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1308,175 | 885,1896 | 1573,514 | 3000,00 | - | 2907,67853 | 2907,67853 |
|  |  |  | 2022 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 4900,88511 | - | - |
| 1.4. | Изготовление комплек-сной схемы организа-ции дорожного движения | МКУ «ЦРН» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 175,58069 | 295,00 | - | - | - | - |
| 1.5. | Установка ограничи-вающих пешеходных ограждений | МКУ «ЦРН» | 2019-2023 годы | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 990,5301 | - | 660,00 | - | - | - |
|  |  |  | 2022 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 952,80226 | - | - |
| 1.6. | Устройство искусст-венных неровностей | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 305,40 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации по съезду пер. Мстинс-кий | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 254,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Содержание и ТО дорожных знаков (погашение кредиторской задолженности) | МКУ «ЦРН» | 2018-2023 годы | - | бюджет города Боровичи | 18,30 | - | - | - | - | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | Содержание и ТО светофоров, установка пешеходных светофо-ров и звуковых сигна-лов, замена контролле-ров (погашение креди-торской задолжен-ности) | МКУ «ЦРН» | 2018-2023 годы | - | бюджет города Боровичи | 40,00 | - | - | - | 68,783 | - | - |
| 1.10. | Установка металлического ограждения | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | 840,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Разработка проектной документации по уста-новке пешеходных ограждений перильно-го типа длиной по 50 метров от пешеходных переходов | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 99,98 | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Ремонт съезда по ул.К.Либкнехта г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | 538,87722 | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Установка светофор-ных объектов типа Т7 | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 200,00 | - | - | - |
| 1.14. | Оборудование искусственных неровностей | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 271,13947 | - | - |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 4429,575 | 4346,26846 | 3332,833 | 5460,00 | 8777,28007 | 6000,00 | 6000,00 |

________________________».