Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2023 | № | 4363 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории

города Боровичи на 2018-2024 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Боровичи на 2018-2024 годы» (далее муниципальная программа), утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4175:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет и областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 2018 | 19872,548 | 5383,53228 | 1661,58563 | 26917,66591 |  |  |
| 2019 | 28862,308 | 7489,61123 | 1096,13688 | 37448,05611 |  |  |
| 2020 | 91125,380 | 8840,46964 | 1444,78206 | 101410,6317 |  |  |
| 2021 | 28868,17310 | 6436,56652 | 1197,53419 | 36502,27381 |  |  |
| 2022 | 22865,07833 | 5089,23104 | 1036,39180 | 28990,70117 |  |  |
| 2023 | 117422,23733 | 26792,55683 | 1120,54455 | 145335,33871 |  |  |
| 2024 | 19616,910 | 4904,227 | 1140,42567 | 25661,56267 |  |  |
| ВСЕГО | 328632,63476 | 64936,19454 | 8697,40078 | 402266,23008 | »; |  |

1.2. Изложить раздел «VI. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

кн

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2023 № 4363

VI. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной програм-мы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустрой-ство дворовых территорий многоквар-тирных домов | комитет ЖК, ДХ, С, Т и ООС, уполно-моченное предприя-тие | 2018-2024 годы | 1.1.1 | федеральный бюджет и областной бюджет | 11631,07868 | 7672,95814 | 10289,82745 | 8024,84081 | 6995,14830 | 6677,39743 | 7843,20329 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3323,16548 | 2192,27376 | 2713,21106 | 2006,22855 | 1748,78707 | 1669,34953 | 1960,80103 |
|  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 1661,58563 | 1096,13688 | 1444,78206 | 1197,53419 | 1036,3918 | 1120,54455 | 1140,42567 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Благоустрой-ство общест-венных территорий (в том числе изготовление проектно-сметной доку-ментации по благоустрой-ству общест-венной территории) | комитет ЖК, ДХ, С,Т и ООС, МКУ «ЦРН» | 2018-2024 годы | 1.1.2, 1.1.3 | федеральный бюджет и областной бюджет | 6363,65632 | 21189,34986 | 10835,55255 | 10843,26219 | 12599,7787 | 12474,68857 | 11773,70671 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1590,91380 | 5297,33747 | 2857,10725 | 2710,98497 | 3149,94493 | 3118,67247 | 2943,42597 |
| 2. | Задача 2. Благоустройство городских парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство городских парков (в том числе изго-товление проектно-сметной доку-ментации по благоустрой-ству город-ского парка) | МКУ «ЦРН» | 2018 | 1.2.1, 1.2.2 | федеральный бюджет и областной бюджет | 1877,813 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение работ по благоустрой-ству город-ских парков, расположен-ных на терри-тории города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018 | 1.2.1, 1.2.2 | местный бюджет | 469,453 | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Задача 3. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной доку-ментации на реконструкцию набережной Октябрьской Революции в городе Боровичи Новгородской области | комитет архитек-туры и имущест-венных отношений | 2020 год | 1.4.1 | местный бюджет | - | - | 3270,15133 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 3270,15133 | 3270,15133 | 3270,15133 | - |
| 3.2. | Выполнение работ по реконст-рукции набережной Октябрьской Революции в городе Боровичи Новгородской области (концепция развития территории набережной Октябрьской Революции) | комитет архитек-туры и имущест-венных отношений, МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» | 2020-2022 годы | 1.4.1 | федераль-ный бюджет | - | - | 70000,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 6729,91877 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - | 1719,353 | 190,49904 | 19997,94 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Выполнение работ по корректиров-ке проектно-сметной доку-ментации по реконструкции набережной Октябрьской Революции в городе Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.4.1 | местный бюджет | - | - | - | - | - | 506,59483 | - |
| 3.4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благо-устройство городской площади в городе Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.4.1 | местный бюджет | - | - | - | - | - | 1500,000 | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Выполнение работ по благоустрой-ству город-ской площади в городе Боровичи | МКУ «ЦРН», МБУК «Центр культурного развития «Боровичи» | 2023 год | 1.4.1 | федераль-ный и областной бюджеты | - | - | - | - | - | 95000,000 | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 26917,66591 | 37448,05611 | 101410,6317 | 36502,27381 | 28990,70117 | 145335,33871 | 25661,56267 |

___________________________»