Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2023 | № | 4413 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151:

1.1 Изложить пункты 3, 4, 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципаль-ной программы, наимено-вание и единица измере-ния целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движе-ния автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности авто-дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется реконструкция, капиталь-ный ремонт и ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного зна-чения с целью доведения их до нормативных требо-ваний, от общей протяжен-ности автомобильных дорог, % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | 0,47 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобиль-ных дорог местного значе-ния, % (показатель опреде-лен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2026 годы.

5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Боровичи | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 28032,10 | - | 27333,15 | 55365,25 |  |
| 2019 | 110291,00 | - | 23685,4 | 133976,40 |  |
| 2020 | 81479,00 | 4999,774 | 27952,60486 | 114431,37886 |  |
| 2021 | 188225,3 | 150,00 | 28788,90938 | 217164,20938 |  |
| 2022 | 132298,81238 | 6793,16434 | 28597,90379 | 167689,88051 |  |
| 2023 | 81755,60 | - | 28320,81199 | 110076,41199 |  |
| 2024 | 88239,000 | - | 29357,22 | 117596,22 |  |
| 2025 | 11737,000 | - | 30030,680 | 41767,68 |  |
| 2026 | 11737,000 | - | 30429,890 | 42166,89 |  |
| Всего | 733794,81238 | 11942,93834 | 254496,57002 | 1000234,32074 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

3

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.12.2023 № 4413

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектные работы по реконструк-ции автомобильной дороги по ул.Дзержинского (от ул.Комму-нарной до наб.Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструк-ции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельс-кого до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 1007,50 | 1007,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по реконструк-ции участков дорожной сети, включая тротуары на ул.Сушанс-кой (от ул.Сушанской д.2А до ул.С.Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 283,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Проектные работы по реконструк-ции участков дорожной сети, включая тротуары на ул.Подбельс-кого (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 672,50 | - | 1393,00 | 1393,00 | 1393,00 | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (в том числе проект планировки территории с проектом межева-ния) на реконструкцию автомо-бильных дорог от съезда с моста по ул.Декабристов до перекрестка с ул.С.Перовской, по ул.С.Перовс-кой до пересечения с ул.А.Невско-го, ул.А.Невского до поворота на пер.Огородный города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | 1782,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от пер.Огородного до ул.С.Перовской г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | 1704,236 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста через р.Круппа г.Боровичи и подходов к нему | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 1146,667 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул.9Ян-варя (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.9 Января (тротуары); ул.Л.Толстого (от ул.Коммунар-ной до ул.А.Кузнецова); | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 год | 1.1 | област-ной бюджет | 6122,00 | 68214,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | 323,00 | 689,992 | - | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Ленинградской (от ул.Метал-листов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Подбельского (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецо-ва и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Лядова; ул.Окуловская; ул.Коммунарная (от ул.Московс-кой до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Революции (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либкнехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Командиров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фадеева; ул.Бригадная; ул.Рабочая; ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Бородинская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Некрасовская; ул.Междуречье; ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 299,30 | 300,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-паль-ного района | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 - 2022 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-паль-ного района | - | - | - | - | 314,23 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | област-ной бюджет | - | 11994, 39693 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | 2200,00 | 632,11744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул.Ботани-ческой от ул.Энгельса до ул.Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | 396,60307 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | 20,88193 | - | - | - | - | - | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий, оплата госпошлины) | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 247,73 | 690,381 | 625,94886 | 448,1313 | 304,29535 | 615,57968 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.7. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от ул.Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | област-ной бюджет | 9457,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | 95,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | област-ной бюджет | 12452,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | 125,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт тротуаров по ул.Ком-мунарной (от ул.Подбельского до ул.Дзержинского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | 199,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Выполнение работ по реконструк-ции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельс-кого до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | 29685,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | 299,908 | - | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.11. | Оплата кредиторской задолжен-ности за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Борови-чи | - | - | 159,198 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12. | Оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по ремонту участков автомобиль-ных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Борови-чи | - | 762,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул.С.Перовской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Борови-чи | - | 1671,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт лестниц на тротуарах по ул.К.Либкнехта, Красноармейская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Борови-чи | - | - | 73,067 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: автомобильная дорога от д.Бобровик до ул.Газа, ул.Пушкинская, ул.Металлистов, ул.9 Января, ул.Окуловская, ул.Ленинградская, ул.Пушкинская и ул.Загородная, ул.Коммунарная, ул.Л.Толстого, ул.Кооперации, ул.Коммунистическая, ул.Декабристов, пл.Труда, ул.А.Кузнецова (с тротуарами), ул.Вельгийская (от ул.Тинской до ул.Сельской); ремонту тротуаров | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | 69079,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Борови-чи | - | - | 697,9 | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ул.А.Кузнецова, ул.Подбельс-кого, проезду Гагарина, ул.9Янва-ря, ул.Советской, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Гончарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения города Боровичи: ул.Транспортная, ул.ул.В.Бианки, ул.Молодой Гвардии, ул.Шоссей-ная, ул.Пестовская, ул.Устюженс-кая, ул.А.Невского, ул.Трактор-ная, ул.Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | 5114, 76844 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | 269,22656 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.17. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул.Береговая, ул.Связи, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Калинина, ул.Порожская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | 7285, 23156 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | 383, 47344 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.18. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Гоголя (от ул.Физкультуры до ул.Советской), дороги по ул.Сушанская с выездом на ул.С.Перовской, Школьный бульвар | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10016, 26291 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 527, 17193 | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.20. | Ремонт участка автодороги обще-го пользования местного значения в г.Боровичи: ул.Ленинградская (от ул.Новоселицкая до ул.А.Ко-корина), ул.Вышневолоцкая (от ул.Ленинградской до наб. 60 лет Октября), ул.А.Кокорина (от ул.Гончарной до ул.Южная), ул.Свободы (ул.Ленинградской до дома № 10 по ул.Свободы), ул.Рудничная, ул.Свободы (вдоль дома № 10) г.Боровичи Новгородская область | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 8304, 73709 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 437,0 9207 | - | - | - | - | - |
| 1.2.21. | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пер.Огородный до ул.С.Перовской по микрорайону Мстинский города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 29907,9 | 7226,90 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 302,22 | 79,20346 | - | - | - | - |
| 1.2.22. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-паль-ного района | - | - | 3613, 32074 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Ремонт участка дорог по: ул.Л.Павлова, ул.Загородная (от ул.Транзитной до Школьного бульвара) | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 21274,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 214,890 | - | - | - | - | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Выполнение работ по реконструкции набережной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боро-вичи» | 2021-2022 годы | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 19222,3 | 2317,61238 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Борови-чи | - | - | - | 194, 2832 | 23,4 7349 | - | - | - | - |
| 1.2.25. | Осуществление строительного контроля по реконструкции набережной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боро-вичи» | 2021 год | 1.1 | бюджет муници-паль-ного района | - | - | - | 415, 51488 | - | - | - | - | - |
| 1.2.26. | Установка остановочного павильона по ул.Ленинградская | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1 | бюджет муници-паль-ного района | - | - | 300,00 | 150,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт переездного моста | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-паль-ного района | - | - | 213,89 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.28. | Ремонт участка автомобильных дорог по: от ул.Ржевская в направ-лении микрорайона Комбикор-мовый завод (от ул.Юго-Западная до ж/д переезда), ул.С.Перовской (от ул.А.Невского до пер.Безы-мянный), ул.Пушкинская (от ул.Красноармейская до ул.Некра- совская), ул.Металлистов (от ул.А.Кокорина до ул.Ржевская), | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 99500,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | 1010,102 | - | - | - | - | - |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.А.Кузнецова (от ул.Декабрис-тов до ул.Ломоносовская), ул.Оку-ловская (от стеллы «Трактор» до границы г.Боровичи), транспорт-ная развязка у БТСИиЭ (от ул.Ле-нинградская до ул.Гончарная), ул.Заводская, ул.Сушанская (от ул.С.Перовской - ул.Мира), мкр. 1 Раздолье (от ул.Советской до д/с № 4), пл.Володарского, ул.Ржевс-кая, ул.Газа, ул.Вишневая (от ул.Заводской до ул.К.Либкнехта), ул.Транзитная в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Новоселиц-кая (от ул.Гончарная до ул.Метал-листов); ул.В.Бианки (вдоль детского сада); ул.Московская (ул.Коммунарной до ул.Пушкинской). | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - |  | - | - | 12213, 2405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - |  | - | - | 642, 8025 | - | - | - | - |
| 1.2.30. | Ремонт участка автомобильных дорог по: Декабристов (от ул.А.Кузнецова до п.Прогресс); ул.Ленинградская (от ул.Желябова до ул.К.Либкнехта); ул.Желябова (от ул.Ленинградской до наб.60 лет Октября). | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | област-ной бюджет | - |  | - | - | - | 269 62,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - |  | - | - | - | 272,37 | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.31. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул.Физкультуры (от ул.Гоголя до пл.Володарского) бульвар Школьный (от дома № 13 до дома № 57) ул.Ф.Энгельса (от ул.Мира до ОГ ФПОУ Боровичкий техникум общественного питания и строительства) | МКУ «ЦРН» | 2023 годы | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 9714,35885 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 511,28467 | - | - | - |
| 1.2.32. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» | МКУ «ЦРН» | 2025-2026 годы | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 11737,0 | 11737,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | - | - | 617,737 | 617,737 |
| 1.2.33. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи ул.Рабочая (от ул.Ленинградской до ул.Новоселицкой) ул.Молодой Гвардии (от ул.Северной до О.Кошевого) ул.Свободы (от ул.Ленинградской до ул.Гончарной) ул.Комсомольская (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 7710,64115 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 405,82533 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.34 | Ремонт тротуаров | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | бюджет муници-паль-ного района | - | - |  | - | - | 4572,56934 | - | - | - | - |
| 1.2.35 | Исполнение решения суда по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - |  | - | - | 734,5464 | - | - | - | - |
| 1.2.36 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ткачей; ул.А.Суворова (от ул.С. Перовской до церкви); ул.А.Кузнецова (от пл.1 Мая до ул.Подбельского); ул.Окуловской (от железнодорожного переезда до путепровода); ул.Дзержинского (от ул.Боровой до ул.Гоголя); ул.Бригадной; ул.Подбельского до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020655:3 (ориентир: вдоль д.45 до д.47 по ул.Подбельского); ул.Бригадной (с км 0+415,52 по км 0+523,07); пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской в городском поселении город Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - |  | - | - | 35000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - |  | - | - | 353,54 | - | - | - | - |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.37 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по: ул.Го-голя (от ул.Калинина до проезда Титова); ул.Энтузиастов; ул.Бу-мажников; пер.Реппо (от ул.Дзержинского до проезда Гагарина); ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до пер.Реппо); пл.Володарского; ул.Майской; ул.Угольщиков; ул.Песочной; ул.Парковой; ул.Боровой (пере-кресток с ул.Дзержинского); ул.Заводской; участку автомо-бильной дороги от пересечения с ул.Сушанской вдоль дома 1В/2 до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020404:1; проезду от ул.А. Суворова между домами 10 и 12 к ул.Ткачей между домами 11 и 9 в городском поселении город Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - |  | - | - | 43296,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - |  | - | - | 437,40519 | - | - | - | - |
| 1.2.38 | Ремонт автомобильной дороги по пер.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет муници-паль-ного района | - | - |  | - | - | 586,365 | - | - | - | - |
| 1.2.39 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Устинской; проезду в мкр.Ланошино-2; пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской; | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - |  | - | - | - | 56699,11820 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - |  | - | - | - | 572,73373 | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Московской (от набережной Октябрьской Революции до д.9); ул.Порожской (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); пер.Московскому; ул.9 Января (от набережной Октябрьской Революции до площади Екатерининской); пер.Реппо (от ул.9 Января до д.3); пер.Заводскому; ул.Л.Толстого (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); проезду Гагарина (от набережной Октябрьской Революции до ул.Коммунарной); набережной Октябрьской революции (от д.1Б до д.2 по ул.Порожской); ул.К.Либкнехта (от ул.Вишневой до ул.Гончарной); мосту через реку Мсту и подходам к нему; ул.Дружинников (от д.11до ул.Боровичской); ул.Энтузиастов (от д.17 до д.25); пл.1 Мая; ул.Парковая (от пл.1 Мая до д.25 по ул.Парковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ботанической (от ул.Гого-ля до ул. Сушанской); ул.Подбельского (от ул.Комму-нарной до ул.Гоголя); ул.Дружинников (от ул.Кооперации до д.11); | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 70634,000 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | - | 713,512 | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Международной (от ул.Южной до ул.Революции); ул.Фрунзе (от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Кооперативной (от ул.С.Перовской до ул.Потерпелицкой); ул.Гончарная (от ул.Ленин-градской до ул.К.Либкнехта); ул.Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Выполнение работ по ремонту участков тротуаров по: ул.Кузнецова (от ул.9Января до ул.Московской); ул.Гончарной (от ул.Международной до ул.Кропоткина); ул.Гоголя (от ул.Новой до ул.Ф.Энгельса); ул.Международной (от ул.Ленинградской до ул.Революции); по ул.Революции (от ул.Вышневолоцкой до ул.Валдайской; от ул.Желябова до пл.Спасской); ул.Парковой у д.№1 (вдоль забора МАОУ СОШ №11); | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 7631,4818 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 77,08827 | - | - | - |
| 1.2.42 | Замена бортового камня на улично-дорожной сети по проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 150,17231 | - | - | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.43 | Установка бортового камня на улично-дорожной сети по ул.9Января | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 1200,00 | - | - | - |  |
| 1.2.44 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по наб. Октябрьской Революции (ориентир: от д.1Б до входа в парк 30 лет Октября) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | 890,150 | - | - | - |  |
| 1.2.45 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул.Сушанская (от д.15 до д.21а) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 4449,45366 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | - | - | 234,18179 | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «ЦРН» | 2024 | 1.2 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 13155,54634 | - |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 692,39721 | - |  | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боро-вичи | 1909 6,22 | 16841, 81463 | 2068 6,429 | 2229 9,837 | 22590,64132 | 222 04,201 | 2065 8,489 | 2441 2,943 | 2481 2,153 |
| 2.3. | Содержание (погрузка и транспортировка снега) с улично-дорожной сети г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.2 | област-ной бюджет | - | - | - | - | 5281,7595 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боро-вичи | - | - | - | - | 277,9875 | - | - | - | - |
| 2.4. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы, проверка смет | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боро-вичи | 62,98 | 126,835 | - | - | 302,2 7358 | 25,16 | - | - | - |
| 2.5. | Ямочный ремонт дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боро-вичи | 500,00 | - | - | - | 1186,365 | 1668,617 | 6558,64 | 4500 | 4500 |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 872,56326 | - | 1200,00 | - | - | - | - |
| 2.6. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет города Боро-вичи | - | - | 177,676 | - | - | - | - | - | - |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул.Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боро-вичи | - | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 5536 5,25 | 133976,4 | 114431, 37886 | 217164, 20938 | 167689, 88051 | 110076, 41199 | 117596, 22 | 41767, 68 | 42166 ,89 |

_____________________».