Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.09.2016 | № 2242 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в краткосрочный план реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы

по Боровичскому муниципальному району на 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы по Боровичскому муниципальному району на 2015 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 19.08.2014                  № 2261:

1.1. В разделе «I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Боровичскому району на 2015 год»:

1.1.1. Заменить в графах 12, 16:

строки «Боровичский муниципальный район» цифры «11754820,62» на «11839348,38»;

строки 16 цифры «178819,60» на «98028,17»;

строки 19 цифры «141960,40» на «254749,70»;

строки 23 цифры «231148,80» на «283678,69»;

2

1.1.2. Изложить графу 19 строк 15, 16, 19, 23 в редакции:

«12.2016»;

1.2. В разделе «II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Боровичскому муниципальному району на 2015 год»:

1.2.1. Заменить в графе 3:

строки «Боровичский муниципальный район» цифры «11754820,62» на «11839348,38»;

строки 16 цифры «178819,60» на «98028,17»;

строки 19 цифры «141960,40» на «254749,70»;

строки 23 цифры «231148,80» на «283678,69»;

1.2.2. Заменить в графе 14:

строки «Боровичский муниципальный район» цифру «551928,80» на «636456,56»;

строки 16 цифры «178819,60» на «98028,17»;

строки 19 цифры «141960,40» на «254749,70»;

строки 23 цифры «231148,80» на «283678,69»;

1.3. Изложить раздел «III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, по Боровичскому муниципальному району на 2015 год» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района      В.Н. Сюгин