

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **23.12.2016** | № **3215** |

г.Боровичи

**О внесении изменений в муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 34-1 Устава Боровичского муниципального района, постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, до 2018 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2014 № 2950, (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Источники финансирования: | | | | | |
| областной бюджет\* | федеральный бюджет | местные бюджеты | | внебюджетные средства | всего |
| бюджет района | бюджет города Боровичи |
| 2015 | - | - | - | 240,0 | - | 240,0 |
| 2016 | - | - | - | 4306,35 | - | 4306,35 |
| 2017 | - | - | - | 2500,0 | - | 2500,0 |
| 2018 | - | - | - | 2500,0 | - | 2500,0 |
| ВСЕГО: | - | - | - | 9546,35 | - | 9546,35 |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

**Первый заместитель**

**Главы администрации района В.Н. Сюгин**

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.12.2016 № 3215

«**IV. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети | | | | | | | | |
| 1.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2015-2016 годы | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | 120 | 1250 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.2. | Микрорайон жилищной застройки «Пригородный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2017 год | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | - | 2500 | 2500 |
| областной бюджет | - | - | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3. | Микрорайон жилищной застройки «Раздолье» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2017 год | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | - | 1250 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 1.4. | Микрорайон жилищной застройки «Северный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2015- 2016 годы | 1.1-1.4 | бюджет города Боровичи | 120 | 1806,35 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| 2. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети для обеспечения инфраструктурного обустройства земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | | | | | | | | |
| 2.1. | Микрорайон жилищной застройки «Западный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН» | 2016-2017 годы | 1.1-1.4, 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.2.2, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация,  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.3.1, 1.3.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Строительство дорожной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Микрорайон жилищной застройки «Пригородный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2017-2018 годы | 1.1-1.4, 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.2.2, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.3.1, 1.3.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.4. | Строительство дорожной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.3. | Микрорайон жилищной застройки «Раздолье» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2017-2018 годы | 1.1-1.4, 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.2.2, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.3.1, 1.3.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.3.4. | Строительство дорожной сети | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2017-2018 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.4. | Микрорайон жилищной застройки «Северный» | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН | 2017-2018 годы | 1.1-1.4, 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.4.1. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения | Администрация  КУМИ  МКУ «ЦРН»  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4.2. | Строительство газораспределительной сети | Администрация,  КУМИ,  МКУ «ЦРН»,  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.2.2, 1.2.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.4.3. | Строительство систем электроснабжения | Администрация,  КУМИ,  МКУ «ЦРН»,  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.3.1, 1.3.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.4.4. | Строительство дорожной сети | Администрация,  КУМИ,  МКУ «ЦРН»,  организации строительного комплекса | 2016-2017 годы | 1.4.1, 1.4.2 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **240** | **4306,35** | **2500,0** | **2500,0** |
| **бюджет города Боровичи** | | | | | | **240** | **4306,35** | **2500,0** | **2500,0** |
| **областной бюджет** | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **внебюджетные источники** | | | | | | **-** | **-** | **-** | **-** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»