Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.12.2016 | № 3220 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в Перечень услуг и (или) работ

по капитальному ремонту, сроков проведения,

сметной стоимости, источников финансирования

На основании статьи 34-1 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирова-ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального района  от 23.10.2015 №2167, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Направить настоящее постановление владельцу счета - региональ-ному оператору.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Н. Сюгин

па

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.12.2016 № 3220__

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 23.10.2015 № 2167

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и (или) работ по капитальному ремонту, сроков проведения,

сметной стоимости, источников финансирования

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Общая площадь МКД, кв.м | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту | *Наимено-вание источника финансирования | Сметная стоимость услуг и (или) работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г.Боровичи, линия 2-я кирпичного завода, д.15 | 266,7 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | за счет взносов на капитальный ремонт, собранных на счете регионального оператора | 250177,74 |
| 2. | Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Мстинс-кая, д.37 | 764,00 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 1076185,16 |
| 3. | Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Набереж-ная, д.15 | 1129,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | -//- | 198059,48 42645,51 |
| 4. | Боровичский р-н, д.Ёгла, ул.Советскаяд.201 | 790,0 | 2016-2017 годы | ремонт фундамента | -//- | 1025312,35 |
| 5. | Боровичский р-н, д.Перелучи, ул.Новая, д.16 | 761,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | -//- | 114013,16 40702,55 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Боровичский р-н, д.Перелучи, ул.Новая, д.4 | 783,9 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | за счет взносов на капитальный ремонт, собранных на счете регионального оператора | 136791,35 40702,55 |
| 7. | Боровичский р-н, д.Желез-ково, д.32 | 943,20 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | -//- | 194689,18 42645,51 |
| 8. | г.Боровичи, пер. Кирпичный, д.12 | 531,70 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 682091,68 |
| 9. | г.Боровичи, пер.Ленин-градский, д.3 | 673,30 | 2016 2017 годы | ремонт крыши | -//- | 985640,83 |
| 10. | г.Боровичи, пл.Труда, д.5 | 261,10 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 356557,95 |
| 11. | Боровичский р-н, с.Опечен-ский Посад, линия 2-я, д.155 | 366,10 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 844014,02 |
| 12. | Боровичский р-н, с.Опечен-ский Посад, линия 2-я, д.55 | 374,50 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 637110,30 |
| 13. | г.Боровичи, ул.Боровая, д.117 | 472,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 362095,27 |
| 14. | г.Боровичи, ул.Гоголя, д.162 | 490,4 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 405409,73 |
| 15. | г.Боровичи, ул.Горького, д.18 | 749,19 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 665743,82 |
| 16. | г. Боровичи, ул.Дзержинско-го, д.3 | 112,70 | 2016 2017 годы | ремонт крыши | -//- | 410583,98 |
| 17. | г.Боровичи, ул.Загородная, д.53 | 583,64 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 716203,80 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | г.Боровичи, ул.К.Либкнех-та, д.47 | 3226,4 | IV квартал 2016 года | ремонт системы ХВС, установка общедомового прибора учета | за счет взносов на капитальный ремонт, соб-ранных на счете регионального оператора | 503528,11 40702,55 |
| 19. | г.Боровичи, ул.Комсомоль-ская, д.22 | 310,20 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 603538,74 |
| 20. | г.Боровичи, ул.Комсомоль-ская, д.35 | 248,80 | 2016 2017 года | ремонт крыши | -//- | 498216,11 |
| 21. | г.Боровичи, ул.Ленинград-ская, д.23 | 1183,3 | III квартал 2016 года | ремонт фасада | -//- | 324924,87 |
| 22. | г.Боровичи, ул.Московская, д.44 | 179,80 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 325342,12 |
| 23. | г.Боровичи, ул.Окуловская, д.29 | 2228,0 | III квартал 2016 года | ремонт фундамента | -//- | 224861,06 |
| 24. | г.Боровичи, ул.Рабочая, д.22А | 146,70 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 280785,22 |
| 25. | г.Боровичи, ул.С.Перовс-кой, д.90А | 598,80 | III квартал 2016 года | ремонт фасада | -//- | 232604,89 |
| 26. | г.Боровичи, ул.Советская, д.122 | 136,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 286984,26 |
| 27. | г.Боровичи, ул.Советская, д.31А | 326,70 | 2016 2017 годы | ремонт крыши | -//- | 655945,37 |
| 28. | г.Боровичи, ул.Советская, д.60 | 103,40 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 354226,21 |
| 29. | г.Боровичи, ул.Тинская, д.145 | 804,45 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 597594,98 |
| 30. | г.Боровичи, ул.Ткачей, д.3 | 219,80 | III квартал 2016 года | ремонт крыши | -//- | 336866,54 |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | г.Боровичи, ул.Транзитная, д.26 | 1121,70 | 2016 2017 годы | изготовление проектной документации, ремонт крыши, фундамента, подвального помещения | за счет взносов на капитальный ремонт, соб-ранных на счете регионального оператора | 3664655,44 |

__________________»