Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23.12.2016 | № 3221 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О принятии решения о предоставлении субсидии из бюджета

города Боровичи на осуществление капитальных вложений

в объект капитального строительства муниципальной собственности

города Боровичи - Центр культурного развития города Боровичи

Во исполнение постановления Администрации Боровичского муниципального района от 30.07.2015 № 1625 «Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты     муниципальной собственности города Боровичи и о предоставлении субсидий из бюджета города на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Боровичи и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Боровичи» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить субсидию на осуществление капитальных вложений за счет бюджетных ассигнований бюджета города Боровичи в объект муниципальной собственности города Боровичи для нужд города Боровичи в размере 9387882 (девять миллионов триста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля;

1.1. Наименование объекта: Центр культурного развития города Боровичи по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, пл. 1 Мая;

1.2. Направление инвестирования: оплата  дополнительных работ, выявленных в ходе строительства объекта капитального строительства - Центр культурного развития города Боровичи по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, пл.1 Мая, в рамках действующего муниципального контракта № 0150300002416000015-0168235-01 от 13 апреля 2016 года в пределах         10 (десяти) процентов цены контракта 93878815,55 (девяносто три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 55 копеек.

1.3. Наименование главного распорядителя: комитет культуры и туризма Администрации Боровичского муниципального района;

1.4. Наименование заказчика, застройщика: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры»;

па

2

1.5. Мощность объекта: 1822 кв.метра;

1.6. Срок ввода в эксплуатацию: 20 декабря 2016 года;

1.7. Сметная стоимость объекта капитального строительства (с учетом дополнительных работ): 119895180 рублей. С учетом пункта 1.1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 103266697,11 (сто три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 11 копеек;

1.8. Распределение по годам субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям:

| Финансовый год | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 9387882,00 |  |
| 2018 | - |  |
| 2019 | - | . |

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района   М.М. Костюхина