Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.02.2016 | № 345 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.3014 № 46» Администрация Боровичского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многократных домах, расположенных на территории Боровичского  муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 19.08.2014 № 2261:

1.1. Изложить графу 20 строки 17 раздела «I. Перечень много-квартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района, на 2015 год» в редакции: «08.2016»;

1.2. Заменить в строке «Итого по Боровичскому району» раздела        «III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района, на 2015 год»:

в графе 6 цифру «4» на «3»;

в графе 8 цифру «4» на «5»;

в графе 11 цифры «2232858,53» на «1656858»;

в графе 13 цифры «2931969,8» на «3507969,8».

па

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Н. Сюгин