Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.03.2016 | № 433 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства на 2014-2018 годы и до 2020 года»

В соответствии со статьей 34-1 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы и                        до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 24.12.2013 № 2831, (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |  |
| 2014 | 21000,0 | 31714,08 | - | 10436,05 | - | 63150,13 |  |
| 2015 | 695,2 | 49,8 | - | 8601,07 | - | 9346,07 |  |
| 2016 | - | - | - | 6630,27 | - | 6630,27 |  |
| 2017 | - | - | - | 30412,35 | - | 30412,35 |  |
| 2018 | - | - | - | 25693,82 | - | 25693,82 |  |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО: | 21695,2 | 31763,88 | - | 81773,56 | - | 135232,64 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к  постановлению);

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Газификация города Боровичи» муниципальной программы (далее подпрограмма):

2

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 2035,58 | - | 2035,58 |
| 2015 | - | - | - | 5001,73 | - | 5001,73 |
| 2016 | - | - | - | 3967,47 | - | 3967,47 |
| 2017 | - | - | - | 14547,65 | - | 14547,65 |
| 2018 | - | - | - | 400,46 | - | 400,46 |
| ВСЕГО: | - | - | - | 25952,89 | - | 25952,89 |

___________

<*> Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований

области в установленном порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области в рамках подпрограммы на 2016 год, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.»;

1.3.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение № 2 к постановлению);

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Капитальный ремонт муници-пального имущества» муниципальной программы (далее подпрограмма):

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | местные бюджеты |  | внебюджетные средства | всего |
|  |  |  | бюджет района | бюджет города Боровичи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | - | - | - | 2886,1 | - | 2886,1 |
| 2015 | - | - | - | 1822,96 | - | 1822,96 |
| 2016 | - | - | - | 1216,0 | - | 1216,0 |
| 2017 | - | - | - | 2116,5 | - | 2116,5 |
| 2018 | - | - | - | 2063,6 | - | 2063,6 |
| ВСЕГО: | - | - | - | 10105,16 | - | 10105,16 |

___________

<*> Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований

области в установленном порядке.

3

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований области в рамках подпрограммы на 2016 год, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.»;

1.4.2. Изложить пункт 6 подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение № 3 к постановлению).

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района                                                        В.Н. Сюгин

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 09.03.2016 № 433

_

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Боровичи» | Администрация, КУМИ, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1.1 | бюджет города Боровичи | 2097,85 | 1776,38 | 1446,8 | 8007,9 | 23229,76 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 21000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31714,08 | 49,80 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Газификация города Боровичи» | Администрация, КУМИ, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.2.1, 2.3.1, 2.4.3 | бюджет города Боровичи | 2035,58 | 5001,73 | 3967,47 | 14547,65 | 400,46 | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение города Боровичи» | Администрация, МКУ«ЦРН» | 2014- 2020 годы | 3.1.1, 3.2.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1-3.3.4 |  | бюджет города Боровичи | 3416,52 | - | - | 5740,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 695,20 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества» | Администрация, КУМИ, МКУ«ЦРН» | 2014-2018 годы | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 | бюджет города Боровичи |  | 2886,1 | 1822,96 | 1216,00 | 2116,5 | 2063,6 | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 63150,13 | 9346,07 | 6630,27 | 30412,35 | 25693,82 | - | - |

______________________»

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 09.03.2016 № 433  _____

«6. Мероприятия подпрограммы «Газификация города Боровичи»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства за счет создания условий для газификации домовладений и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий на изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей и блок модульных котельных | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети города Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство подземного газопровода низкого давления, установки ГРПШ, | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 5001,73 | 3967,47 | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прокладки газопровода среднего давления к 80 индивидуальным жилым домам на ул.Завод-ской и ул.Южной, к домам по ул.Кольцо-ва от ул.Солодовни-ковой с установкой ШРП (длиной 100 метров), к домам по улицам Полевой, Никитина, Гороховой, Угловской, пер.Красному общей протяженностью 1,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство подземного газопровода низкого давления, установки ГРПШ, прокладки газопровода среднего давления к 8 многоквартирным (40 квартир) и 6 индивидуальным жилым домам в мкр Комбикормового завода протяженностью 0,932 км | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 1927,08 | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Международной от ул.Гончарной до ул.Металлистов протяженностью 1,146 км | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 2599,86 | 115,39 |
| 2.4. | Строительство распределительного газопровода низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Порож-ской, ул.Московской от ул.Майкова до наб.Октябрьской Революции, ул.Майко-ва от дома № 2 до ул.Комсомольской, наб. Октябрьской Революции от ул.Московской до ул.Комсомольской, пер.Московскому протяженностью 1,088 км | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 2430,38 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Проектно-изыска-тельские работы по строительству распределительного газопровода по пер.Озёрному | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 2.1. | бюджет города Боровичи | 108,5 | - | - | - | - |
| 2.6. | Строительство газопровода распределительного низкого давления по пер.Озёрно-му к 5 индивидуальным жилым домам общей протяженностью 133,62 п.метра | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 285,07 | - |
| 2.7. | Проектно-изыска-тельские работы и строительство газопровода распределительного низкого давления по ул.Красноар-мейской, ул.Фрунзе к индивидуальным жилым домам | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 9232,34 | 285,07 |
| Итого: |  | - | - | - | - | 2035,58 | 5001,73 | 3967,47 | 14547,65 | 400,46 |

____________________»

Приложение № 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 09.03.2016 № 433

______

«6. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт муниципального имущества»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда | Администрация, КУМИ | 2014-2018 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 2396,1 | 885,40 | 1216,00 | 1390,4 | 1355,6 |
| 1.2. | Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов муниципального жилого фонда | Администрация, КУМИ, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 140,0 | 105,40 | - | 249,4 | 243,2 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Проведение работ по капитальному ремонту муниципального имущества тепло-, водо-снабжения и водоотведения | Администрация, КУМИ, МКУ «ЦРН» | 2014-2018 годы | 1.1, 1.2, 1.3 | бюджет города Боровичи | 350,0 | 832,16 | - | 476,7 | 464,8 |
| Итого: |  | - | - | - | - | 2886,1 | 1822,96 | 1216,00 | 2116,5 | 2063,6 |

____________________»