Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.03.2016 | № 450 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 34-1 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2713, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте         Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    В.Н. Сюгин

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.03.2016 № 450

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015-2017 годы | 1.1 | субсидии из областного бюджета | - | 4750,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 1349,0 | - |
| 1.1.1. | Проектные работы: пер.Огородный | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 600,0 | - |
| 1.1.2. | Проектные работы: ремонт покрытия на ж/б мосту через р.Мста; ремонт тротуара по ул.Пушкинской | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 499,0 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Проектно-изыскательские работы на строительство автодороги к мкр. Мстинский | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | - | 4750,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 250,0 | - |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 57044,59 | 7743,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 6348,60 | 110,0 | 8000,0 |
| 1.2.1. | Ремонт путепровода по ул. Ржевской (3761,02 кв.м/0,4153 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 30409,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 311,0 | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия битумной эмульсией уличной дорожной сети города Боровичи (2635 кв.метров) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 1446,168 | 743,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 76,113 | 39,0 | 5000,0 |
| 1.2.3. | Ремонт участков автодороги по ул.Пушкинской (ремонт выполнен в 2014 году, частичная оплата в 2015 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 238,978 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | Ремонт тротуаров: ул.Л.Толстого (между ул.Коммунарной и ул.Пуш-кинской), ул.С.Перовской (между ул.Декабристов и ул.Ломоносовс-кой), ул.А.Кокорина (между ул.Ра-бочей и ул.Ленинградской), ул.Ленинградская (между ул.Метал-листов и ул.Вышневолоцкой), ул.Подбельского (между ул.Комму-нарной и ул.Гоголя), ул.Советская (между ул.Тинской и ул.Шоссей-ной) (2500 кв.м) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 3000,0 |
| 1.2.5. | Ремонт участка дороги по ул.Оку-ловской (у ж/д переезда) (595 кв.м/ 0,07 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 189,421 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 9,969 | - | - |
| 1.2.6. | Установка и замена бортового камня по ул.Дзержинского | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 110,374 | - | - |
| 1.2.7. | Ремонт автодороги по ул.К. Либк-нехта (от ул.Гончарной)-ул.Вишнё-вая-ул.Заводская (от ул.Кольцова до ул.Металлистов) (9460 кв.м/0,88 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 5606,151 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 56,628 |  |  |
| 1.2.8. | Устройство покрытия из тротуарной плитки, замена бортовых камней (ул.Коммунарная) (750 кв.м) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 2020,425 | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.9. | Ремонт участков дорог по ул. Подбельского, ул.Дзержинского, ул.Декабристов (4242 кв.м/0,4 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1284,913 | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт автодороги по ул. Кооперативной (6658 кв.м/0,85 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 2019,557 | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт автодороги по ул.Мира (9675,1 кв.м/1,254 км) | МКУ «Центр по работе с населением | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 4483,216 | 2442,3 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 45,759 | 24,7 | - |
| 1.2.12. | Ремонт автодороги по ул. Совхозной (8923,8 кв.м/1,361 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 4138,120 | 2553,4 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 41,799 | 25,8 | - |
| 1.2.13. | Ремонт автодороги по ул. Боровой (от ул. Ф.Энгельса до ул. Советской) (10186 кв.м/1,5 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 3708,304 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 37,458 | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт автодороги по ул. Бумажников (от ул. Дружинников до ул.Пестовской ) и ул. Дружинников (от ул. Боровичская до пер. Заводского ) (9900 кв.м/1,552 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 5102,376 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 51,539 | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.15. | Ремонт автодороги по ул. Южной (978,2 кв.м/0,492 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 1685,763 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 17,028 | - | - |
| 1.2.16. | Ремонт автостоянки и тротуара на ул. Дзержинского (в квартале от пер. Реппо до пер. Крестьянского) (765 кв.м) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | 276,068 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2,788 | - | - |
| 1.2.17. | Испытание образцов взятых из а/б покрытия | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 24,269 | - | - |
| 1.2.18. | Ремонт дороги по пер. Огородному (0,3 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | субсидии из областного бюджета | - | 2004,3 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,5 | - |
|  | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  | 2015-2017 годы | - | субсидии из областного бюджета | 2470,00 | 380,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 17891,47 | 20120,0 | - |
| 2.1. | Содержание уличной дорожной сети (184 км) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 11947,108 | 15260,0 | 16071,8 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Паспортизация 21,1 км в соответствии с ВСН | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 2.1 | субсидии из областного бюджета | - | 380,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,00 | - |
| 2.1.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 94,0 | 300,0 |
| 2.1.3. | Обслуживание и ремонт переездных мостов (6 штук) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 100,0 | 300,0 |
| 2.1.4. | Поставка ПСС (поставка осущест-влялась в 2014 году, оплата в 2015 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | 4049,842 | - | - |
| 2.1.5. | Поставка ПСС (2300 тонн) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | 1640,354 | - | - |
| 2.1.6. | Поставка ПСС (3100 тонн) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 2.1 | субсидии из областного бюджета | 2470,0 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 130,436 | - | - |
| 2.1.7. | Поставка ПСС (тонн) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 4500,0 | 4700,0 |
| 2.1.8. | Регистрация дорог |  | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 40,0 | - |
| 2.1.9. | Обследование дорог |  | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | - | 100,0 | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10. | Иные расходы (пени, налоги, госпошлина и другие обязательства) |  | 2016 год | 2.1 | бюджет города Боровичи | 123,733 | 6,0 | - |
| Всего по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 83754,66 | 34452,0 | 29371,8 |
| Итого по программе, тыс.руб. |  | 147578,45 |  |  |  |  |  |  |

___________________»