Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2016 | № 467 |
| --- | --- |

г.Боровичи

Об утверждении Плана мероприятий по развитию жилищного

строительства на территории Боровичского муниципального

района на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пункта 5 части 5 Протокола заседания Правительства Новгородской области от 21 января 2016 года № 2 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию жилищного строительства на территории Боровичского муниципального района на               2016 год.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района    И.А. Шуневич

кн

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 14.03.2016 № 467

ПЛАН

мероприятий по развитию жилищного строительства

на территории Боровичского муниципального района

на 2016 год

| № п/п | Наименование и вид работ | Структурное подразделение, ответственное за исполнение | Срок проведения работ (периодичность) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района, в средствах массовой информации о необходимости ввода в эксплуатацию возведенного объекта индивидуального жилищного строительства и постановки его на государственный кадастровый учет | отдел информатизации Администрации муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Боровичского муниципального района (далее КУМИ) | в течение года |
| 2. | Оперативное реагирование на заявления о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства в максимально короткие сроки | КУМИ | в течение года |
| 3. | Подготовка и утверждение проекта планировки (проект планировки с проектом межевания в его составе) территории микрорайона Раздолье | КУМИ | II-III кварталы 2016 года |
| 4. | Подготовка и утверждение проекта планировки (проект планировки с проектом межевания в его составе) территории микрорайона Северный | МКУ «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН») | II-III кварталы 2016 года |
| 5. | Подготовка и утверждение проекта планировки (проект планировки с проектом межевания в его составе) территории микрорайона Западный | МКУ «ЦРН» | II-III кварталы 2016 года |
| 6. | Подготовка и утверждение проекта планировки (проект планировки с проектом межевания в его составе) территории в д.Ёгла Ёгольского сельского поселения | КУМИ | IV квартал 2016 года |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Подготовка и утверждение проекта планировки (проект планировки с проектом межевания в его составе) территории южной части городского поселения города Боровичи, ул.Майская (кадастровый квартал 53:22:0011901) | КУМИ | III-IV кварталы 2016 года |
| 8. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети микрорайона жилищной застройки «Пригородный» | отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации Боровичского муниципального района (далее отдел ЖКДХ, ТСиБ), КУМИ, МКУ «ЦРН» | II-IV кварталы 2016 года |
| 9. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети микрорайона жилищной застройки «Раздолье» | отдел ЖКДХ, ТСиБ, КУМИ, МКУ «ЦРН» | III-IV кварталы 2016 года |
| 10. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети микрорайона «Западный» | отдел ЖКДХ, ТСиБ, КУМИ, МКУ «ЦРН» | III-IV кварталы 2016 года |
| 11. | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по инфраструктурному обустройству земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, с обустройством систем водоснабжения и | отдел ЖКДХ, ТСиБ, КУМИ, МКУ «ЦРН» | III-IV кварталы 2016 года |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | водоотведения, электроснабжения, газораспределительной и дорожной сети микрорайона «Северный» |  |  |
| 12. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в д.Ёгла Ёгольского сельского поселения согласно утвержденному проекту планировки | Администрация Ёгольского сельского поселения | IV квартал 2016 года |
| 13. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов в микрорайоне Мстинский г.Боровичи согласно утвержденному проекту планировки | КУМИ | IV квартал 2016 года |
| 14. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов в д.Перёдки Перёдского сельского поселения согласно утвержденному проекту планировки | Администрация Перёдского сельского поселения | IV квартал 2016 года |
| 15. | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков территории южной части городского поселения города Боровичи, ул.Майская (кадастровый квартал 53:22:0011901), согласно утвержденному проекту планировки | КУМИ | III-IV кварталы 2016 года |
| 16. | Продажа с аукциона права на заключение договора аренды на земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов в микрорайоне Мстинский г.Боровичи | КУМИ | II-III кварталы 2016 года |
| 17. | Продажа с аукциона права на заключение договора аренды на земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов по ул. Вышневолоцкой, ул.О.Кошевого, ул. Загородной, ул.В.Бианки, ул. Вельгийской, пер.Кирпичному | КУМИ | II-III кварталы 2016 года |
| 18. | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан на территории южной части городского поселения города Боровичи, ул. Майская (кадастровый квартал 53:22:0011901) | КУМИ | IV квартал 2016 года |

____________________