Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.03.2016 | № 608 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Обеспечение

населения качественной питьевой водой и очистка сточных

вод на территории Боровичского муниципального района

на 2016-2018 годы»

Администрация Боровичского муниципального района                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 20.10.2015                № 2148:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
| 2016 | - | - | 68,9 | - | 68,9 |  |
| 2017 | - | - | 3804,18 | - | 3804,18 |  |
| 2018 | - | - | 18417,8 | - | 18417,8 |  |
| ВСЕГО | - | - | 22290,88 | - | 22290,88 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Н. Сюгин

кн

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.03.2016 № 608

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1.Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2016-2018 годы | 1.1.2. | бюджет муниципаль-ного района | 68,9 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2. | Проектирование БОС в д.Прошково Железковс-кого с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 695,0 | - |
| 1.3. | Проектирование БОС в д.Волок, Волокского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 695,0 | - |
| 1.4. | Проектирование БОС в д.Ёгла, Ёгольского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 695,0 | - |
| 1.5. | Проектирование БОС в д.Речка Железковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 495,0 | - |
| 1.6. | Проектирование БОС в с.Опеченский Посад Опеченского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 350,0 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в д.Прошково Железковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 156,0 | - |
| 1.8. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в д.Иевково Сушиловского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 159,09 | - |
| 1.9. | Проектирование ЗСО и павильонов скважин в п.Травково Травковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | 159,09 | - |
| 1.10. | Строительство БОС в д.Прошково Железковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 6238,9 |
| 1.11. | Строительство БОС в с.Опеченский Посад Опеченского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 5540,0 |
| 1.12. | Строительство БОС в д.Волок Волокского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 6238,9 |
| 1.13. | Строительство БОС в д.Речка Железковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - |
| 1.14. | Строительство БОС в д.Ёгла, Ёгольского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - |
| 1.15. | Строительство ЗСО и павильонов скважин в д.Прошково Железковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в д.Иевково, Сушиловского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - |
| 1.17. | Строительство ЗСО и павильонов скважины в п.Травково Травковского с/п | Администрация, МКУ «ЦРН» | 2017-2018 годы | 1.1.1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 68,9 | 3804,18 | 18417,8 |

_________________________»