Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2016 | № 959 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменения в муниципальную программу                                  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и                      содержание автомобильных дорог местного значения вне границ                      населенных пунктов в границах Боровичского муниципального                   района на 2015-2017 годы»

В соответствии со статьей 34-1 Устава Боровичского муниципального района Администрация Боровичского муниципального района                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство,  реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2714, изложив раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте       Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Н. Сюгин

па

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 29.04.2016 № 959

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015- 2017 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 2222,93 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | - | - | - |
| 1.1.1. | Проекты на реконструкцию подпорной стенки на а/д Б.Новосе-лицы | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1050,0 | - |
| 1.1.2. | Проекты на ремонт а/д до кладбища «Ручейки» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 172,93 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3. | Проекты на капитальный ремонт мостов и проведение экспертизы: пешеходного моста через р.Круппа на км 0+560 а/д «Скреп-лёва Горушка-Лука», моста через р.Сорода на км 0+555 а/д «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1000,0 |  |
| 1.1.4. | Проекты на капитальный ремонт мостов и проведение экспертизы: через р.Волжанка на км 6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы» - Холщагино | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | 1000,0 | - |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015-2017 годы | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 6910,8 | 1716,4 |  | 12600,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 5817 | 1680,0 |  | - |
| 1.2.1. | От а/д Волгино-Хвойная до д.Захарино км 0+000-0+518 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 22,707 | - |  | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 431,425 | - |  | - |
| 1.2.2. | От а/д «Раменье-Сестрёнки» до д.Карпово км 0+000-2+926 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 93,758 | - |  | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 1781,399 | - |  | - |
| 1.2.3. | Ремонт дорог, выполненный в 2014 году | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | 1570,4 |  | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | «Перелучи-Изонино» - Каменец (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 328,422 | - | - |
| 1.2.5. | Кураково-Тухун (работы выполнены в 2014 году) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.2 | бюджет муниципального района | 885,276 | - | - |
| 1.2.6. | От границы городского поселения до д.Павловка 0+000- 1+100 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | *510,711 | - | - |
| 1.2.7. | От съезда к д.Вишма до д.Никиришино км 0+000- 0+742 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | *717,826 | - | - |
| 1.2.8. | От а/д «Устюжна-Валдай» до д.Дымово км 0+000- 2+299 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | *340,463 | - | - |
| 1.2.9. | От а/д «Боровичи-Папорть» до д.Каменник | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 57,365 | - | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 1 089,941 | - | - |
| 1.3. | Ремонт мостов: через р.Круппа на км 0+062 а/д «Князево-Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2016 годы | 1.1.1 | бюджет муниципального района | 132,363 | 146,0 | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 2514,235 | 1680,0 | - |
| 1.3.1. | Ремонт мостов: а/д «п.Первое Мая-Коремера» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 3000,0 |
| 1.3.2. | От д.Сорокино до д.Высоко (0+000-1+960) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1000,0 |

4

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. | От а/д Загорье-Горушка до кладбища Ручейки (0+000-1+000) | МКУ «Центр по работе с населением» |  | 2017 год | 1.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | 1900,0 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 3821,909 | 3021,87 | 5700,0 |
|  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | - | 4651 | 1000,0 |
| 2.2. | Ямочный ремонт на а/д «Князево- Лудилово» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 33,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | - | 387,0 | - |
| 2.3. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 3306,515 | 321,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | - | 4264,0 | 5700,0 |
| 2.4. | Содержание автодорожного моста через р.Мста, расположенного в створе ул.Металлистов-д.Бобровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | 515,394 | 603,57 | 1000,0 |
| 2.5. | Содержание автодорог общего пользования местного значения выполнено в 2015 году | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 1914,3 | - |
| 2.6. | Приобретение дополнительных элементов оборудования для пункта весового контроля | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год |  | 1.2.1 | бюджет муниципального района | - | 150,0 | - |
|  | Всего по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 12727,8 | 13292,2 | 13600,0 |
|  | Итого по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 39620,00 |  |  |

* работы выполнены, не оплачены в связи с отсутствием финансирования