Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.07.2015 | № 1527 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в краткосрочный план реализации

в 2015 году региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Боровичского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 19.06.2014 № 327 «О Порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утверждённой постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-квартирных домах, расположенных на территории Боровичского муници-пального района, утвержденный постановлением Администрации муници-пального района от 19.08.2014 № 2261, изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от  29.10.2014 № 2928 «О внесении изменения в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района»;

от 26.11.2014 № 3279 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Глава муниципального района  М.М. Костюхина

це

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 17.07.2015 № 1527

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района

от 19.08.2014 № 2261

краткосрочный план

реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района

I.Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, расположенных на территории Боровичского муниципального района, на 2015 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников МКД | иные источники финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Боровичскому району |  | - | - | - | - | - | 21 717,04 | 16 647,94 | 15 356,8 | 572 | 11 839 143,15 |  |  |  | 11 839 143,15 |  | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Ёгла, ул. Набережная, д.13 | 1991 | - | панельные | 2 | 4 | 2 127,08 | 1 120,60 | 1 088,0 | 54 | 275 957,53 | - | - | - | 275 957,53 | - | 129,74 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 2. | д. Ёгла, ул. Набережная, д.14 | 1990 | - | панельные | 2 | 4 | 2 122,92 | 1 117,90 | 1 117,9 | 41 | 650 901,00 | - | - | - | 650 901,00 | - | 306,61 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 3. | д. Железково, д.31 | 1976 | - | кирпичные | 2 | 2 | 952,90 | 714,80 | 480,1 | 30 | 665 000,00 | - | - | - | 665 000,00 | - | 697,87 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 4. | д. Железково, д.33 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 1 208,40 | 730,90 | 692,6 | 29 | 262 000,00 | - | - | - | 262 000,00 | - | 216,82 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 5. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.25 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 198,50 | 126,20 | 146,7 | 7 | 265 152,58 | - | - | - | 265 152,58 | - | 1 335,78 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 6. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.38 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 135,30 | 94,30 | 103,1 | 7 | 278 501,22 | - | - | - | 278 501,22 | - | 2 058,40 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 7. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.41 | 1930 | - | деревянные | 2 | 2 | 168,70 | 135,60 | 42,0 | 6 | 376 893,73 | - | - | - | 376 893,73 | - | 2 234,11 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 8. | п. Травково, ул. Механизаторов, д.4 | 1971 | - | кирпичные | 2 | 2 | 561,90 | 514,40 | 274,2 | 13 | 825 000,00 | - | - | - | 825 000,00 | - | 1 468,23 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 9. | г. Боровичи, ул. В.Бианки, д.19 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 1 | 404,20 | 370,70 | 370,7 | 13 | 730 000,00 | - | - | - | 730 000,00 | - | 1 806,04 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 10. | г. Боровичи, ул. Декабристов, д.18 | 1917 | - | деревянные | 2 | 1 | 209,30 | 176,20 | 176,2 | 9 | 256 500,00 | - | - | - | 256 500,00 | - | 1 225,51 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 11. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.32 | 1917 | - | деревянные | 1 | 1 | 109,00 | 88,80 | 50,7 | 6 | 499 900,00 | - | - | - | 499 900,00 | - | 4 586,24 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 12. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.33 | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 246,90 | 187,80 | 136,9 | 8 | 263 600,00 | - | - | - | 263 600,00 | - | 1 067,64 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 13. | г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, д.75 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 262,50 | 201,80 | 225,5 | 8 | 342 000,00 | - | - | - | 342 000,00 | - | 1 302,86 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 14. | г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, д.77 | 1917 | - | деревянные | 2 | 2 | 437,90 | 257,30 | 257,3 | 12 | 303 500,00 | - | - | - | 303 500,00 | - | 693,08 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 15. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.30 | 1938 | - | кирпичные | 4 | 5 | 3 517,54 | 2 873,84 | 2 549,8 | 57 | 2 380 040,00 | - | - | - | 2 380 040,00 | - | 676,62 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 16. | г. Боровичи, ул. Майкова, д.27 | 1900 | - | смешанные | 2 | 2 | 165,90 | 113,90 | 158,9 | 7 | 178 821,00 | - | - | - | 178 821,00 | - | 1 077,88 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 17. | г. Боровичи, ул. Революции, д.38а | 1917 | - | кирпичные | 2 | 1 | 209,00 | 61,70 | 0 | 3 | 576 000,00 | - | - | - | 576 000,00 | - | 2 755,98 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 18. | г. Боровичи, ул. С. Перовской, д.16 | 1915 | - | деревянные | 1 | 1 | 150,30 | 116,00 | 48,0 | 13 | 563 000,00 | - | - | - | 563 000,00 | - | 3 745,84 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 19. | г. Боровичи, ул. Садовая, д.28 | 1976 | - | кирпичные | 3 | 2 | 1 273,50 | 1 181,00 | 1 039,4 | 55 | 141 960,00 | - | - | - | 141 960,00 | - | 111,47 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 20. | г. Боровичи, ул. Советская, д.6 | 1917 | - | смешанные | 2 | 2 | 169,20 | 119,10 | 128,0 | 7 | 340 367,29 | - | - | - | 340 367,29 | - | 2 011,63 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 21. | г. Боровичи, ул. Ткачей, д.10 | 1917 | - | деревянные | 2 | 1 | 277,70 | 276,10 | 276,1 | 9 | 334 900,00 | - | - | - | 334 900,00 | - | 1 205,98 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 22. | г. Боровичи, ул. Физкультуры, д.35 | 1917 | - | смешанные | 2 | 2 | 155,60 | 120,10 | 45,8 | 7 | 584 000,00 | - | - | - | 584 000,00 | - | 3 753,21 | 4 586,24 | 09.2015 |
| 23. | г. Боровичи, ул. Южная, д.45 | 1997 | - | кирпичные | 5 | 8 | 5 721,00 | 5 390,10 | 5 390,1 | 148 | 231 148,80 | - | - | - | 231 148,80 | - | 40,40 | 4 586,24 | 12.2015 |
| 24. | г. Боровичи, ул. В.Бианки, д.14 | 1979 | - | кирпичные | 2 | 2 | 931,80 | 558,80 | 558,8 | 23 | 514 000,00 | - | - | - | 514 000,00 | - | 551,62 | 4 586,24 | 09.2015 |

3

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района, на 2015 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Стоимость капитального ремонта всего | Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на крышу | Установка коллективных (общедомовых ПУ и УУ) | Другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м./ п.м | руб. | кв.м./ п.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по Боровичскому району |  | 11839 143,15 | 495119,53 | - | - | - | 7718314,82 | - | - | - | 3030941,00 | - | 551929,80 | - | - | 42838,00 | - |
| 1. | д. Ёгла, ул. Набережная, д.13 | 275 957,53 | 233119,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42838,00 | - |
| 2. | д. Ёгла, ул. Набережная, д.14 | 650 901,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1122,00 | 650901,00 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | д. Железково, д.31 | 665 000,00 | - | - | - | 524,00 | 665000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | д. Железково, д.33 | 262 000,00 | 262000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.25 | 265 152,58 | - | - | - | 176,30 | 265152,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.38 | 278 501,22 | - | - | - | 138,70 | 278501,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | с. Опеченский Посад, линия 1-я, д.41 | 376 893,73 | - | - | - | 178,60 | 376893,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | п. Травково, ул. Механизаторов, д.4 | 825 000,00 | - | - | - | 450,00 | 825000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | г. Боровичи, ул. В.Бианки, д.19 | 730 000,00 | - | - | - | 351,00 | 730000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | г. Боровичи, ул. Декабристов, д.18 | 256 500,00 | - | - | - | 188,20 | 256500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.32 | 499 900,00 | - | - | - | 240,00 | 499900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | г. Боровичи, ул. Дзержинского, д.33 | 263 600,00 | - | - | - | 240,00 | 263600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, д.75 | 342 000,00 | - | - | - | 290,00 | 342000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | г. Боровичи, ул. К. Либкнехта, д.77 | 303 500,00 | - | - | - | 193,00 | 303500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.30 | 2380 040,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2600,00 | 2380040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | г. Боровичи, ул. Майкова, д.27 | 178 821,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,60 | 178821,00 | - | - | - | - |
| 17. | г. Боровичи, ул. Революции, д.38а | 576 000,00 | - | - | - | 240,00 | 576000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | г. Боровичи, ул. С. Перовской, д.16 | 563 000,00 | - | - | - | 270,00 | 563000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | г. Боровичи, ул. Садовая, д.28 | 141 960,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | 141960,00 | - | - | - | - |
| 20. | г. Боровичи, ул. Советская, д.6 | 340 367,29 | - | - | - | 250,00 | 340367,29 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 21. | г. Боровичи, ул. Ткачей, д.10 | 334 900,00 | - | - | - | 218,30 | 334900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | г. Боровичи, ул. Физкультуры, д.35 | 584 000,00 | - | - | - | 280,00 | 584000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | г. Боровичи, ул. Южная, д.45 | 231 148,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,00 | 231148,80 | - | - | - | - |
| 24. | г. Боровичи, ул. В.Бианки, д.14 | 514 000,00 | - | - | - | 395,00 | 514000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Боровичского муниципального района, на 2015 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2015 года | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | всего | I квартал 2015 года | II квартал 2015 года | III квартал 2015 года | IV квартал 2015 года | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Итого по Боровичскому району | 21717,04 | 572 | - | - | 16 | 8 | 24 | - | - | 6674314,82 | 5164828,33 | 11839143,15 |

______________________»