Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.09.2015 | № 1865 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Повышение безопасности дорожного движения

в  городе Боровичи на 2015-2017 годы»

Администрация Боровичского муниципального района, действуя от имени Администрации города Боровичи на основании Соглашения от 17.11.2014 об осуществлении  Администрацией Боровичского муниципального района части полномочий Администрации города Боровичи по решению вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в  городе Боровичи на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2711, (далее муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города Боровичи | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2015 | 1278,42 | - | 3506,23 | 6009,6 | 10794,25 |  |
| 2016 | - | - | 5600,00 | - | 5600,00 |  |
| 2017 | - | - | 5600,00 | - | 5600,00 |  |
| Всего | 1278,42 | - | 14706,23 | 6009,6 | 21994,25 | »; |

1.2. Изложить пункт 4 раздела «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района    В.Н. Сюгин

це

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.09.2015 № 1865

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансиро- вания | Объем финансирвоания по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «4. | Задача 4. Улучшение качества средств регулирования дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание и ТО, замена дорожных знаков |  | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1300,00 | 1500,00 | 1700,00 |
| 4.1.1. | Содержание и ТО дорожных знаков: |  |  |  |  |  | 1180,00 | 1320,00 | 1420,00 |
| 4.1.2. | Замена на знаки на желто-зеленой основе 60 шт.: |  |  |  |  |  | 120,00 | 180,00 | 280,00 |
|  | ул.Гоголя-ул.Подбельского - 8 шт. |  |  |  |  |  | - | 40,00 | - |
|  | ул.Сушанская в районе дома 1В/1 - 4 шт. |  |  |  |  |  | 20,00 | - | - |
|  | ул.Ленинградская-ул.Свободы - 4 шт. |  |  |  |  |  | 20,00 | - | - |
|  | ул.Ленинградская-ул.Кропоткина – 8 шт. |  |  |  |  |  | 40,00 | - | - |
|  | ул.Ленинградская-ул.Международ-ная – 4 шт. |  |  |  |  |  | 20,00 | - | - |
|  | ул.С.Перовской у Пироса – 4 шт. |  |  |  |  |  | 20,00 | - | - |
|  | ул.Подбельского-ул.Коммунарная - 12 шт. |  |  |  |  |  | - | 60,00 | - |
|  | ул.9 Января-ул.Коммунарная - 8 шт. |  |  |  |  |  | - | 40,00 | - |
|  | ул.Гоголя-ул.Кооперативная - 4 шт. |  |  |  |  |  | - | 20,00 | - |
|  | ул.С.Перовской в районе дома № 90 - 4 шт. |  |  |  |  |  | - | 20,00 | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Загородная-Школьный бульвар - 4 шт. |  |  |  |  | - | 20,00 | - |
|  | ул.Ленинградская - 3 - у МАОУ СОШ № 2 - 12 шт. |  |  |  |  | - | 60,00 | - |
|  | ул.Пушкинская-ул.Подбельского - 20 шт. |  |  |  |  | - | 100,00 | - |
|  | ул.Парковая-пл.1 Мая - 2 шт. |  |  |  |  | - | 20,00 | - |
|  | ул.А.Кузнецова-ул.Красноармей-ская - 4 шт. |  |  |  |  | - | 20,00 |  |
|  | ул.А.Кузнецова-ул.Физкультуры – 4 шт. |  |  |  |  | - | 20,00 | - |
|  | пл.Володарского - 16 шт. |  |  |  |  | - | 80,00 | - |
|  | ул.Загородная-ул.Промышленная – 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | пл.Володарского - установка на растяжках – 8 шт. |  |  |  |  | - | - | 100,00 |
|  | ул.Загородная (БКСМ) - 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Загородная-ул.Трактористов – 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Загородная-ул.Гоголя - 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Загородная у дома № 5 - 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Окуловская у ЦСП - 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Окуловская, 12 - 4 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Окуловская - 11 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
|  | ул.Окуловская - 25 шт. |  |  |  |  | - | - | 20,00 |
| 4.2. | Содержание и ТО светофоров, ус-тановка пешеходных светофоров и звуковых сигналов, замена контроллеров | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1029,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 4.3. | Проектные работы по устройству светофорного объекта на перекрестке улиц Пушкинской и Красноармейской | МКУ«ЦРН» | 2015 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 100,00 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Нанесение дорожной разметки | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | областной бюджет | 1278,42 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 67,28 | 1700,00 | 1800,00 |
|  |  |  |  |  | Всего | 1345,70 | 1700,00 | - |
| 4.4.1. | Нанесение разметки на пешеходных переходах: | МКУ«ЦРН» |  |  | бюджет города Боровичи | 1108,44 | 1375,04 | - |
|  | холодным пластиком (257,6 кв.м): |  |  |  |  | 257,60 | 1375,04 | - |
|  | ул.Гоголя-ул.Подбельского (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя-ул.Физкультуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя-ул.Кооперативная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кузнецова-ул.Физкультуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Пушкинская в районе дома №26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ботаническая в районе МАОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гончарная в районе МАОУ СОШ № 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная - Школьный бульвар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - эмалью (2480,0 кв.м): |  |  |  |  | 850,84 |  |  |
|  | проезд Гагарина в районе мемориала "Вечный Огонь" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунарная-ул.9 Января (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунарная-ул.Подбельского (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Подбельского-ул.А.Кузнецова (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Подбельского- ул.Пушкинская (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Парковая, дома №№ 21, 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Парковая - пл.1 Мая (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Гоголя-ул.1 Мая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя-ул. А.Невского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя-ул.Советская (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская-ул.Тинская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская (ООО «Мста-Лада») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская-мкр 1 Раздолье |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Тинская (ООО «Автомир») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Тинская-ул.Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кузнецова в районе дома № 2 (БАДК) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кузнецова -ул.Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Пушкинская-ул.Физкультуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Пушкинская-ул.Красноармей-ская (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская-ул.С.Перовской (у Пенсионного фонда) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская, д.4-ул.Ботаническая (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская, д.18 (напротив магазина "Петровский") |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская, д.16 (магазин «Голландский дворик») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Суворова в районе церкви |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской-ул.Декабристов (4 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской, д.88 (МАОУ "Гимназия") |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской-мкр Северный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской-ул.Суворова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. С.Перовской, д.32 (ЗАО "Боровичи-мебель") |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской, д.3 (ТЦ "Пирос") |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.С.Перовской-ул.Сенная (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.К.Либкнехта у МАОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.К.Либкнехта, д.2 около управления ГОиЧС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.К.Либкнехта -ул.Революции («Гиза») (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская-ул.Вышневолоц-кая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская-ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская, д.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская-ул.Кропоткина (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Кропоткина, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пл.Спасская-ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Окуловская у ЦСП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ржевская (ООО «Рута») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Окуловская-ул.В.Бианки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Окуловская в районе ОАО «Завод «Полимермаш» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Окуловская, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Окуловская (переезд) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Металлистов-ул.А.Кокорина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Металлистов, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунистическая-ул.Промыш-ленная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная, д.38 (ЗАО «БКСМ») |  |  |  |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Загородная-ул.Транзитная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная-ул.Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Разметка дорожная горизонтальная 1.25 на искусственных неровностях (133,76 кв.м): | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 34,22 | 133,76 | - |
|  | ул.Ботаническая, МАОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя, МАОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гоголя-ул.Подбельского (МАОУ «Гимназия») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунарная –ул.9Января (МАОУ СОШ № 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Гончарная-ул.Международная МАОУ СОШ №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская-ул.А.Кокорина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ленинградская-ул.Международ-ная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.К.Либкнехта-ул.Революции («Гиза») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.К.Либкнехта МАОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Парковая (пл.1 Мая) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кузнецова ТК «Теремок» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.А.Кузнецова, МДАОУ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская-ул.Ботаническая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Ботаническая МАОУ СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.С.Перовской МАОУ "Гимназия" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная, д.38 ЗАО «БКСМ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная, р-н Школьного бульвара (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Загородная-ул.Транзитная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. | Разметка дорожная горизонтальная осевая 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, (849 кв.м): | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 197,69 | 170,00 | - |
|  | ул.А.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пл.Володарского –ул.С.Перовской |  |  |  |  |  |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Загородная, ул.Коммунистичес-кая |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Красноармейская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Пушкинская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Сушанская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Парковая-ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Бобровик-ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Разметка дорожная горизонтальная 1.12 (стоп-линия), 1.21 (надпись «Стоп»), (21,2 кв.м): | МКУ«ЦРН» | 2015-2017 годы | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 5,35 | 21,20 | - |
|  | ул.Декабристов-ул.А.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Коммунарная-ул.Дзержинского |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Изготовление проекта организации дорожного движения | МКУ«ЦРН» | 2015 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 500,00 | 500,00 |
| 4.6. | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа длиной по 50 метров от пешеходных переходов: | МКУ«ЦРН» | 2015 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | 1000,00 | - | - |
|  | на ул.Пушкинской (в направлении ул.Красных Командиров и ул.Фрунзе по обеим сторонам проезжей части); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на ул.Красноармейской (в направлении ул.Гоголя с обеих сторон проезжей части, в направлении ул.А.Кузнецова справа по ходу движения от ул.Пушкинской) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Оборудование искусственных неровностей (знаки - разметка) | МКУ«ЦРН» | 2016 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 100,00 | - |
|  | ул.Сенная-ул.А.Кузнецова - 2 шт. 8 знаков |  |  |  |  |  |  |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Гоголя- у перекрестка с ул.Сенной – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Лядова, 22 со стороны въезда у пешеходного перехода – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Установка пешеходных ограждений в зоне пешеходных переходов на перекрестке ул.Подбельского – ул.Пушкинской, протяженностью 290 м | МКУ«ЦРН» | 2016 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | 800,00 | - |
| 4.9. | Установка пешеходных ограждений в зоне пешеходных переходов на перекрестке ул.Подбельского – ул.А.Кузнецова, протяженностью 210 м | МКУ«ЦРН» | 2017 год | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 600,00 |
| ИТОГО по разделу 4 |  | бюджет города Боровичи |  |  |  | 3496,28 | 5600,00 | 5600,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1278,42 |  |  |
| ИТОГО по мероприятиям программы |  | бюджет города Боровичи |  |  |  | 3506,23 | 5600,00 | 5600,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1278,42 |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  | 6009,60 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | 10794,25 | 5600,00 | 5600,00 |

__________________»