Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.03.2015 | № 717 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Боровичского

муниципального района на 2015-2017 годы»

Администрация Боровичского муниципального района                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 2714, (далее муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Изложить пункты 3, 5 в редакции

«3. Задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного дви-жения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-щего пользования местного значения. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требова-ний от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения,% (показатель определен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 | »; |

2

«5.Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 2015 | 2224 | 7103,7 | - | 9327,7 |  |
| 2016 | - | 6865,3 | - | 6865,3 |  |
| 2017 | - | 5150,3 | - | 5150,3 |  |
| ВСЕГО | 2224 | 19119,3 | - | 21343,3 | »; |

1.1.2. Заменить в первом абзаце пункта 6 слова «10,254 км» на        «7,585 км»;

1.2. Изложить  раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная         искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   В.Н. Сюгин

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.03.2015 № 717

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015- 2017 годы | 1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | - | 565,3 | - |
| 1.1.1. | Проекты на капитальный ремонт мостов и проведение экспертизы: пешеходного моста ч/р р.Круппа на км 0+560 а/д «Скреплёва Горушка-Лука» моста ч/р р.Сорода на км 0+555 а/д «Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи» | МКУ «Центр по работе с населением» | 2017 год | 1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Проекты на капремонт мостов и проведение экспертизы: через р.Волжанка на км.6+600 автодороги «Перелучи-Семерицы»-Холщагино и укладку ж/б трубы на а/д Иевково-Городок (ч/з ручей) | МКУ «Центр по работе с населением» | 2016 год | 1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | - | 565,3 |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015- 2016 годы | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 1686 | - | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 2224 | - | - |
| 1.2.1. | От а/д Волгино-Хвойная до д.Захарино км 0+000-0+518 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 44,35 | - | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 842,0 | - | - |
| 1.2.2. | От а/д «Раменье-Сестренки» до д.Карпово км 0+000-2+926 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 72,65 | - | - |
|  |  |  |  |  | субсидии из областного бюджета | 1382 | - | - |
| 1.2.3. | От границы городского поселения до д.Павловка 0+000-1+100 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 510,711 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | От съезда к д.Вишма до д.Никиришино км 0+000-0+742 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 717,826 | - | - |
| 1.2.5. | От а/д «Устюжна-Валдай» - до д.Дымово км 0+000-2+299 | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015 год | 1.1.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 340,463 | - | - |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автодорог общего пользования местного значения | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015-2017 годы | 1.2.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 4617,7 | 5500 | 4150,3 |
| 2.2. | Содержание автодорожного моста через р.Мста, расположенного в створе ул.Металлистов-д.Бобровик | МКУ «Центр по работе с населением» | 2015- 2017 годы | 1.2.1 | бюджет Боровичского муниципального района | 800,0 | 800,0 | 1000 |
| Всего по программе, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 9327,7 | 6865,3 | 5150,3 |
| Итого по программе, тыс.руб. |  | 21343,3 |  |  |  |  |  |  |

________________».