Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.07.2024 | № | 2519 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Боровичского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Боровичского муниципального района 
от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1 Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет, федеральный | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |

рм

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |  |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |  |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |  |
| 2022 | 18853,00 | 13954,60884 | - | 32807,60884 |  |
| 2023 | 18722,00 | 10359,63154 | - | 29081,63154 |  |
| 2024 | 45848,02447 | 14046,08987 | - | 59894,11434 |  |
| 2025 | 72611,0 | 10385,4 | - | 82996,4 |  |
| 2026 | 12611,0 | 10643,8 | - | 23254,8 |  |
| ВСЕГО | 220070,52447 | 114946,73956 | - | 335017,26403 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 25.07.2024 № 2519

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реа-лиза-ции | Целе-вой пока-затель | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капи-тальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служ-ба за-казчика Борови-чского муни-ципаль-ного района» (далее МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Разработка проектно-смет-ной документа-ции на капи-тальный ремонт моста через р.Быстрица а/д Коровкино – Сушерёвка | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2019 годы | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 2713,333 | 2650,63734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Выполнение работ по разра-ботке проектно-сметной доку-ментации капи-тального ремон-та предаварий-ного железо-бетонного моста через реку Мста, расположенного по адресу: Новгородская область, Боро-вичский район, в створе участка автодороги ул.Металлистов – д.Бобровик | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020-2021 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Работы по разработке проектно-сметной документации | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 196,00 | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по проектирова-нию освещения на автомобиль-ной дороге об-щего пользова-ния местного значения протя-женностью 0,942 км от д.Бобровик до границы с го-родским посе-лением в сторо-ну ул.Газа в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быстри-ца а/д Коровки-но - Сушерёвка | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт гравий-ной дороги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Ремонт асфаль-тобетоного пок-рытия на а/д Князево-Луди-лово | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2019 годы | 1.1.1. | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт грунто-вой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт асфаль-тобетонного покрытия на а/д «Волгино-Хвой-ная» - д.Спас-ское | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт участка автомобильной дороги от моста через р.Мста до границы с го-родским поселе-нием в сторону ул.Газа Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.7. | Ремонт гравий-ной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт асфаль-тобетонного покрытия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | 48,42088 | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт покры-тия на деформа-ционных швах моста через р.Мста у д.Боб-ровик Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.11. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушково от д.Макарово | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт автомо-бильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низино, от д.Сорокино до д.Рябиновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 53,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе- | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 2225,50267 | - | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ния от д.Бобро-вик до границы с городским поселением г.Боровичи в сторону ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2020 годы | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.16. | Выполнение ремонтных ра-бот на участках размыва дорож-ного полотна автомобильных дорог общего пользования местного значения от дер.Бор до дер.Горка, до дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцово | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от автодороги Волгино – Хвойная Боро-вичского района Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Доро-га к дому»: до д.Елеково от автомобильной дороги "Черно-земь – Опеченс-кий Рядок – Опочно" с км 0+000 по км 1+596; до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомобильной дороги "Кончанско-Суворовское - | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 342,35672 | - | - | - | - | - | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удино" с км 0+000 по км 0+842; до д.Барзаниха от съезда к д.Вишма с км 0+000 по км 1+050; до д.Иловатик от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380; до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590; до д.Шестниково от автодороги Боровичи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.18. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябиновка | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020- 2021 годы | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - | - |
| 1.2.19. | Иные межбюд-жетные транс-ферты бюдже-там поселений из дорожного фонда муници-пального района на формирова-ние муници-пальных дорож-ных фондов поселений | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Доро-га к дому»: до д.Выставка от автодороги Устюжна – Валдай с км 0+026,3 по км0+283; до д.Перхово от | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2021 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | 10389,853 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Абросимовка с км 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересовка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинс-кое от автодоро-ги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Михалево от дер.Старо-селье с км 0+300 по км 1+715; до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; учас-ток автодороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км1+150; от д.Золотово до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Борови-чского района Новгородской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния "Устюжна -Валдай" - Плавково - Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с асфальтобетон-ным покрытием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок дороги с асфальтобетонным покрытием с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальтобетон-ным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Новго-родской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Ремонт автомо-бильной дороги от д.Овсяннико-во до границы Боровичского и Окуловского районов Новгородской области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния до д.Жаво-ронково от автодороги Укроево – Деря-гино Борови-чского района Новгородской области с км 0,00 по км 1+056 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2021 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.22. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому»: «Устюж-на-Валдай» - Плавкого – Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2022 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | 712,09312 | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому»: «Устюж-на-Валдай» - Плавкого – Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2022 год | 1.1.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | 431,1829 | - | - | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния «Дорога к дому» «Борови-чи - Юрино» Боровичского района Новго-родской области с км 0+538 по км 1+138 «Перёдки – Ка-чалово» Борови-чкого района Новгородской области с км 0+000 по км 0+900 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361,4843 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | 597,9731 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | 176,18705 | - | - | - |
| 1.2.25. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Доро-га к дому» «от д.Родишкино до д.Белавино» Боровичского района Новго-родской области км.0+000 по км. 3-+290 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 5047,85838 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 265,67677 | - | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.26. | Ремонт автомо-бильной дороги общего пользо-вания местного значения «Боро-вичи-Юрино» Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3762,95507 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 198,05028 | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2025-2026 годы | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | - | 331,8685 | 331,8685 |
| 1.2.28. | Ремонт дере-вянного моста, расположенно-го на автомо-бильной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Горбино от д.Опочно (вд.Стрелка) Боровичского района Новго-родской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 599,66870 | - | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.29. | Выполнение работ по ремонту тротуарной части с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части моста через реку Мста, располо-женного по адресу: Новго-родская обл., Боровичский район, в створе участка автодо-роги ул.Метал-листов – д.Боб-ровик (в том числе услуги по строительному контролю) Боро-вичского муни-ципального района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024-2025 год |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 20000,00 | 60000,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 202,100 | 606,100 | - |
| 1.3. | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль автомо-бильной дороги общего пользо-вания с кадастровым | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.1.1. | област-ной бюджетфеде-раль-ный | - | - | - | - | - | - | 6932,02447 | - | - |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номером 53:02:0000000:9933 Боровичского муниципально-го района |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 0,69321 | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2024 годы | 1.2.1. | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 | 10105,18655 | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципаль-ного района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 | 531,85195 | 331,8685 | 331,8685 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2022- 2026 годы | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | 6656,98936 | 5354,0868 | 4820,25048 | 8975,563 | 9840,063 |
| 2.3. | Вырубка кустар-ника в полосе отвода на авто-дорогах общего пользования местного значе-ния Борови-чского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Проверка досто-верности опре-деления стои-мости сметной документации | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018-2022 годы | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,00 | 140,00 | - | - |
| 2.5. | Содержание автодорог об-щего пользова-ния местного значения и искусственных сооружений на них по Валдайскому и Сушиловскому направлениям на октябрь-декабрь 2018 года | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2018 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2024 годы | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование мостовых сооружений | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2021 годы | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Павловка от границы город- | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - | - |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ского поселения г.Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до д.Любони от автомобильной дороги «Кончан-ско-Суворов-ское - Удино» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения до Любонского кладбища от автомобильной дороги «Кон-чанско-Суворов-ское - Удино» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - | - |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13. | Выполнение работ по выруб-ке кустарника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользо-вания местного значения Желез-ковского сель-ского поселения Боровичского района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Выполнение работ по оканав-ливанию авто-мобильных дорог общего пользования местного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2021 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Выполнение работ по содер-жанию железо-бетонного авто-дорожного мос-та через р.Мста (с правобереж-ным подходом) у д.Бобровик и автодороги до границы с | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - | - |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городским поселением в сторону ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Выполнение работ по изго-товлению, уста-новке и после-дующему де-монтажу дорож-ных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходя-щейся на ось транспортного средства» (3т) на дорогах общего пользо-вания местного значения Боро-вичского муни-ципального района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2020- 2021 годы | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Ремонт автомо-бильных дорог общего пользо-вания местного значения Боровичского муниципального района | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2021-2025 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 3215,16009 | - | - | - |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18. | Оплата за потребление электроэнергии по освещению автомобильной дороги «д.Круп-па-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2022-2026год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | 36,100 | 140,00 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.19. | Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2023 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | 182,04 | 200 | - | - |
| 2.20. | Разработка про-екта организа-ции дорожного движения на период времен-ного ограниче-ния движения транспортных средств на мост через р. Мста расположенного по адресу: Новгородская обл. Борови-чский р-н на территории участка а/д ул.Металлистов, | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2023 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Боровичи – д.Бобровик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Оборудование искусственной неровности в д.Скреплева Горушка в районе д.5 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2023 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | 126,78860 | - | - | - |
| 2.22. | Оформление и сопровождение госэкспертизы сметной доку-ментации в ГАУ "Госэкспертиза" Новгородской области" по объекту Устройство ВЛИ-0,23кВ с установкой 19 ж/б опор, со светодиодными светильниками для освещения автодороги от д.Бобровик до границы с го-родским поселе-нием в сторону ул.Газа, в г.Боровичи Новгородской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год | 1.2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 99,00 | - | - |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23. | Содержание автодорог обще-го пользования местного значе-ния и искусст-венных соору-жений на них по Почино-Сокинс-кому и Пере-лучскому направлениям | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 6301,69473 | - | - |
| 2.24. | Установка оста-новочного пунк-та на автомо-бильной дороге общего пользо-вания местного значения "Устюжна-Вал-дай -Плавково-Скреплева Го-рушка Борови-чского района Новгородской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 год |  | бюджет муни-ципаль-ного района | - | - | - | - | - | - | 351,10375 | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 | 32083,37895 | 32807,60884 | 29081,63154 | 59894,11434 | 82996,4 | 23254,8 |

________________________