Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.08.2024 | № | 2860 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу

Боровичского муниципального района «Обеспечение

населения качественной питьевой водой и очистка

сточных вод на территории Боровичского

муниципального района»

Администрация Боровичского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Обеспечение населения качественной питьевой водой и очистка сточных вод на территории Боровичского муниципального района (далее муниципальная программа)», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 02.11.2018 № 3853:

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местные бюджеты | внебюджет-ные средства | всего |  |
|  |  |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  |  |
| 2019 | 7903,59561 | - | 1545,7607 | - | 9449,35631 |  |
| 2020 | 2292,7537 | - | 1346,573 | - | 3639,3267 |  |
| 2021 | 5390,49443 | - | 2850 | - | 8240,49443 |  |
| 2022 | 10621,17785 | - | 4765,75548 | - | 15380,0 |  |
| 2023 | 5230,68342 | - | 6024,922215 | - | 11255,60557 |  |
| 2024 | 38862,1886 | 166196,0294 | 10858,730 | - | 215916,948 |  |
| ВСЕГО | 70300,89361 | 166196,0294 | 27391,741 | - | 263881,731 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

рм

2

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.08.2024 № 2860

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель меро-приятия | Срок реа-лиза-ции | Целевой показа-тель (но-мер це-левого показа-теля из паспорта муници-пальной прог-раммы) | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования* по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшение качества питьевой воды, очистка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительст-во и ремонт хозяйственно-бытовых колодцев | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2024 годы | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | 495,00 | 346,5730 | 1350,00 | 200 | 1466,100 | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 57,98296 | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Обслужива-ние систем очистки воды в муници-пальных образователь-ных учрежде-ниях области | комитет образо-вания | 2019 годы | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | 12,13626 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 137,96374 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей централизо-ванного водоснабже-ния | МКУ «Служба заказчи-ка», МУП «Борови-чский ВОДО-КАНАЛ» | 2019-2020 годы | 1.1.1. | бюджет муници-пально-го района | 645,7572 | 711,91644 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 4971,7728 | 1360,14419 | - | - | - | - |
| 1.4. | Приобретение и монтаж обо-рудования для очистки воды | МКУ «Служба заказчи-ка», МУП «Борови-чский ВОДО-КАНАЛ» | 2019 годы | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | 92,86724 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 1764,47756 | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Изготовление проектно-сметной доку-ментации на строительст-во, рекон-струкцию сетей центра-лизованного водоснабже-ния, объектов водоподго-товки и подачи воды | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2019-2020 годы | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | 300,00 | 288,08356 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | 971,39855 | 932,60951 | - | - | - | - |
| 1.6. | Изготовление ПСД «Ре-конструкция системы водоснабже-ния г.Борови-чи» и «Рекон-струкция сис-темы водо-снабжения г.Боровичи» (с расшире-нием Бабинс-кого водоза- бора с присо-единением месторожде-ния «Фер- мерский» и | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2021 -2023 год. | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | 1500,0 | 4558,82215 | 3058,82215 | - |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | 5390,49443 | 10621,17785 | 5230,68342 | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Греблошс-кий» и строи-тельством водовода в одну нитку от водозаборов до г.Борови-чи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Актуализация ПСД «Рекон-струкция сис-темы водо-снабжения г.Боровичи» и «Реконструк-ция системы водоснабже-ния г.Боро-вичи» (с расширением Бабинского водозабора с присоедине-нием место-рождения «Фермерс-кий» и «Греб-лошкий» и строительст-вом водовода в одну нитку от водозабо-ров до г.Боро-вичи) | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2023 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | 1500,0 | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | «Реконструк-ция системы водоснабже-ния г.Борови-чи» (с расши-рением Бабинского водозабора с присоедине-нием место-рождения «Фермерс-кий» и «Греб-лошский» и строительст-вом водовода в одну нитку от водозабо-ров до г.Боро-вичи Новго-родской об-ласти)». 1 этап. Сква-жины № 4, 5 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 1345,0100 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 17746,710 |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | 115400,000 |
| 1.9. | Капитальный ремонт сетей централизо-ванного водо-снабжения (сети от РЖД до картонной фабрики ул.Окуловс- | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 1780,29 |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кая) г.Боро-вичи, Новго-родская обл. |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 5200,0 |
| 1.10. | Капитальный ремонт кана-лизационной сети (канали-зационные сети по наб.Октябрьс-кой револю-ции от пр.Га-гарина до границы ЗУ 53:22:0020650:8 по пл.Воло-дарского) в г.Боровичи, Новгородской области | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 648,26 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 4000,0 |
| 1.11. | Капитальный ремонт водо-проводных сетей в г.Боровичи – 7 единиц: инв. № 14475, инв. № 13151, инв. № 15114, инв. № 15238, инв. № 13166, инв. № 14552, инв. № 14725 | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 3,8020 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 7223,97860 |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | 30796,02940 |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Капитальный ремонт кана-лизационной насосной станции, включающая в себя замену насосного оборудования (3 насоса) и перекладку 1 нитки напорного коллектора в г.Боровичи | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 2,46915 |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 4691,5000 |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | - | - | - | - | - | 20000,000 |
| 1.13. | Софинансиро-вание меро-приятий в области водо-снабжения и водоотведе-ния | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 2792,122 |
| 1.14. | Устройство линии ВЛ мощностью 0,4 КВ к водо-источнику скважинам № 4 и № 5 Бабинского водозабора | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 2130,29678 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15. | Разработка ПСД на устройство линии ВЛ мощностью 0,4 КВ к водо-источнику скважинам № 4 и № 5 Бабинского водозабора | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 250,0 |
| 1.16. | Технологи-ческое присо-единение энергоприни-мающих устройств: электро-приемники скважины № 4 и № 5 с ВРУ 0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ на объекте «Реконструк-ция системы водоснабже-ния г.Борови-чи» | МКУ «Служба заказчи-ка» | 2024 | 1.1.2. | бюджет муници-пально-го района | - | - | - | - | - | 406,48004 |
|  | Всего |  |  |  |  | 9449,35631 | 3639,3267 | 8240,49443 | 15380,00 | 11255,60557 | 215916,948 |

________________________».