Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.02.2024 | № | 369 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу

города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу города Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4151.

1.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципаль-ного района | бюджет города Боровичи | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 28032,10 | - | 27333,15 | 55365,25 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 110291,00 | - | 23685,4 | 133976,40 |  |
| 2020 | 81479,00 | 4999,774 | 27952,60486 | 114431,37886 |  |
| 2021 | 188225,3 | 150,00 | 28788,90938 | 217164,20938 |  |
| 2022 | 132298,81238 | 6793,16434 | 28597,90379 | 167689,88051 |  |
| 2023 | 81755,60 | - | 28320,81199 | 110076,41199 |  |
| 2024 | 88239,000 | - | 35816,85391 | 124055,85391 |  |
| 2025 | 11737,000 | - | 30030,680 | 41767,68 |  |
| 2026 | 11737,000 | - | 30429,890 | 42166,89 |  |
| Всего | 733794,81238 | 11942,93834 | 260956,20393 | 1006693,95465 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 08.02.2024 № 369

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нители | Срок реали-зации | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектные работы по реконструкции авто-мобильной дороги по ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до наб.Октябрьской Революции) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 620,00 | 620,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1007,50 | 1007,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Сушанской (от ул.Сушанской д.2А до ул.С.Перовской) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 283,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Проектные работы по реконструкции участ-ков дорожной сети, включая тротуары на ул.Подбельского (от ул.Сельской до ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 672,50 | - | 1393,00 | 1393,00 | 1393,00 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции (в том числе про-ект планировки терри-тории с проектом межевания) на рекон-струкцию автомобиль-ных дорог от съезда с моста по ул.Декабрис-тов до перекрестка с ул.С.Перовской, по ул.С.Перовской до пересечения с ул.А.Невского, ул.А.Невского до поворота на пер.Ого-родный города Боро-вичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1782,45 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на строительство автомобильной дороги от пер.Огородного до ул.С.Перовской г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 1704,236 | - | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на капитальный ремонт моста через р.Круппа г.Боровичи и подходов к нему | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1146,667 | - | - | - | - | - |
| 1.1.8 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию автомобильной дороги по пер. Огородному | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 2000,00 | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог по ул.9 Января (от ул.Комму-нарной до ул.А.Кузне-цова); ул.9 Января (тротуары); ул.Л.Толстого (от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); ул.Л.Толстого (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова); | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | 6122,00 | 68214,60 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 323,00 | 689,992 | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Ленинградской (от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Ленинградской (тротуары и участки дороги от ул.Металлистов до ул.Новоселицкой); ул.Подбельского (тротуары от ул.Коммунарной до ул.А.Кузнецова и от ул.А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Лядова; ул.Окуловская; ул.Коммунарной (от ул.Московской до пл.1 Мая); ул.Кропоткина-пл.Спасская-ул.Революции (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул.Ленинградской (от ул.К.Либкнехта до пл.Привокзальной), ул.Тинская; ул.Сельская; ул.Красных Командиров; ул.Чернышевского; ул.Фурманова; ул.Фадеева; ул.Бригадная; ул.Рабочая; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Гравийная; ул.Андреева; ул.Бородинская; ул.Лядова; ул.Московская; ул.Некрасовская; ул.Междуречье; ул.Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Ремонт автобусных остановок | МКУ «ЦРН» | 2018-2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 299,30 | 300,00 | - | 400,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт переездных мостов | МКУ «ЦРН» | 2018 - 2022 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 99,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 314,23 | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт участков автомобильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2019 годы | 1.1 | областной бюджет | - | 11994,39693 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 2200,00 | 632,11744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт участка автомобильной дороги г.Боровичи по ул.Ботанической от ул.Энгельса до ул.Гоголя | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 396,60307 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 20,88193 | - | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.6. | Иные расходы (проверка смет, испытания образцов а/б покрытий, оплата госпошлины) | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.1 | бюджет города Боровичи | 247,73 | 690,381 | 625,94886 | 448,1313 | 304,29535 | 615,57968 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.7. | Ремонт участка авто-мобильной дороги по ул.Советской (от ул.Шоссейной до примыкания к мосту через р.Быстрица) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 9457,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 95,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советской (от дома № 23 по ул.Советской до ул.Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | областной бюджет | 12452,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 125,865 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт тротуаров по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Дзержинского) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 199,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.10 | Выполнение работ по реконструкции авто-мобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | областной бюджет | - | 29685,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 299,908 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Оплата кредиторской задолженности за выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул.Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 159,198 | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.12. | Оказание услуг по строительному контролю за выполне-нием работ по ремон-ту участков автомо-бильных дорог города Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 762,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.13. | Исполнение решения суда по ремонту автомобильной дороги по ул.С.Перовской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 1671,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт лестниц на тротуарах по ул.К.Либкнехта, Красноармейская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | 73,067 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Выполнение работ по ремонту автомобиль-ных дорог: автомобильная дорога от д.Бобровик до ул.Газа, ул.Пушкинская, ул.Металлистов, ул.9 Января, ул.Окуловская, ул.Ленинградская, ул.Пушкинская и ул.Загородная, ул.Коммунарная, ул.Л.Толстого, ул.Кооперации, ул.Коммунистическая | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 69079,00 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 697,9 | - | - | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Декабристов, пл.Труда, ул.А.Кузне-цова (с тротуарами), ул.Вельгийская (от ул.Тинской до ул.Сельской); ремонту тротуаров по ул.А.Кузнецова, ул.Подбельского, проезду Гагарина, ул.9 Января, ул.Советской, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Гончарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.16. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи: ул.Транспортная, ул.В.Бианки, ул.Молодой Гвардии, ул.Шоссейная, ул.Пестовская, ул.Устюженская, ул.А.Невского, ул.Тракторная, ул.Р.Люксембург | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | 5114,76844 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 269,22656 | - | - | - | - | - | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.17. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.А.Суворова, ул.Береговая, ул.Связи, ул.С.Перовской, ул.Гоголя, ул.Калинина, ул.Порожская | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 |  | областной бюджет | - | - | 7285,23156 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 383,47344 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.18. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Гоголя (от ул.Физкультуры до ул.Советской), дороги по ул.Сушанская с выездом на ул.С.Перовской, Школьный бульвар | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 |  | областной бюджет | - | - | - | 10016,26291 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 527,17193 | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения в г.Боровичи: ул.Ленинградская (от ул.Новоселицкая до ул.А.Кокорина), ул.Вышневолоцкая (от ул.Ленинградской до наб. 60 лет Октября), | МКУ «ЦРН» | 2021 год |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 8304,73709 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 437,09207 | - | - | - | - | - |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.А.Кокорина (от ул.Гончарной до ул.Южная), ул.Свободы (ул.Ленинградской до дома № 10 по ул.Свободы), ул.Рудничная, ул.Свободы (вдоль дома № 10) г.Боровичи Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги от пер.Огородный до ул.С.Перовской по микрорайону Мстинский города Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2021-2022 годы |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 29907,9 | 7226,90 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 302,22 | 79,20346 | - | - | - | - |
| 1.2.22. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2020 год |  | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 3613,32074 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.23. | Ремонт участка дорог по: ул. Л.Павлова, ул.Загородная (от ул.Транзитной до Школьного бульвара) | МКУ «ЦРН» | 2021 год |  | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 21274,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 214,890 | - | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Выполнение работ по реконструкции набе-режной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021-2022 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 19222,3 | 2317,61238 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 194,2832 | 23,47349 | - | - | - | - |
| 1.2.25. | Осуществление строи-тельного контроля по реконструкции набе-режной Октябрьской Революции в г.Боровичи | МБУК «ЦКР «Боровичи» | 2021 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 415,51488 | - | - | - | - | - |
| 1.2.26. | Установка остановоч-ного павильона по ул.Ленинградская | МКУ «ЦРН» | 2020-2021 годы | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 300,00 | 150,00 | - | - | - | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт переездного моста | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 213,89 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.28. | Ремонт участка автомобильных дорог по: от ул.Ржевская в направлении микрорайона Комбикормовый завод (от ул.Юго-Западная до ж/д переезда), ул.С.Перовской (от ул.А.Невского до пер.Безымянный), ул.Пушкинская (от ул.Красноармейская до ул. Некрасовская), | МКУ «ЦРН» | 2021 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | 99500,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | 1010,102 | - | - | - | - | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Металлистов (от ул.А.Кокорина до ул.Ржевская), ул.А.Кузнецова (от ул.Декабристов до ул.Ломоносовская), ул.Окуловская (от стеллы «Трактор» до границы г.Боровичи), транспортная развязка у БТСИиЭ (от ул.Ленинградская до ул.Гончарная), ул.Заводская, ул.Сушанская (от ул.С.Перовской - ул.Мира), мкр. 1 Раздолье (от ул.Советской до д/с № 4), пл.Володарского, ул.Ржевская, ул.Газа, ул. Вишневая (от ул.Заводской до ул.К.Либкнехта), ул.Транзитная в г.Боровичи Новгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому»: ул.Новоселицкая (от ул.Гончарная до. | МКУ «ЦРН» |  | 2022 год | 1.1 | областной бюджет |  | - | - | - | - | 12213,2405 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи |  | - | - | - | - | 642,8025 | - | - | - | - |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Металлистов); ул.В.Бианки (вдоль детского сада); ул.Московская (ул.Коммунарной до ул.Пушкинской) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.30. | Ремонт участка автомобильных дорог по: Декабристов (от ул.А.Кузнецова до п.Прогресс); ул.Ленинградская (от ул.Желябова до ул.К.Либкнехта); ул.Желябова (от ул.Ленинградской до наб.60 лет Октября). | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | 1.1 | областной бюджет | - |  | - | - | - | 26962,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | - | - | - | 272,37 | - | - | - | - |
| 1.2.31. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул. Физкультуры (от ул. Гоголя до пл. Володарского) бульвар Школьный (от дома № 13 до дома № 57) ул.Ф. Энгельса (от ул.Мира до ОГ ФПОУ Боровичкий техникум общественного пита-ния и строительства) | МКУ «ЦРН» | 2023 годы |  | 1.1 | областной бюджет | - |  | - | - | - | - | 9714,35885 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - |  | - | - | - | - | 511,28467 | - | - | - |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.32. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» | МКУ «ЦРН» | 2025-2026 годы | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 5868,500 | 5868,500 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | 308,8685 | 308,8685 |
| 1.2.33. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи ул. Рабочая (от ул. Ленинградской до ул. Новоселицкой) ул. Молодой Гвардии (от ул. Северной до О. Кошевого) ул. Свободы (от ул. Ленинградской до ул. Гончарной) ул. Комсомольская (от набережной Октябрьской Революции до ул. Коммунарной) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7710,64115 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 405,82533 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.34 | Ремонт тротуаров | МКУ «ЦРН» | 2022 год |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 4572,56934 | - | - | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.35 | Исполнение решения суда по реконструкции автомобильной дороги по ул.Коммунарной (от ул. Подбельского до ул.Московской) | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 734,5464 | - | - | - | - |
| 1.2.36 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ткачей; ул.А. Суворова (от ул.С. Перовской до церкви); ул.А. Кузнецова (от пл.1 Мая до ул.Подбельского); ул.Окуловской (от железнодорожного переезда до путепровода); ул.Дзержинского (от ул.Боровой до ул.Гоголя); ул.Бригадной; ул.Подбельского до границы земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020655:3 (ориентир: вдоль д.45 до д.47 по ул.Подбельского); | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 35000,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 353,54 | - | - | - | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Бригадной (с км 0+415,52 по км 0+523,07); пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по: ул.Гоголя (от ул.Калинина до проезда Титова); ул.Энтузиастов; ул.Бумажников; пер.Реппо (от ул.Дзержинского до проезда Гагарина); ул.Дзержинского (от ул.Коммунарной до пер.Реппо); пл.Володарского; ул.Майской; ул.Угольщиков; ул.Песочной; ул.Парковой; ул.Боровой (перекресток с ул.Дзержинского); ул.Заводской; участку автомобильной дороги от пересечения с ул.Сушанской вдоль дома 1В/2 до границы | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | 43296,4 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 437,40519 | - | - | - | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | земельного участка с кадастровым номером 53:22:0020404:1; проезду от ул.А. Суворова между домами 10 и 12 к ул.Ткачей между домами 11 и 9 в городском поселении город Боровичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 | Ремонт автомобильн-ой дороги по пер.Мстинский | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 586,365 | - | - | - | - |
| 1.2.39 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Устинской; проезду в мкр.Ланошино-2; пер.Садовому; ул.Сосновой; ул.Бородинской; ул.Московской (от набережной Октя-брьской Революции до д.9); ул.Порожской (от набережной Октябрь-ской Революции до ул.Коммунарной); пер.Московскому; ул.9 Января (от набережной Октябрь-ской Революции до | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 56699,11820 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 572,73373 | - | - | - |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площади Екатерининской); пер.Реппо (от ул.9 Января до д.3); пер.Заводскому; ул.Л.Толстого (от набережной Октябрьской Революции до ул. Коммунарной); проезду Гагарина (от набережной Октябрь-ской Революции до ул.Коммунарной); набережной Октябрьской революции (от д.1Б до д.2 по ул. Порожской); ул.К.Либкнехта (от ул. Вишневой до ул. Гончарной); мосту через реку Мсту и подходам к нему; ул.Дружинников (от д.11 до ул.Боровичской); ул.Энтузиастов (от д.17 до д.25); пл. 1 Мая; ул. Парковая (от пл. 1 Мая до д. 25 по ул.Парковой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог по: ул.Ботанической (от ул. Гоголя до ул.Сушанской); | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 70634,000 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 898,318 | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Подбельского (от ул. Коммунарной до ул. Гоголя); ул.Дружинников (от ул. Кооперации до д.11); ул.Международной (от ул. Южной до ул.Революции); ул.Фрунзе (от ул. А.Кузнецова до ул.Пушкинской); ул.Кооперативной (от ул. С.Перовской до ул. Потерпелицкой); ул.Гончарная (от ул.Ленинградской до ул.К.Либкнехта); ул. Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Выполнение работ по ремонту участков тротуаров по: ул.Кузнецова (от ул.9Января до ул.Московской); ул.Гончарной (от ул.Международной до ул.Кропоткина); ул.Гоголя (от ул.Новой до ул.Ф.Энгельса); ул.Международной (от ул.Ленинградской до ул.Революции); | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | 7631,4818 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 77,08827 | - | - | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по ул.Революции (от ул.Вышневолоцкой до ул.Валдайской; от ул.Желябова до пл.Спасской); ул.Парковой у д. № 1 (вдоль забора МАОУ СОШ № 11); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 | Замена бортового камня на улично-дорожной сети по проезду Гагарина | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 150,17231 | - | - | - |
| 1.2.43 | Установка бортового камня на улично-дорожной сети по ул.9Января | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 1200,00 | - | - | - |
| 1.2.44 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по наб. Октябрьской Революции (ориентир: от д.1Б до входа в парк 30 лет Октября) | МКУ «ЦРН» | 2023 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | 890,150 | - | - | - |
| 1.2.45 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи «Дорога к дому» ул. Сушанская (от дома №15 до дома №21А) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 4449,45367 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 234,18178 | - | - |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.46 | Ремонт участков тротуара «Дорога к дому» ул.Сушанской (от дома № 15 до дома № 21А) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 1140,60252 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 60,03172 | - | - |  |
| 1.2.47 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по: ул. Порожской (от ул.Гоголя до ул.А.Кузнецова) | МКУ «ЦРН» | 2024 год | 1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3048,64322 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | - | - | 160,45492 | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «ЦРН» | 2024 | 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 8966,30059 | 5868,500 | 5868,500 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 471,91058 | 308,8685 | 308,8685 |  |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, в том числе оплата кредиторской задолженности | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 19096,22 | 16841,81463 | 20686,429 | 22299,837 | 22590,64132 | 22204,201 | 24933,31691 | 24412,943 | 24812,153 |  |
| 2.3. | Содержание (погрузка и транспортировка снега) с улично-дорожной сети г.Боровичи Новгородской области | МКУ «ЦРН» | 2022 год | 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | 5281,7595 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | - | - | 277,9875 | - | - | - | - |  |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Иные расходы, налог на имущество, судебные расходы, проверка смет | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 62,98 | 126,835 | - | - | 302,27358 | 25,16 | - | - | - |
| 2.5. | Ямочный ремонт дорог по г.Боровичи | МКУ «ЦРН» | 2018-2026 годы | 1.2 | бюджет города Боровичи | 500,00 | - | - | - | 1186,365 | 1668,617 | 6558,64 | 4500 | 4500 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 872,56326 | - | 1200,00 | - | - | - | - |
| 2.6. | Обследование мостов и паспортизация дорог | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | - | 177,676 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследование проезжей части и деформационного шва путепровода по ул. Ржевской | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | бюджет города Боровичи | - | 22,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 55365,25 | 133976,4 | 114431,37886 | 217164,20938 | 167689,88051 | 110076,41199 | 124055,85391 | 41767,68 | 42166,89 |

________________________».