Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 11.11.2024 | № | 3996 |
| --- | --- | --- |

г.Боровичи

О внесение изменений в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Боровичского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 07.12.2016 № 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 4150:

1.1. Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет, федеральный | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2018 | 6218,00 | 16454,34645 | - | 22672,34645 |  |

рм

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 12144,00 | 13692,45957 | - | 25836,45957 |  |
| 2020 | 12153,00 | 14237,52434 | - | 26390,52434 |  |
| 2021 | 20910,5 | 11172,87895 | - | 32083,37895 |  |
| 2022 | 18853,00 | 13954,60884 | - | 32807,60884 |  |
| 2023 | 18722,00 | 10359,63154 | - | 29081,63154 |  |
| 2024 | 20208,59074 | 14046,08987 | - | 34254,68061 |  |
| 2025 | 92611,0 | 10385,40 | - | 102996,4 |  |
| 2026 | 12611,0 | 10643,8 | - | 23254,8 |  |
| ВСЕГО | 214431,09074 | 114946,73956 | - | 329377,8303 | »; |

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель

Главы администрации района   М.Е. Мелешев

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 11.11.2024 № 3996

«IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименова-ние мероприятия | Испол-нители | Срок реа-лиза-ции | Целе-вой пока-за-тель | Источ-ник фи-нанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение проектно-изыскательских работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проект на капитальный ремонт дороги до д.Рябиновка | МКУ «Служ-ба за-казчика Борови-чского муници-пально-го рай-она» (далее МКУ «Служ-ба за-казчи-ка» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной доку-ментации на капитальный ремонт моста через р.Быс-трица а/д Коровкино – Сушерёвка | МКУ «Служ-ба заказчи-ка» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 2713,333 | 2650,63734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Выполнение работ по раз-работке про-ектно-смет-ной докумен-тации капи-тального ре-монта пред-аварийного железобетон-ного моста через реку Мста, распо-ложенного по адресу: Нов-городская об-ласть, Боро-вичский рай-он, в створе участка авто-дороги ул.Металлис-тов – д.Бобро-вик | МКУ «Служ-ба заказчи-ка» | 2020 -2021 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 2973,00 | 2973,00 | - | - | - | - | - |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. | Работы по разработке проектно-сметной до-кументации по проек-тированию освещения на автомобиль-ной дороге общего поль-зования мест-ного значе-ния протя-женностью 0,942 км от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул.Газа в г.Боровичи Новгородс-кой области | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 196,00 | - | - |
| 1.2. | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт моста через р.Быс-трица а/д Коровкино - Сушерёвка | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пально-го района | 1343,78376 | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Ремонт гра-вийной доро-ги Лудилово-Вашнево | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 1292,93383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт ас-фальтобетон-ного покры-тия на а/д Князево-Лудилово | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018-2019 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | 163,55328 | 147,5036 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 8,61448 | 7,7634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Ремонт грунтовой дороги до д.Новинка от а/д до д.Гоголины | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 389,388 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Ремонт ас-фальтобетон-ного покры-тия на а/д «Волгино-Хвойная» - д.Спасское | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 548,392 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.6. | Ремонт участ-ка автомо-бильной до-роги от моста через р.Мста | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 5901,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до границы с городским поселением в сторону ул.Газа Боро-вичского района Новгородс-кой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Ремонт гравийной дороги до д.Тепецкое от а/д «Спасская Полисть – М.Вишера – Любытино – Боровичи» | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 681,66186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8. | Ремонт ас-фальтобетон-ного покры-тия на мосту через р.Мста у д.Бобровик | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | 919,99672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 48,42088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.9. | Ремонт пок-рытия на де-формацион-ных швах моста через р.Мста у | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | 238,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Бобровик Боровичского района Нов-городской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Ремонт авто-мобильной дороги до д.Хоромы от автодороги Крестцы-Окуловка-Боровичи | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 422,78135 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 22,25165 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.11. | Ремонт авто-мобильной дороги до д.Городок от д.Иевково, до д.Павлушко-во от д.Макарово | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 819,22948 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 43,11734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.12. | Ремонт авто-мобильной дороги до д.Коршево от автодороги Заречная-Нальцы-Низи-но, от д.Соро-кино до д.Ря- биновка, до д.Коремера от п.1е Мая | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 4002,96721 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 210,68249 | - | - | - | - | - | - | - |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.13. | Ремонт авто-мобильной дороги от д.Тепецкое до д.Малый Каменник | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | 1016,67114 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | 53,509 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.2.14. | Ремонт участ-ка автомо-бильной до-роги общего пользования местного значения от д.Бобровик до границы с городским поселением г.Боровичи в сторону ул.Газа | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 2225,50267 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.2.15. | Ремонт участ-ка автомо-бильной до-роги общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019-2020 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 3284,065 | 3000,00 | - | - |  | - | - | - | - |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.16. | Выполнение ремонтных работ на участках раз-мыва дорож-ного полотна автомобиль-ных дорог общего поль-зования мест-ного значе-ния от дер.Бор до дер.Горка, до дер.Засородье от автодороги Волгино – Хвойная, до дер.Деревцо-во от авто-дороги Вол-гино – Хвой-ная Боро-вичского района Нов-городской области | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | 225,598 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.17. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: до | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2020 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | 6504,7736 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | 342,35672 | - | - | - | - | - | - |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Елеково от автомобиль-ной дороги «Черноземь - Опеченский Рядок – Опочно» с км 0+000 по км 1+596; до д.Горка от д.Бор с км 0+000 по км 0+510; от д.Кураково до д.Тухун с км 0+000 по км 3+206; до д.Горлово от автомо-бильной дороги "Кончанско-Суворовское - Удино" с км 0+000 по км 0+842; до д.Барзаниха от съезда к д.Вишма с км 0+000 по км 1+050; до д.Илова-тик от авто-дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крестцы-Окуловка-Боровичи с км 0+000 по км 0+380; до д.Овсянниково от д.Котово с км 0+000 по км 1+750; до д.Ерюхино от автодороги Укроево-Дерягино с км 0+000 по км 0+590; до д.Шестнико-во от автодо-роги Борови-чи-Юрино с км 0+000 по км 0+662,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.18. | Ремонт участ-ка автомо-бильной до-роги общего пользования местного значения от д.Сорокино до д.Рябинов-ка | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2020 – 2021 годы | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 736,727 | 736,727 | - | - | - | - | - |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.19. | Иные меж-бюджетные трансферты бюджетам поселений из дорожного фонда муни-ципального района на формирова-ние муници-пальных дорожных фондов поселений | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2020 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 4999,774 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.20. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому»: до д.Выстав-ка от автодо-роги Устюж-на – Валдай с км 0+026,3 по км 0+283; до д.Перхово от д.Аброси-мовка с км | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 10389,853 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 546,835 | - | - | - | - | - |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0+000 по км 0+787; до д.Солнечное от д.Вересов-ка с км 0+000 по км 0+950; до д.Марьинс-кое от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км 0+019,3 по км 0+380; до д.Миха-лево от дер.Старо-селье с км 0+300 по км 1+715;до д.Торбасино от автодороги Горбино-Наумовское с км 0+000 по км 1+350; участок авто-дороги до д.Макарово от д.Выставка с км 0+000 по км 1+560; до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Кузово от д.Ануфриево с км 0+000 по км 1+150; от д.Золотово до д.Ровное с км 0+000 по км 0+877; до д.Башево от д.Лыткино с км 0+000 по км 1+430, до д.Лука от автодороги "Устюжна - Валдай" Боровичского района Нов-городской области с км 0+000 по км 0+232. Ремонт участков ав-томобильной дороги обще-го пользова-ния местного значения "Устюжна -Валдай" - Плавково - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скреплева Горушка (1-ый участок дороги с ас-фальтобетон-ным покры-тием с км 0+004 по км 0+030; 2-ой участок до-роги с ас-фальтобетон-ным покры-тием с км 0+030 по км 0+120 3-ий участок с асфальто-бетонным покрытием с км 0+168 по км 0+231) Боровичского района Нов-городской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.21. | Ремонт авто-мобильной дороги от д.Овсяннико-во до границы | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2021 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | 3158,0 | - | - | - | - | - |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Боровичского и Окуловско-го районов Новгородс-кой области от км 0+000 до км 1+200. Ремонт авто-мобильной дороги об-щего пользо-вания мест-ного значе-ния до д.Жа-воронково от автодороги Укроево - Дерягино Боровичского района Нов-городской области с км 0,00 по км 1+056 |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | 31,9 | - | - | - | - | - |
| 1.2.22. | Ремонт участ-ка автомо-бильной до-роги общего пользования местного значения «Дорога к дому»: | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2022 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | 13529,75798 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 712,09312 | - | - | - | - |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Устюжна- Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Новгородской области с км 0+231 по км 2+231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. | Ремонт участка авто-мобильной дороги обще-го пользова-ния местного значения «Дорога к дому»: «Устюжна-Валдай» - Плавкого – Скреплева Горушка Боровичского района Нов-городской области с км 0+231 по км 2+231 | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2022 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 431,1829 | - | - | - | - |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.24. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» «Боровичи - Юрино» Боровичского района Нов-городской области с км 0+538 по км 1+138 «Перёдки – Качалово» Боровичкого района Нов-городской области с км 0+000 по км 0+900 | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2023 год | 1.1.1. | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | 11361,4843 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 597,9731 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 176,18705 | - | - | - |
| 1.2.25. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» «от д.Родиш- кино до | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 5047,85838 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 265,67677 | - | - |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Белавино» Боровичского района Нов-городской области км.0+000 по км. 3-+290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.26. | Ремонт авто-мобильной дороги обще-го пользова-ния местного значения «Боровичи-Юрино» Боровичского района Нов-городской области | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | 3762,95507 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 198,05028 | - | - |
| 1.2.27. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2025-2026 годы | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 331,8685 | 331,8685 |
| 1.2.28. | Ремонт дере-вянного мос-та, располо-женного на автомобиль-ной дороге | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 599,66870 | - | - |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общего поль-зования мест-ного значе-ния до д.Гор-бино от д.Опочно (вд.Стрелка) Боровичского района Нов-городской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29. | Выполнение работ по ре-монту троту-арной части с заменой ас-фальтобетон-ного покры-тия проезжей части моста через реку Мста, распо-ложенного по адресу: Нов-городская обл., Борови-чский район, в створе участка автодороги ул.Металлис-тов – д.Боб-ровик (в | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024-2025 год | 1.1.1 | област-ной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 80000,0 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | - | 808,2 | - |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | том числе услуги по строительно-му контролю) Боровичского муниципаль-ного района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Устройство ВЛИ-0,23 кВ вдоль автомо-бильной до-роги общего пользования с кадастровым номером 53:02:0000000:9933 Борови-чского муни-ципального района | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.1.1 | област-ной бюджет, федеральный | - | - | - | - | - | - | 1292,59074 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 0,129260 | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобиль-ных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018-2024 годы | 1.2.1 | област-ной бюджет | 5134,45 | 5734,84722 | 5648,2264 | 7362,647 | 5323,24202 | 7360,5157 | 10105,18655 | 6305,50 | 6305,50 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 270,23464 | 301,83412 | 297,27528 | 387,508 | 280,17088 | 387,3959 | 531,85195 | 331,8685 | 331,8685 |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Содержание автомобиль-ных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2022 - 2026 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 6656,98936 | 5354,0868 | 5022,91443 | 8773,463 | 9840,063 |
| 2.3. | Вырубка кустарника в полосе отвода на автодоро-гах общего пользования местного зна-чения Боро-вичского района (оплата за 2018 год) | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018-2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 2000,00 | 405,01320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Проверка достовернос-ти определе-ния стоимос-ти сметной документа-ции | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018-2022 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 100,0 | 150,0 | 109,0 | 200,8 | 64,16374 | 150,00 | 140,00 | - | - |
| 2.5. | Содержание автодорог общего поль-зования мест-ного значе- ния и искус-ственных | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2018 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | 427,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сооружений на них по Валдайскому и Сушиловс-кому направ-лениям на октябрь-декабрь 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Паспортиза-ция автомо-бильных дорог | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019-2024 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Обследова-ние мостовых сооружений | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарника на автомобиль-ных дорогах общего поль-зования мест-ного значе-ния Борович-ского района | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019-2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 812,27481 | 493,801 | 500,0 | - | - | - | - | - |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомо-бильной до-роге общего пользования местного значения до д.Белавино от д.Родишкино | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 443,294 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомо-бильной до-роге общего пользования местного значения до д.Павловка от границы городского поселения г.Боровичи | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 13,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода на автомо- | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 37,956 | - | - | - | - | - | - | - |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бильной до-роге общего пользования местного значения до д.Любони от автомобиль-ной дороги «Кончанско-Суворовское - Удино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Выполнение работ по вы-рубке кустар-ника в полосе отвода на автомобиль-ной дороге общего пользования местного значения до Любонского кладбища от автомобиль-ной дороги «Кончанско-Суворовское - Удино» | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 17,892 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | Выполнение работ по вырубке кустарника в полосе отвода | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на автомо-бильной дороге обще-го пользова-ния местного значения Железковско-го сельского поселения Боровичского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Выполнение работ по ока-навливанию автомобиль-ных дорог общего поль-зования мест-ного значе-ния Борови-чского района | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2019-2021 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | 1312,31055 | 467,10089 | 493,387 | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Выполнение работ по со-держанию железобетон-ного автодо-рожного мос-та через р.Мста (с правобереж-ным подхо- дом) у д.Боб-ровик и | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2020 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 746,04645 | - | - | - | - | - | - |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автодороги до границы с городским поселением в сторону ул.Газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Выполнение работ по изготовлению, установке и последующему демонтажу дорожных знаков 3.12 «Ограниче-ние массы, приходящей-ся на ось транспортно-го средства» (3т) на доро-гах общего пользования местного зна-чения Боро-вичского муниципаль-ного района | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2020- 2021 годы | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | 72,443 | 142,003 | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2021-2025 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | 4760,71895 | 5773,90884 | 3215,16009 | - | - | - |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значения Боровичского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Оплата за потребление электроэнер-гии по осве-щению авто-мобильной дороги «д.Круппа-д.Шапкино-д.Большие Новоселицы» | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2022-2026 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | 36,100 | 140,00 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 2.19. | Осуществле-ние строи-тельного контроля за выполнением работ на объектах | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 182,04 | 200 | - | - |
| 2.20. | Разработка проекта орга-низации дорожного движения на период вре-менного огра-ничения дви-жения транс- портных средств на | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мост через р.Мста распо-ложенного по адресу: Нов-городская обл. Борови-чский р-н на территории участка а/д ул.Металлис-тов, г.Боро-вичи – д.Боб-ровик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Оборудова-ние искусст-венной неровности в д.Скреплева Горушка в районе д.5 | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2023 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | 126,78860 | - | - | - |
| 2.22. | Оформление и сопровож-дение госэксперти-зы сметной документа-ции в ГАУ «Госэкспер-тиза» Новго-родской области» по объекту | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 99,00 | - | - |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство ВЛИ-0,23кВ с установкой 19 ж/б опор, со свето-диодными светильника-ми для осве-шения авто-дороги от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул.Газа, в г.Боровичи Новгородс-кой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Содержание автодорог общего поль-зования мест-ного значе-ния и искус-ственных сооружений на них по Почино-Сопкинскомуи Перелучс-кому направлениям | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 6301,69473 | - | - |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24. | Установка остановочно-го пункта на автомобиль-ной дороге общего поль-зования мест-ного значе-ния "Устюж-на-Валдай -Плавково-Скреплева Горушка Боровичского района Нов-городской области | МКУ «Служ-ба заказ-чика» | 2024 год | 1.2.1 | бюджет муници-пального района | - | - | - | - | - | - | 351,10375 | - | - |
|  | Всего: |  |  |  |  | 22672,34645 | 25836,45957 | 26390,52434 | 32083,37895 | 32807,60884 | 29081,63154 | 34254,68061 | 102996,4 | 23254,8 |

________________________».